Aluno: Henrique Resende Hirako	Data: 15/12/2012
Fase/Iteração: Interação 3 Construção	Esforço Total: 13h
Papel: Gerente de Configuração

Atividade: Atualizar Plano de Configuração	Esforço: 2.5h
Atualização do plano de configuração, referência para os novos itens de configuração e adição de acronimos
Produtos: http://goo.gl/h6MZw
Equipe: Individual
Atividade: Realização de Auditoria do Repositório	Esforço: 2h
Descrição: Verificação de todos commits do repositório e correção dos que foram feito de forma errada, adicionando a revisão referente na atividade do redmine. Atividade foi executava no meio da iteração e no final
Produtos: Não se aplica
Equipe: Individual
Atividade: Definir ambiente de trabalho.	Esforço: 2.5h
Descrição: Definição da infraestrutura de hardware mínima e recomendável necessária para desenvolvimento do projeto. Definição da infraestrutura de hardware mínima e recomendável para ambiente de produção (Servidor)
Produtos: Ver Wiki no redmine e http://goo.gl/PHbVR
Atividade: Atualizar a Wiki do projeto convencionando documentos Doc e Repositório	Esforço: 3h
Descrição: Criação de uma wiki para apoiar todos colaboradores do projeto, de forma que agora necessário apenas conferir a wiki e ter acesso a todos documentos do projeto, assim como procedimentos e recomendações. Criação também de um diagrama que representa a integração de todas ferramentas do projeto como um todo.
Produtos: Ver wiki. http://goo.gl/YO8EN
Equipe: Henrique e Igor

Atividade: Identificação de todos itens de configuração que entrarão na baseline.
Esforço: 3h
Descrição: Identificação de todos itens de configuração que estão no projeto, e definição de quais entrarão na baseline.
Produtos: http://goo.gl/YlRDR
Equipe: Henrique e Igor