Aluno: Igor Vinicius dos Santos Silva	Data: 02/11/2012
Fase/Iteração: Planejamento	Esforço Total: 33 hs

Atividade: Estudar/Definir tipo de testes (24/10/2012 – 02/11/2012)	Esforço: 3 hs
Descrição: Esta atividade consiste na pesquisa e definição do tipo de abordagem a ser feita para com os testes.
Produtos: SGB_TESTE_NormasTiposDeTesteEFerramentasDeTeste.odt
Equipe: Engenheiro de Teste

Atividade: Estudar/Definir Ferramentas de Teste (24/10/2012 – 02/11/2012)	Esforço: 10 hs
Descrição: Esta atividade consiste na pesquisa e definição das ferramentas a serem utilizadas na fábrica de software para execução e gerenciamento dos testes.
Produtos: SGB_TESTE_NormasTiposDeTesteEFerramentasDeTeste.odf
Equipe: Engenheiro de Teste

Atividade: Estudar/Definir Normas a serem utilizadas nos testes (24/10/2012 – 02/11/2012)
Esforço: 12 hs
Descrição: Esta atividade consiste na pesquisa e definição de normas para padronização, saber quais produtos/artefatos devem ser gerados e visando a qualidade do mesmo voltado aos testes.
Produtos: SGB_TESTE_NormasTiposDeTesteEFerramentasDeTeste.odt
Equipe: Engenheiro de Teste

Atividade: Elaboração do manual de instalação da ferramenta TestLink	Esforço: 12 hs
Descrição: nstalação do TestLink e elaboração de manual de instalação
Produtos: SGB_TESTE_ManualInstalacaoTestLink.odt
Equipe: Engenheiro de Teste