Aluno: Cássio Augusto Silva de Freitas	Data: 15/12/2012
Fase/Iteração: Interação 3 Construção	Esforço Total: 12h
Papel: Gestor de RH e Comunicação

Atividade: Monitoramento das Comunicações	Esforço: 6h
Descrição: Envio de e-mails, comunicados em sala de aula, monitoramento das atividades de cada colaborador e registro das comunicações.
Produtos: http://goo.gl/F5Tbw
Equipe: Não se aplica
Atividade: Revisão e Atualização do Plano de Recursos Humanos	Esforço: 30min
Descrição: Revisar e atualizar o plano caso seja necessário
Produtos: http://goo.gl/EkgYh
Equipe: Não se aplica
Atividade: Revisar templates dos documentos de processo de monitoramento, negociação e punição e Preencher documentos processo monitoramento, negociação e punição. Esforço: 20min
Descrição: Registrar as ocorrências e atualizar o template caso seja necessário.
Produtos: Ver tarefa #231 e #230 no redmine
Equipe: Não se aplica
Atividade: Documentar Atas de Reunião	Esforço: 45m
Descrição: Registrar as reuniões realizadas em forma de ata.
Produtos: http://goo.gl/VXrGi
Equipe: Não se aplica

Atividade: Analisar e elaborar proposta de distribuição de papeis para a prox. Iteração.
Esforço: 2h e 30 min
Descrição: Analisar e propor uma sugestão de novos papéis para o próximo gestor de RH
Produtos: http://goo.gl/gGNwu
Equipe: Não se aplica.
Atividade: Atualizar documento de alocação de recursos humanos na interação Esforço: 30min
Descrição: Preenchimento da planilha afim de registrar o papel de cada membro do projeto na iteração corrente.
Produtos: http://goo.gl/gGNwu
Equipe: Não se aplica.
Atividade: Convencionar no Wiki Transição de Papeis	Esforço: 30min
Descrição: Criação de um wiki no redmine convencionando como se dará a transição dos papéis.
Produtos: Não se aplica
Equipe: Não se aplica.
Atividade: Criar espaço no Wiki do projeto mencionando atas	Esforço: 40min
Descrição: Criação de um wiki no redmine com link para todas as atas realizadas do projeto.
Produtos: Não se aplica
Equipe: Não se aplica.
Atividade: Realizar comunicação e registrar sobre os dados relevantes	Esforço: 15min
Descrição: Envio de e-mail comunicando a todos sobre dados relevantes do Projeto
Produtos: http://goo.gl/tXgbV
Equipe: Não se aplica.