SGB_PLGQA_PlanoDaGarantiaDaQualidadeDeProcesso
Versão 2.0

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Guilherme Gonçalves	Criação do Documento, introdução, diretrizes de qualidade.	30/10/2012	0.1
Guilherme Gonçalves	Descrição da equipe, metodologia, interessados, cronograma.	31/10/2012	0.5
Guilherme Gonçalves	Atualização interessados e cronograma, descrição do tratamento de ncs.	01/11/2012	1.0
Guilherme Gonçalves	Atualização de cronograma, adicionado fluxograma, atualização do tratamento de ncs e adequação do documento às regras de configuração.	02/11/2012	1.5
Achiles Camilo	Atualização das Diretrizes de Qualidade, Processos Aplicáveis, Equipe de Garantia da Qualidade do Processo, Metodologia de Verificação da Qualidade e criação dos acrônimos	11/11/2012	1.6
Jackeline Neves	Formatação do documento	30/11/2012	1.7
Raphael Rezende	Retirada da seção de armazenamento e modificação a seção comunicação.	14/12/2012	1.8
Diogo Gonçalves Teodoro	Adição sobre GQA do GQA e ajuste dos processos aplicáveis.	07/01/2013	1.9
Guilherme Gonçalves	Atualização dos tópicos Cronograma, Tratamento de Não-Conformidades, Interessados	23/02/2013	2.0

Sumário
1 Introdução
2 Diretrizes de Qualidade
2.1 Processos Aplicáveis
3 Equipe de Garantia da Qualidade do Processo
4 Metodologia de Verificação da Qualidade
5 Interessados
6 Cronograma
7 Tratamento das Não-Conformidades
7.1 Identificação e Armazenamento
7.2 Comunicação
7.3 Acompanhamento
8 GQA do GQA
9 Acrônimos

###### 1 Introdução
O Plano da Garantia da Qualidade de Processo visa estabelecer os processos do projeto de Sistema de Gestão Bibliográfica (SGB) a serem verificados quanto à qualidade e como estes processos devem ser verificados, estabelecer momentos de aplicação da verificação, estabelecer métricas para análise da qualidade dos processos, definir o procedimento de identificação, registro e comunicação de não-conformidades e o procedimento de tratamento destas, acompanhamento e solução.
###### 2 Diretrizes de Qualidade
As diretrizes de qualidade do projeto foram exigidas por meio do Plano Geral do Projeto e pelo Plano de Aula de Integração 2, ambos dispostos pelo professor. Em ambos documentos, o requerido é que os processos estejam aderentes ao Nível F do MPS.br, o que torna todos os processos relativos a este nível necessários. A qualidade do projeto deverá ser baseada nas práticas apresentadas no PMBoK 4ª Edição, e também que sejam reconhecidas as boas práticas de Engenharia de Software apresentadas no SWEBoK.
###### 2.1 Processos Aplicáveis
Os processos aplicáveis, como dito, são todos os que condizem ao nível F do MPS.br. São eles:
- Processo de Gerência de Projeto
- Processo de Gerência de Requisitos
- Processo de Gerência de Configuração
- Processo de Gerência de Portfólio de Projetos
- Processo de Garantia da Qualidade
- Processo de Medição
O Processo de Aquisição esta fora do escopo para este projeto, devido as características do projeto este não se faz necessário conforme acordado com o patrocinador.

###### 3 Equipe de Garantia da Qualidade do Processo
A equipe da Garantia da Qualidade do Processo é composta obrigatoriamente por um Gestor de Garantia da Qualidade do Processo, posição esta que será rotativa a cada iteração do projeto, podendo ser ocupada no máximo duas vezes por cada integrante da equipe do projeto. Caso seja necessário o Gestor de Comunicação e RH poderá alocar mais pessoas para auxiliar a desempenhar as obrigações desta função.
###### 4 Metodologia de Verificação da Qualidade
Para verificação da qualidade dos processos deste projeto será utilizado a planilha de avaliação oficial do MPS.Br. Para atender aos objetivos deste projeto serão avaliados os processos descritos na seção 2.1 deste documento, considerando apenas os pontos aplicáveis ao Nível F do MPS.Br.
Entende-se que os atributos de processo e os resultados esperados contidos na ferramenta de avaliação proposta abrangem os processos de gestão de projetos apresentados no PMBoK. O mesmo ocorre com as recomendações encontradas nas melhores práticas de Engenharia de Software apresentada no SWEBoK.
Tal fenômeno ocorre pelo fato do MPS.Br ter se baseado no CMMi, modelo esse tido como referência pelo SWEBoK, e o mesmo ter se baseado no PMBoK para a concepção dos atributos de processos envolvendo as práticas de projeto. Sendo assim, a planilha citada com meio de verificação dos processos utilizados neste projeto são satisfatórios para se avaliar e medir sua qualidade.
###### 5 Interessados
O Checklist de Verificação de Processos deve ser aplicado verificando redmine, e atividades (tickets) no redmine pertinentes as questões. Caso não possível esta verificação ou não encontradas evidências no redmine, o Gestor de Qualidade de Processo responsável pela execução do checklist pode optar por procurar o responsável da área avaliada, afim de procurar pela evidência ou simplesmente atribuir “Não” na resposta a questão. Os gestores, equipes ou demais responsáveis de cada área, estão descritos na seguinte tabela.
Checklist	Responsável pela área
Configuração	Gerente de Configuração
Projeto	Gestor de Integração, Gestor de Escopo, Gestor de Tempo e Risco, Gestor de Custo, Gestor de Comunicação e RH
Requisitos	Equipe Técnica de Engenharia de Requisitos
Aquisição	Gestor de Aquisição
Portfólio de Projetos	Gestor de Portfólio de Projetos
Qualidade	Gestor de Qualidade do Processo e Gestor de Qualidade do Produto
Medição	Gestor de Medição

Tabela 1 – Tabela de responsáveis pela execução dos processos.
###### 6 Cronograma
A Planilha MPS deve ser aplicada na primeira iteração do projeto e atualizada nas iterações seguintes. O Checklist de Verificação de Processos deve ser aplicado uma vez a cada iteração, com exceção da primeira iteração, já que este checklist deve avaliar a iteração anterior a que é executado.
###### 7 Tratamento das Não-Conformidades
###### 7.1 Identificação e Armazenamento
As Não-Conformidades devem ser identificadas de duas formas
A seguinte forma, caso tenha sido encontrada através da Planilha MPS.br:
<<NC - XXXYY - TítuloDaNC>>
Onde NC significa Não-Conformidade, XXX deve ser o acrônimo do processo, por exemplo, GPR para Gerência de Projeto e YY o número do resultado esperado (da planilha) a que veio a NC, caso seja uma NC encontrada para um RAP, “RAP” deve ser adicionado antes do número, que neste caso, será o do RAP a que veio a NC.
A segunda maneira, caso a NC tenha sido encontrada através do Checklist de Verificação de Processos:
<<NC - PlanoXXX - TítuloDaNC>>
Onde NC significa Não-Conformidade, XXX deve ser o acrônimo do processo, por exemplo, GPR para Gerência de Projeto.
As Não-Conformidades devem ser registradas no redmine como ticket rotulado “Problema/Ação”. O título do ticket deve ser a identificação da NC, que está descrita acima. No corpo do ticket deve constar um campo “Problema”, que deve descrever o problema direta e sucintamente, e um campo “Ação”, escrito da mesma forma direta e sucinta para indicar a solução ao responsável por corrigir o problema.
###### 7.2 Comunicação
As tarefas são distribuídas para os responsavéis pela gerência de tempo. Mas pode ser sugerido nome ou área pela qualidade de processo.
###### 7.3 Acompanhamento
As NCs serão normalmente acompanhadas, uma vez que ao ser registrada e comunicada, está apta a ser resolvida, e na seguinte iteração, a Qualidade de Processo executará novamente o Checklist de Verificação de Processos e atualizará a Planilha MPS.br, assim, deverá verificar as devidas NCs e fazer seu acompanhamento.
###### 8 GQA do GQA
O GQA do GQA será feito de duas formas:
- com o patrocinador a cada duas iterações e sempre que fizer necessário caso esteja tendo algum problema na execução de algum processo, conforme acordado com o patrocinador para que possa tomar as devidas providências para ajustes;
- a turma de processo ministrada pela professora Adriana avaliadora do projeto, fará a avaliação do projeto como um todo levando em conta a planilha do MPS.BR preenchida, após avaliação os responsáveis da Garantida da Qualidade do Processo irão analisar a avaliação e tomar as devidas providências.

###### 9 Acrônimos

Sigla	Significado
SGB	Sistema de Gestão de Biblioteca
MPS.Br	Melhoria de Processos do Software Brasileiro
PMBoK	Guia de Conhecimento de Gerenciamento de Projetos
SWEBoK	Guia de Conhecimento de Engenharia de Software
RH	Recursos Humanos
NC	Não conformidades

Tabela 2 – Acrônimos utilizados no documento