SGB_ATAR_AtaDeReuniaoRequisitos003
Versão 1.0

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Vinícius Gonçalves Braga	Ata de Reunião	21/11/2012	1.0

Projeto: Sistema de Gestão Bibliográfica
Número da Ata: 003.
Data da reunião: 21/11/2012
Local: Instituto de Informática - Sala 233
Horário de Início: 17:45. Horário de Término: 18:30.
Autor: Vinícius Gonçalves Braga

Participantes Presentes:
● Vinícius Gonçalves Braga

Participantes Ausentes:
● Cássio Augusto, Felipe Giroto, Marco Aurélio.

Pauta:
● Validação das estórias 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.

Registro de Decisões:
- Todos os usuários (Administrador, Técnico Administrativo, Docente, Coordenador e Conselheiro) podem cadastrar livros;
- Apenas o administrador e o coordenador poderão cadastrar cursos;
- O livro é identificado por título e autor. O MEC não exige que o livro seja de uma determinada edição. O ISBN está ligado à edição e por este motivo não pode ser o identificador do livro no SGB;
- Deve haver uma opção rápida para busca de um livro e já com os dados estáticos (todos os dados, menos o preço. Aqui entram também a quantidade disponível na Biblioteca, a quantidade exigida pelo MEC e quantos faltam adquirir);
- O usuário chamado de "Auxiliar" deve ser chamdo de "Técnico Administrativo";
- O sistema vai ter que exportar para o formato MARC também. A Biblioteca deseja isto para facilitar o cadastro de livros no SOPHIA. Este ficou como requisito de baixa prioridade.

Compromissos:
● Comunicar toda equipe de Requisitos, bem como gestores de RH, tempo e de escopo.

Itens Não Resolvidos:
● Algumas estórias precisarão ser alteradas devido aos problemas encontrados e revalidadas na próxima reunião.

Observações:
●	Sem observações.

Próxima Reunião: 28/11/2012
Eu, Cássio Leonardo Rodrigues, abaixo assinado confirmo que estou de acordo com todas as informações citadas e descritas neste documento até a data de hoje. Afirmo que todas as informações são válidas para a produção do software do SGB, exceto aquelas marcadas com modificações que deverão ser alteradas para atender as minhas necessidades e da fábrica de software.

___________________________________________________
Cássio Leonardo Rodrigues

___________________________________________________
Engenheiro de Requisitos Responsável