SGB_ATAR_AtaDeReuniaoRequisitosEDesenvolvimento001
Versão 1.0

Projeto: Sistema de Gestão Bibliográfica
Número da Ata: 001.
Data da reunião: 23/11/2012.
Local: Centro de Aulas A - Sala 106.
Horário de Início: 20:00. Horário de Término: 22:00.
Autor: José Leonardo

Participantes Presentes:
- Igor
- José Leonardo;
- Bruno Marchetti
- Marco Aurélio;
- Bruno Blumenschein
- Allan Vieira
- Diogo Teodoro
- Cássio Augusto
- Vinícius Braga
Pauta:
Alinhamento dos requisitos, com os protótipos, com o banco de dados e com o desenvolvimento

Registro de Decisões:
Items referentes às histórias I, III e IV que foram validadas pelo fornecedor para a iteração
1. Validação de cadastro de livros com base no titulo e autor;
2. Mais de um autor poderá ser vinculado a um livro;
3. Deve ter tabela para inserir autor;
4. Deve ter tabela para editora;
5. No ato do cadastro de livro será cadastrado autor e editora;
6. Cadastro de Livros, disciplinas, vínculos de livros e disciplinas serão cadastrado em formulários diferentes;
7. Incluir tarefa para cadastrar disciplinas

Compromissos:
 Implementações futuras
1. Rotina de manutenção de autor;
2. Rotina de manutenção de editor;
3. Rotina de gerenciamento de vinculo;
4. Implementar regras de acesso às rotinas do sistema com base no tipo da conta;

Itens Não Resolvidos:
Não houveram itens não resolvidos nesta reunião.

Observações:
Impedimentos
1. Artfactory está fora, o que está impedindo o desenvolvimento com relação às dependências (não está configurado);
2. Configuração do Sonar;
3. Configuração do Hudson;
4. Não está permitindo editar o percentual de conclusão das atividades;

Próxima Reunião: Ainda não definida.