SGB_LEIAME_GestorDeQualidadeDoProcesso
Versão 1.0

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Guilherme Gonçalves	Criação do Documento	06/11/2012	1.0

# Transição: Planejamento - Primeira Iteração de Desenvolvimento

Na fase de planejamento foi criado um Plano de Garantia da Qualidade de Processo, e vários templates de checklists e relatórios. Nas iterações de desenvolvimento espera-se que sejam aplicados os checklists e relatórios. Como cronogramas do projeto não estão muito claros, não foi definido um cronograma exato das atividades de qualidade, porém as atividades estão dividas em primeira e segunda semana.
Basicamente, nesta primeira iteração, deve-se:
- Aplicar Checklists durante primeira semana.
- Identificar as não conformidades ainda na primeira semana da iteração corrente,	podendo registrá-las e comunicá-las na segunda semana, preferencialmente no	início, para que as devidas equipes tenham tempo de corrigí-las.
- Revisar o Plano de Garantia da Qualidade do Processo e adequá-lo para que	este contemple o PMBOK.
- Se preciso, geração de novos checklists para verificação da aderência dos	processos do PMBOK para com os processos executados no projeto.