Universidade Federal de Goiás
Marco Aurélio Camargo Oliveira, 090215
Relatório do dia 19/10/2012 até 26/10/2012

Na primeira semana do projeto me foi atribuído o papel de Gestor dos Riscos. Este papel tem por função identificar, analisar e acompanhar os riscos do projeto.
Dessa forma fiz a identificação dos primeiros riscos e analisei o impacto, a probabilidade e a priorização de cada risco com base em dados históricos dos outros projetos realizados durante o curso.	Entreguei até a data estipulada (26/10) o documento SGB_PLGRI_PlanoDeGerênciaDeRiscos no qual elaborei uma plano simples para identificação, análise e acompanhamento dos riscos pautado principalmente em reuniões semanais entre os gestores.
Também realizei a entrega do documento SGB_ANRI_AnáliseDeRiscos no qual estão efetivamente identificados os riscos sua respectiva análise quanto ao impacto, a probabilidade e a priorização. Neste documento também está registrado ações para mitigação dos riscos e o respectivo acompanhamento dessas ações.
Total de horas gastas nas duas atividades, 4 horas.