SGB_PRGC_ProcessoDeGerenciaDeConfiguracao
Versão 1.0

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Cássio Augusto	Criação do Documento	25/10/2012	0.1
Cássio Augusto	Descrição do Processo	25/10/2012	0.5
Allan Vieira Ribeiro	Adequação ao Template	26/10/2012	0.5

# 1 Processo de Gerência de Configuração
Este processo, doravante PROCGC, tem como objetivo estabelecer e manter a integridade do conjunto de artefatos que forma um software, durante todo o seu ciclo de vida. Este conjunto de artefatos forma uma configuração do software, criada em um projeto que executa o Processo de Desenvolvimento de Software e modificada ao londo do desenvolvimento do projeto e por sucessivos projetos que aplicam o Processo de Manutenção de Software.
A Gerência de Configuração, doravante GC, atua tipicamente em dois contextos distintos: GC de Projeto e GC de Produto. No contexto de projeto, a GC deve garantir que os produtos de trabalho gerados e/ou modificados ao longo de um projeto de desenvolvimento ou manutenção de software são consistentes, e que são disponibilizados para todos interessados, de acordo com o Plano do Projeto.
No contexto de produto, a GC deve controlar a construção (build) e a liberação (release) de um produto de software íntegro e consistente, de acordo com as necessidades e expectativas de seus usuários. Neste contexto, também é necessário controlar as solicitações de mudanças no software que está em operação. Tais solicitações devem ser organizadas para servir de insumo para os projetos de manutenção de software ou, se a solicitação ocorrer no projeto, para que Gerente de Configuração analise a solicitação e, com aprovação formal, viabilize a mesma.
Em geral, um Comitê de Controle de Configuração, doravante, CCC decide sobre a viabilidade e a prioridade das mudanças solicitadas na configuração. Este CCC é composto, tipicamente, pelo Gerente de Configuração, por representantes dos usuários (que deverão avaliar o impacto da mudança no atendimento de requisitos existentes), e por representantes dos técnicos (que deverão avaliar o custo, o prazo e a exequibilidade da mudança).
O macro-fluxo do processo é apresentado na Figura 1. Nesta figura as atividades específicas do processo são denotadas como polígonos em escuro. A figura também apresenta atividades que não pertencem ao processo (denotadas como polígonos sem cor), a fim de explicitar as interações entre o presente processo e os demais processos realizados em um projeto.

Figura 1 - Macro Fluxo
# 2 Planejar Gerência de Configuração
Objetivos:	Planejar as baselines e a forma de controle da configuração em um projeto de desenvolvimento ou manutenção de software.
Procedimentos:	Solicitar criação de repositório e Informar-se sobre a mídia de armazenamento. / Definir o cronograma para execução todas as atividades relacionadas ao processode Gerência de Configuração, a fim de que seja integrado ao Cronograma do Projeto,a partir do Cronograma já estabelecido para o projeto. Em especial devem ser determinadas as datas em que serão estabelecidas as baselines do projeto. / Definir os recursos não-humanos para a execução das atividades de Gerência de Configuração. / Identificar e planejar a forma de identificação única de cada item configuração do projeto. / Descrever as características físicas e funcionais de cada item de configuração identificado. / Definir o local de armazenamento, o acesso permitido para cada colaborador e o responsável pela coleta do item de configuração em questão.
Entradas:	Critérios: / Cronograma do projeto já definido / Insumos: / Cronograma do projeto
Saídas:	Critérios: / As atividades de Gerência de Configuração foram planejadas e os itens de configuração identificados de forma única. / Produtos: / Cronograma de Gerência de Configuração. / Plano de Gerência de Configuração
Participantes:	Responsável pela Execução
	Gerente de Configuração.
	Responsável pela Aprovação
	Não há.
	Consultados
	Analista / Equipe Técnica / Gerente de Projeto / Administrador de Redes ou Responsável pela Infra-Estrutura

# 3 Acompanhar Configuração
Objetivos:	Acompanhar o estado de mudanças em baselines e de ações corretivas para problemas identificados.
Procedimentos:	Avaliar situação de Planos de Mudança em Baseline que estão em andamento / Deve ser registrada a situação em que se encontra a implementação da mudança, se houver. / Avaliar o estado das ações corretivas das não-conformidades identificadas em audições para o estabelecimento de baseline ou em acompanhamentos das configurações anteriores. Deve ser registrado a situação em que se encontram as ações corretivas, se de fato houve problemas identificados. Verificar se todas as baselines planejadas estão sendo criadas. / Verificar se os mecanismos de acesso, check-in e check-out estão sendo executados.
Entradas:	Critérios: / Existe uma baseline estabelecida. / Houve uma auditoria de configuração na baseline estabelecida / Insumos: / Relatório de não-conformidades da auditoria da configuração. / Relatório de Acompanhamento da Configuração anterior. / Solicitação de mudança em baseline / Plano de mudança em baseline
Saídas:	Critérios: / Uma auditoria de baseline foi realizada. / Produtos: / Relatório de Acompanhamento da Configuração
Participantes:	Responsável pela Execução
	Gerente de Configuração.
	Responsável pela Aprovação
	Não há.
	Consultados
	Gerênte de Projeto / Administrador de Redes ou Responsável pela Infra-Estrutura

# 4 Estabelecer Baseline
Objetivos:	Estabelecer uma baseline em um projeto.
Procedimentos:	Revisar os itens de configuração que compõem a baseline, considerando as características físicas e funcionais que devem apresentar, segundo o Plano de Configuração. Eventuais correções para problemas identificados devem ser solicitadas ao responsável pela criação do documento, até que todos os problemas sejam resolvidos. / Se houver uma baseline anterior no projeto, descrever as diferenças entre a nova baseline a ser criada e a última baseline do projeto. / Fazer o check-in da nova configuração, isto é, armazenar todos os itens de configuração que compõem a baseline no repositório de GCS do projeto, descrevendo ou atualizando (se necessário) as características físicas e funcionais de cada item da configuração. / Criar as regras de controle de acesso sobre cada item de configuração, conforme o Plano de Configuração. / Solicitar aos integrantes da equipe que realizem update da baseline criada.
Entradas:	Critérios: / Uma configuração, prevista no Plano do Projeto, foi produzida no projeto. / Insumos: / Configuração de software candidata a ser inserida na baseline. / Plano de Configuração.
Saídas:	Critério: / Uma nova baseline foi estabelecida no projeto. / A criação da baseline foi comunicada a todos os interessados. / Produtos: / Relatório de estabelecimento de Baseline.
Participantes:	Responsável pela Execução
	Gerente de Configuração.
	Responsável pela Aprovação
	Não há.
	Consultados
	Equipe Técnica. / Gerente de Projeto.

# 5 Auditar Configuração
Objetivos:	Avaliar como se encontra a baseline em termos físicos e funcionais.
Procedimentos:	Identificar a baseline a ser auditada; / Confirmar que todos os itens de configuração presentes na baseline foram previstos no Plano de Gerência de Configuração / Preparar um checklist para auditoria física avaliando a estrutura da baseline bem como a identificação unívoca dos itens de configuração. / Preparar um checklist para auditoria funcional avaliando se o item de configuração exerce sua funcionalidade segundo seu propósito. / Realizar a auditoria da Baseline. / Gerar um relatório listando as não-conformidades encontradas.
Entradas:	Critérios: / Existe uma baseline estabelecida / Insumos: / Baseline / Relatório de Estabelecimento de Baseline
Saídas:	Critérios: / Uma nova baseline foi estabelecida no projeto. / A criação da baseline foi comunicada a todos os interessados. / Produtos: / Relatório de estabelecimento de Baseline
Participantes:	Responsável pela Execução
	Gerente de Configuração
	Responsável pela Aprovação
	Não há.
	Consultados
	Equipe técnica / Gerênte de Projeto

# 6 Analisar Solicitação de Mudança em Baseline
Objetivos:	Analisar viabilidade e priorizar solicitação de mudança em baseline do projeto.
Procedimentos:	Verificar a coerência da solicitação de mudança: / Já foi registrada uma solicitação de mudança idêntica? / A mudança proposta já é atendida pela configuração atual? / É tecnicamente inviável atender a solicitação de mudança. / Se a solicitação de mudança em baseline é incoerente, comunicar ao solicitante e encerrar atividade. / Avaliar o impacto da mudança solicitada no prazo, custo e escopo do projeto. / Obter a aprovação de todos os interessados no projeto que são afetados pela mudança solicitada. / Se a solicitação foi aprovada por todos os interessados, definir a sua prioridade. / Se a solicitação não foi aprovada por todos os interessados, informar ao solicitante.
Entradas:	Critérios: / Existe uma solicitação de mudança em baseline em aberto, ou seja, ainda não avaliada. / Insumos: / Solicitação de Mudança em Baseline / Solicitação de Mudança em Requisito
Saídas:	Critérios: / A solicitação de mudança é coerente / Produtos: / Análise de Solicitação de Mudança em Baseline
Participantes:	Responsável pela Execução
	Gerente de Configuração
	Responsável pela Aprovação
	CCB (Comitê de Controle de Mudança em Baseline)
	Consultados
	Gerênte de Projeto / Gerênte de Requisito / CCB

# 7 Planejar Mudança em Baseline
Objetivos:	Definir um Plano para orientar a mudança em baseline do projeto e disponibilizar a configuração da baseline para a mudança.
Procedimentos:	Selecionar as solicitações de mudança que serão atendidas de acordo com sua prioridade. Para cada solicitação a ser atendida: / Identificar os itens de configuração impactados pela mudança. / Descrever a mudança a ser feita no item. / Definir as tarefas necessárias a mudança no item de configuração. Para cada tarefa estimar o custo, o esforço, o prazo para realização e alocar um responsável pela tarefa. / Obter aprovação do Plano de Mudança em baseline por todos os interessados afetados pela mudança no projeto. / Se o Plano for reprovado, refazê-lo de forma a atender as solicitações feitas. / Informar a todos os interessados o resultado da Aprovação do Plano de Mudança de Baseline.
Entradas:	Critérios: / Existe solicitação de mudança em baseline aprovada, ou seja, existe uma Análise de Solicitação de Mudança em Baseline aprovada. / Insumos: / Análise de Solicitação de Mudança em Baseline
Saídas:	Critérios: / Foi realizada uma aprovação para o Plano de Mudança em baseline. / Produtos: / Plano de Mudança em baseline.
Participantes:	Responsável pela Execução
	Gerente de Configuração
	Responsável pela Aprovação
	CCB (Comitê de Controle de Mudança em Baseline)
	Consultados
	Gerênte de Projeto / CCB

# 8 Implementar Mudança em Baseline
Objetivos:	Implementar uma ou várias mudanças em baseline.
Procedimentos:	Informar aos responsáveis pela mudança em baseline do prazo para realização das tarefas. / Fazer check-out da baseline que será afetada pela mudança e disponibilizar aos responsáveis pela mudança. / Enquanto as tarefas de mudança não forem concluídas, acompanhar a situação das tarefas para cada item de configuração levando em consideração o prazo para sua realização. / Com todas as tarefas concluídas, avaliar se a(s) mudança(s) foi(ram) feita(s) de forma correta verificando a conformidade com o Plano de Mudança em Baseline. Caso não haja conformidade com o Plano: / Levantar as não-conformidades. / Informar as não-conformidades ao responsável pela tarefa / Solicitar ao responsável que seja feita a mudança conforme o Plano de Mudança em baseline levando em consideração as não-conformidades levantadas. / Acompanhar a tarefa para assegurar que não ocorra outra não-conformidade. / Realizar check-in das mudanças. / Informar aos interessados no projeto a execução da mudança em baseline evidênciando qual foi o Plano de Mudança em Baseline atendido.
Entradas:	Critérios: / Existe um Plano de Mudança em Baseline aprovado / Insumos: / Plano de Mudança em Baseline
Saídas:	Critérios: / Todas as tarefas de mudança foram executadas pelos seus respectivos responsáveis. / e não há não-conformidades em relação ao Plano de Mudança em Baseline. / Produtos: / Mudança em baseline implementada no repositório. / Nota de executação do Plano de Mudança em Baseline
Participantes:	Responsável pela Execução
	Gestor de Configuração
	Responsável pela Aprovação
	Não há.
	Consultados
	Gestor de Projeto / Responsáveis pelas tarefas da mudança.