SGB_PLOMC_PlanoComunicacao
Versão 0.5

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Jackeline Neves de Almeida	Definição dos interessados no projeto	26/10/12	0.1
Jackeline Neves de Almeida	Planejamento da comunicação e estratégia da organização do time.	28/10/12	0.2
Allan Vieira Ribeiro	Atualização formatação e atualização comunidade do projeto	16/11/12	0.3
Cássio Augusto	Revisão e Ajustes	09/12/12	0.4
Vinícius Gonçalves Braga	Organização do Planejamento de Comunicações em uma planilha a parte.	11/01/13	0.5

SUMÁRIO
1 Introdução
2 Partes interessadas
3 Comunidade do projeto
4 Estratégia de auto-organização
4.1 Quem deve estar alinhado com quem
4.2 Responsável pela tomadas de decisões
4.3 Práticas utilizadas para facilitar a comunicação e colaboração do time
5 Planejamento das comunicações
6 Treinamentos

# 1 Introdução
Este documento planeja e gerencia todas as comunicações do projeto.
# 2 Partes interessadas
Stakeholder	Papel	Ponto de interesse
Juliano Lopes de Oliveira	Patrocinador/Gestor de Portifólio	Sucesso do projeto como case para a Fábrica de software.
Cássio Rodrigues	Fornecedor de Requisitos/Dono do Produto	Produto de software funcional para facilitar nas suas atividades.
Adriana Souza	Avaliador Externo de Processos/Garantia da Qualidade Externa	Garantia de implantação de processo na fábrica de software.
Danillo Guimarães	Infraestrutura de TI/Gestor de ambiente Técnico	Projeto executado na infraestrutura e com os recursos da fábrica de software .
Gestores de projeto	Gestor de escopo, tempo, custo, risco, qualidade do produto, aquisição, comunicação e recursos humanos, integração	Entregar o projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior.
Gestores de apoio	Gestor de medição, gestor de configuração, gestor de qualidade do processo, gestor de reutilização	Entregar projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior.
Técnica	Engenheiro de Requisitos, Engenheiro de usabilidade, arquitetura de software, projetista de software, desenvolvedor, administrador de BD, engenheiro de teste.	Entregar projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior.

# 3 Comunidade do projeto

Os papéis foram alocados de acordo com o SGB_PLRH_PlanoRecursosHumanos seção 3 Alocação recursos humanos.
Os papéis se encontram no seguinte link: http://goo.gl/8i5Ea
Responsável	E-mail	Telefone	Skype
JACKELINE NEVES DE ALMEIDA	na.jackeline@gmail.com	(62)9118-4899	almeidajacke
TIAGO BORGES PEREIRA	tiago@engenhariadesoftware.inf.br	(62)8144-7355
IGOR VINICIUS DOS SANTOS SILVA	igor.engenhariadesoftware@gmail.com
VICTOR RIBEIRO DE CARVALHO	vcarvalho0402@gmail.com	(62)9185-4389	vcarvalho0402
ALLAN VIEIRA RIBEIRO	allanvribeiro1@gmail.com	(62)9953-0109	allanvribeiro
DIOGO GONÇALVES TEODORO	diogodgt@gmail.com	(62)9182-9731	diogodgt
HÉLIOS KÁRUM DE OLIVEIRA BASTOS	helioskarum@gmail.com	(62)9981-4577	maelstormxz
EXPEDITO PEREIRA DOS SANTOS	expedito@engenhariadesoftware.inf.br	(62)8406-9737
LUIS AUGUSTO SALEMA DE SOUZA	luissalema@gmail.com	(62)3242-7363	luissalema
GEOVANE PAZINE FILHO	geovanefilho.es@gmail.com	(62)8434-6408	geovane_filho
ANDRESSA GONCALVES GUIMARAES	andressagoncalvesguimaraes@gmail.com
ACHILES CAMILO SOARES NETO	achiles.camilo@gmail.com		achilescamilo
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR	carlos.jota87@gmail.com	(62) 9114-7474	malkavian_jota
GABRIEL DA SILVA VIEIRA	gabrieldgf4@gmail.com
CASSIO AUGUSTO SILVA DE FREITAS	kssiofreitas@gmail.com	(62) 8197-9635	kssiano3
MAXWEL SATOSHI DUARTE OTSUKA	maxwel.engsoft@gmail.com
BRUNO MARQUETE DA SILVA	marquete.engsoft@gmail.com		brunomarquete
FELIPE AUGUSTO LACERDA GIROTO	felipeengsoftware@gmail.com		felipe_giroto
KLEVLON BORGES DE MORAES	montecchyo@gmail.com	(62) 9629-4888	montecchyo
BRUNO BLUMENSCHEIN	bruno@engenhariadesoftware.inf.br	(62) 8265-1331	brunobbbbb
LUIS EDUARDO DE ARAUJO ROCHA	luisedrocha@gmail.com		muadadaum
VINICIUS GONCALVES BRAGA	vinicius.esufg@gmail.com	(62) 8160-0232	viniciusgb4
CEZAR AUGUSTO FERREIRA	cezaraf@gmail.com	(62) 84657793	caferreira
WILKER DE JESUS MACHADO	0wilker0@gmail.com	(62) 3573-5160	wilker0soft
MARCO AURELIO CAMARGO OLIVEIRA	macamargooliveira@gmail.com	(62) 9394-2904
LUA SILVERIO E SILVA ROSSI	lssgoas@gmail.com	(62) 3095-4583	luasilverio
JOSE LEONARDO ANSELMO SARMENTO MONTEIRO	jleonardo.monteiro@gmail.com	(62) 8497-2320
EDUARDO BRUNO SIMOES SEGURO	eduardo.seguro@gmail.com	(62) 8447-5219	eduardo.seguro
RODRIGO OLIVEIRA ANDRADE	rodrigo@engenhariadesoftware.inf.br	(62) 8173-1504	rodrigo.oa
BRUNO PEREIRA MAIA	brunopmaia@gmail.com		brunopmaia
INAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	inael.rodrigues@gmail.com		inaelrodrigues
BRUNO CESAR RIBEIRO E SILVA	bruno@brunocesar.com	(62) 9184-6214	brunocesarsilva
DIOGO RIBEIRO DE SOUZA	diogo.engsoftware@gmail.com
GUILHERME AUGUSTO SARDINHA GONCALVES LOIOLA	guilherme.asgl@gmail.com	(62) 8420-6131	guilherme.asgl
HENRIQUE RESENDE HIRAKO	henriquehirako@gmail.com	(62) 9995-2311	henriquehirako
RAPHAEL REZENDE TEIXEIRA	raphael.rezende@gmail.com	(62) 9111-9862
DIOGO TAVARES DE AZEVEDO JAPIASSU
DYEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA

# 4 Estratégia de auto-organização
## 4.1 Quem deve estar alinhado com quem
O Gestor de tempo deve estar alinhado com o Gestor de Escopo para identificar quais itens devem ser entregues e qual é o foco de direcionamento de esforços da equipe.
O Gerente de tempo é o responsável por determinar as tarefas, priorizá-las, negociar o tempo de execução e até mesmo abortá-la. Esse gestor deve estar alinhados com todos.
O Gestor de Custo deve monitorar o orçamento e o custo realizado, estando alinhado com o Gestor de tempo.
Gestor de integração deve estar alinhado com todos os gestores de projeto para integrar os planos e verificar se todos estão convergindo para o mesmo foco.
O gestores da natureza de gestão devem estar alinhados entre si e todos os esforços devem ser convergidos para o foco maior. É fortemente recomendado que seja realizada no mínimo três reuniões durante a iteração entre esses gestores: Uma no início, uma no meio e outra no final da iteração para garantir que todos estejam alinhados.
Engenheiro de requisitos e Engenheiros de usabilidade devem estar alinhados entre si e com o fornecedor de requisitos para que um complete o outro e não haja retrabalho.
Projetistas, Arquitetos, Desenvolvedores, Testadores e DBA's devem estar alinhados e todos trabalhando para o mesmo foco.
Qualidade do processo deve constantemente realizar entrevistas com todos para entender o processo executado, coletar evidências e sugerir melhorias.
## 4.2 Responsável pela tomadas de decisões
A equipe de Gestão de projeto é responsável pela tomada de decisões, se a decisão não estiver sob o controle dos gerentes, deverá ser procurado o Patrocinador do projeto.
## 4.3 Práticas utilizadas para facilitar a comunicação e colaboração do time
Deverá ser utilizado o e-mail como principal via de comunicação e o grupo “SGB” do facebook como via complementar.
Para enviar e-mail para todos os integrantes do grupo, copie todos os e-mail abaixo:
<andressagoncalvesguimaraes@gmail.com>, <henriquehirako@gmail.com>, <achiles.camilo@gmail.com>, <allanvribeiro1@gmail.com>, <bruno@engenhariadesoftware.inf.br>, <brunopmaia@gmail.com>, <marquete.engsoft@gmail.com>, <carlos.jota87@gmail.com>, <cezaraf@gmail.com>, <kssiofreitas@gmail.com>, <diogo.engsoftware@gmail.com>, <diogodgt@gmail.com>, <eduardo.seguro@gmail.com>, <expedito@engenhariadesoftware.inf.br>, <felipeengsoftware@gmail.com>, <gabrieldgf4@gmail.com>, <geovanefilho.es@gmail.com>, <guilherme.asgl@gmail.com>, <helioskarum@gmail.com>, <igor.engenhariadesoftware@gmail.com>, <inael.rodrigues@gmail.com>, <na.jackeline@gmail.com>, <jleonardo.monteiro@gmail.com>, <montecchyo@gmail.com>, <luissalema@gmail.com>, <luisedrocha@gmail.com>, <lssgoas@gmail.com>, <macamargooliveira@gmail.com>, <maxwel.engsoft@gmail.com>, <raphael.rezende@gmail.com>, <rodrigo@engenhariadesoftware.inf.br>, <tiagobp17@gmail.com>, <vcarvalho0402@gmail.com>, <vinicius.esufg@gmail.com>, <0wilker0@gmail.com>, <juliano@inf.ufg.br>,

Reuniões não-presenciais poderão ser realizadas preferencialmente via Skype, em caso de falhas nesse serviço poderá ser utilizado o Google Hangout.
# 5 Planejamento das comunicações
As comunicações planejadas para o projeto estão organizadas no documento SGB_PCOM_Planejamento_das_Comunicacoes.

# 6 Treinamentos
Os gestor de comunicação e RH deverá entrar em contato com toda equipe verificando a necessidade de treinamento a cada iteração do projeto. Os treinamentos serão registradas na pasta de Recursos_Humanos/Realização_Treinamentos e no Plano de Recursos Humanos, o registro poderá ser imagens ou ata de treinamento.