SGB_PLGRI_PlanoDeGerênciaDeRiscos
Versão 0.1

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Marco Aurélio	Estrutura e texto inicial	26/10/12	0.1

Sumário

1. Introdução.........................................................................................................................3
2. Identificação dos Riscos...................................................................................................3
3. Análise..............................................................................................................................3
     3.1 Definições..................................................................................................................3
4. Ações................................................................................................................................3
5. Acompanhamento de Ações Realizadas..........................................................................3

# 1 Introdução
Este plano norteia a identificação, as ações e o acompanhamento dos riscos do projeto SGB (Sistema de Gestão Bibliográfica).

# 2 Identificação dos Riscos
##### A identificação inicial dos riscos é realizada pelo Gestor de Riscos. Alterações ou acréscimos serão realizados através de reuniões semanais com os gestores do projeto e registrados no documento SGB_ANRI_AnáliseDeRiscos no tópico 1.
# 3 Análise
###### A análise inicial quanto ao impacto, probabilidade e priorização é realizada pelo Gestor de Riscos, sendo usado como referência bases de dados de projetos anteriores. Alterações ou acréscimos serão realizados através de reuniões semanais com os gestores do projeto e registrados no documento SGB_ANRI_AnáliseDeRiscos no tópico 1.
# 3.1 Definições
# Probabilidade: Baixa = 1; Média = 2; Alta = 5;
## Impacto: é medido em dias;
### Priorização: Probabilidade X Impacto;
### 4 Ações
### As ações iniciais são definidas pelo Gestor de Riscos. Ações adicionais serão discutidas através de reuniões semanais com os demais gestores do projeto e registradas no documento SGB_ANRI_AnáliseDeRiscos no tópico 2.
### 5 Acompanhamento de Ações Realizadas
##### O acompanhamento das ações para mitigação dos riscos será realizado pelo Gestor de Riscos e registrado no documento SGB_ANRI_AnáliseDeRiscos no tópico 3.