SGB_ATAR_AtaDeReuniaoGestao011
Versão 1.0

Projeto: Sistema de Gestão Bibliográfica
Número da Ata: 011.
Data da reunião: 21/12/2012.
Local: Centro de Aulas A - Sala 106.
Horário de Início: 20:40. Horário de Término: 22:00.
Autor: Vinícius Gonçalves Braga.

Participantes Presentes:
Membros da equipe do projeto e o patrocinador.
Pauta:
Apresentação dos processos listados abaixo para o patrocinador e para a equipe, visando melhorá-los.
- Configuração;
- Requisitos;
- Qualidade;
- Medição;
- Portifólio;
- Projeto (Comunicação, Recursos Humanos, Escopo, Tempo, Integração);

Registro de Decisões:
Recursos Humanos;
- RH deve divir os recursos de acordo com suas competências;
- Pessoas devem avisar antes sobre os problemas;
- Verificar necessidade de treinamentos;
- RH deve verificar as atividades no Redmine para verificar o porquê das mesmas;
- não estarem sendo realizadas;
- Integrar informações em planilha do docs - sugestão do Igor.

Comunicação
- Problema de comunicação;
- Relatar e-mails não respondidos, quando forem importantes;
- Adicionar no título do e-mail IMPORTANTE ou URGENTE;
- Não responder e-mail poderá equivaler a não fazer uma atividade;

Escopo:
- Ser mais preciso no previsto/realizado - adicionar categorização de estórias de usuário - pontuar cada US em termos de complexidade;
- Executar o planing poker com todos da equipe técnica;

Tempo:
- Problemas com estimativas e atividades em andamento - pessoas não estão colocando estas informações no redmine;
- Deve haver comprometimento com as atividades no redmine;
- Criar um template com as atividades no redmine e duplicar estas atividades toda iteração, economizando tempo do gestor;
- Planejar a próxima iteração de forma adiantada;
- Estimar horas e data de entrega;
- As pessoas terão 24 horas para dar a estimativa de horas e data da atividade a partir da criação das atividades no redmine
- Quem não conseguir estimar deve procurar outras pessoas para discutir a respeito;

Compromissos:
 Informar a todos os membros da equipe sobre as decisões tomadas.

Itens Não Resolvidos:
Não foram apresentados os processos:
- Configuração (Igor Vinicius);
- Requisitos (Vinícius Gonçalves Braga);
- Qualidade (Guilherme Gonçalves);
- Medição (Bruno Blumenschein);
- Integração

Observações:
Sem observações pertinentes.

Próxima Reunião: Ainda não definida.