Universidade Federal de Goiás
Fábrica de Software – Instituto de Informática
Engenharia de Software
Relatório de Avaliação – Concepção
Cássio Augusto Silva de Freitas – Gerente de Configuração
Atividades Realizadas

1. Participação na Reunião de apresentação do projeto e definição de papéis – Tempo investido 02:00:
  1. Reunião de apresentação do projeto com o Gestor de portfólio Juliano Lopes de Oliveira, com a definição de um Gestor de RH e distribuição de papéis entre a turma.
  2. trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Integracao/ SGB_TAP.odt, svn/  trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Integracao/ SGB_ATAR_AtaDeReuniao001.odt
2. Participação na Reunião de Definição de atividades para a equipe, Definição de resultados esperados e Definição de atividades relacionadas ao escopo.
  1. Reunião para leitura dos papéis de cada um na equipe, planejamento da primeira fase do projeto, as necessidades, quais os artefatos para a primeira fase.
  2. trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Integracao/ SGB_ATAR_AtaDeReuniao002.odt
3. Criação e Desenvolvimento do Plano de Gerência de Configuração de Software – Tempo investido: 14:00.
  1. Criação, desenvolvimento e ajustes do documento PLGC juntamente com o Allan Vieira Ribeiro.
  2. trunk/ Gerencia_de_Configuracao/ SGB_PLGC_PlanoDeGerenciaDeConfiguracao.odt
4. Criação e Desenvolvimento do Processo de Gerência de Configuração de Software – Tempo investido – Tempo investido: 10:00
  1. Criação e Desenvolvimento do documento de Processo de Gerência de Configuração de Software.
  2. trunk/ Gerencia_de_Configuracao/ SGB_PRGC_ProcessoDeGerenciaDeConfiguracao.odt
5. Auxílio da equipe em sanação de dúvidas relativas a gerência de configuração – Tempo investido 04:00
  1. Sanação de dúvidas com a equipe relativas ao plano de Gerência de Configuração do itens de configuração identificados nesta fase.