SGB_GCONF_PlanoDeGerênciaDeConfiguração
Versão 0.1

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Allan Vieira Ribeiro	Criação do Documento	23/10/2012	0.1
Cássio Augusto S. Freitas	Descrição dos tópicos do Documento(Introdução,Gerência e Atividades de GCO)	23/10/2012	0.1

Sumário

# 1 Introdução
O Plano de Gerência de Configuração visar gerenciar e controlar os artefatos de software gerados para o Sistema de Gestão Bibliográfica(SGB). Este plano definirá os meios utilizados para manter a integridade, o histórico de alterações e controlar as mudanças realizadas nos artefatos do SGB.

# 2 Propósito
Este documento tem como finalidade criar o padrão a ser seguido por todos os membros da equipe permitindo que se mantenha a integridade dos artefatos gerados de acordo com a nomenclatura e regras para o versionamento, estrutura de diretórios, a identificação de papéis e responsabilidades.
Para que isso aconteça serão detalhados os recursos necessários (equipes, ferramentas e ambiente), as responsabilidades para a gerência de configuração do SGB.

## 2.1 Público Alvo
Este documento destina-se a todos os membros da equipe, bem como ao Solicitante, Equipe de TI e usuários do sistema.

# 3 Escopo
Este documento descreve as ferramentas necessárias para a realização da configuração pela equipe responsável pelo desenvolvimento dos artefatos de software do SGB.

# 4 Convenções, Abreviações e Termos
Definições de todas as convenções, abreviações e termos utilizados neste documento.
Termo	Descrição
SGB	Sistema de Gestão Bibliográfica
GCO	Gerente de Configuração

# Tabela 1 - Convenções, Abreviações e Termos
# 5 Gerência
# 5.1 Organização

Para as atividades de gerência de configuração deverão estar disponíveis:
- Um responsável pela configuração – principal responsável pelas tarefas da gerência de configuração do software;
- Um gerente de requisitos – responsável por atuar juntamente com a gerência de configuração quando as atividades envolverem os requisitos definidos para o projeto;
- Um responsável pela qualidade – atuará juntamente com o responsável pela configuração para acompanhar a análise das requisições de alterações (check‑out) e para realizar as verificações após a conclusão das alterações (check-in);
- Um gerente de projeto – atuará no sentido de apoiar e acompanhar as atividades de gerência da configuração, bem como verificar e aprovar os artefatos controlados pelo GCO;
- Os demais integrantes da equipe de projeto atuarão como revisores dos artefatos a serem controlados pela gerência de configuração, onde ao encontrar alguma discordância deverá comunicar o gerente de projeto que comunicará a gerência de configuração.
Todos os responsáveis citados devem ter experiências e habilidades segundo definido no documento de papéis e responsabilidades [ Gerência de Pessoas , Colocar link para documento de Recursos Humanos ].
Os envolvidos poderão fazer solicitações de mudanças, desde que a pessoa que solicite não seja a mesma pessoa que analise a viabilidade desta mudança, bem como a executora das alterações não seja a mesma pessoa que verifica se as alterações foram realizadas corretamente.

## 5.2 Responsabilidades de GCO

### 5.2.1. Competências pessoais

- Capacidade de decisão;
- Liderança;
- Capacidade de negociação;
- Atualizar-se profissionalmente;
- Capacidade de relacionamento inter-pessoal;
- Expressão verbal;
- Trabalhar em equipe;
- Capacidade de delegação;
- Organização;
- Raciocínio lógico;
- Criatividade;
- Adaptar-se a mudanças;
- Paciência;
- Disciplina;
- Conduzir reuniões.
- No processo de gerência de configuração da empresa;
- Nas ferramentas de gerência de configuração utilizadas na empresa.
- Definir o plano de gerência de configuração;
- Estabelecer as configurações-base (baseline) – identificar os itens de configuração e as configurações-base após os marcos de revisão do projeto, que deverão ser controladas pela gerência de configuração;
- Administrar e acompanhar as configurações-base – acompanhar as configurações-base desde sua preparação até a sua aprovação, e mantê-la atualizada e consistente mesmo após futuras alterações;
- Controlar o Ambiente de Desenvolvimento – definir a configuração do ambiente de desenvolvimento e assegurar que as plataformas de desenvolvimento pré-definidas sejam utilizadas pela equipe de forma consistente durante a manutenção do projeto;
- Controle de Configuração – definir um ambiente propício para o controle de configuração, onde os artefatos aprovados possam se manter consistentes e em segurança, separados dos artefatos em processo de construção;
- Controle de Alterações – definir um procedimento para o controle de alterações que permita a rastreabilidade dos defeitos e garantir que o mesmo seja seguido;
- Preencher Relatório de Status – manter um relatório de status das baselines geradas;
- Divulgação das versões geradas e das baselines estabelecidas – divulgar aos integrantes da equipe e a quem possam interessar os artefatos aprovados formalmente durante o projeto e o fechamento das baselines.
- Assegurar que os demais integrantes da equipe não se desviem das políticas e dos procedimentos da gerência de configuração;
- Especificar procedimentos para recuperação de ambiente operacional.

### 5.2.2. Conhecimentos

### 5.2.3. Responsabilidades

# 6 . Atividades de GCO

Atividades de controle de configuração incluem a requisição, avaliação, aprovação e implementação de mudanças em itens de configuração. Mudanças podem incluir tanto correções de erros quanto melhoramentos. O grau de formalidade necessário para o processo de controle de mudança depende da linha base afetada e do impacto da mudança na estrutura da configuração.
No decorrer dos projetos, serão geradas revisões na ferramenta Subversion presente no ambiente da Fábrica de Sotware. Nestas revisões serão armazenadas as atualizações no cronograma, as atualizações do demonstrativo de coleta de métricas, os registros de reuniões produzidos e os documentos alterados que a gerência do projeto julgue importante sua inclusão na revisão.
Todos os documentos incluídos nas revisões são revistos pela gerência de configuração na inclusão na revisão.
Pendências encontradas durante a geração destas revisões deverão ser anotadas e poderão ser ajustadas posteriormente, desde que, com o consentimento do gerente do projeto, visto que os artefatos já foram revisados anteriormente pela qualidade no decorrer das atividades.
Ao final de cada fase do projeto e das iterações serão geradas revisões que serão consideradas configurações-base (baseline) do projeto. Para estas revisões todos os documentos incluídos deverão estar revisados e aprovados pelos envolvidos.

## 6.1. Identificação de Configuração
Serão estabelecidas configurações-base para o controle dos artefatos e de suas modificações. Estas configurações estarão em sincronismo com os marcos de avaliação do projeto, que deverão ser definidos no cronograma do PLGPR.

### 6.1.1. Itens de Configuração
Esta seção define os itens de configuração a serem controlados com suas respectivas definições, dependências e permissões de acesso.
Item	Definição	Link	Dependência	Permissões de acesso
Planejamento e Elaboração				Total	Leitura
PLGPR		Plano de Projeto	Fábrica de Software	GPR	Todos envolvidos
PLGCO		Este plano	Fábrica de Software	GCO	Todos envolvidos
PLGQA		Plano de Garantia da Qualidade	Fábrica de Software	GQA	Todos envolvidos
PLGRI		Plano de Gerência de Riscos	Fábrica de Software	GPR	Todos envolvidos
PLCOM		Plano de Comunicação	Fábrica de Software	GPR	Todos envolvidos
ERS		Especificação de Requisitos de Software	Fábrica de Software	Equipe Técnica / GRS	Todos envolvidos
Controle e Acompanhamento
CDP	Cronograma do Projeto		Fábrica de Software e PLGPR	GPR	Todos envolvidos
MED	Demonstrativo de coleta de métricas		Fábrica de Software e CDP	GPR	Gerentes
RAR	Relatório de Análise de Riscos		Fábrica de Software e CDP	GPR	Gerente
RAC	Relatório de Acompanhamento do Projeto		Fábrica de Software	GPR	Todos envolvidos
RAV	Relatório de Avaliação da Qualidade		Fábrica de Software	GQA/GRE	Todos envolvidos
ICS	Relatório de Estado da Gerência de Configuração		Subversion	GCO	Gerentes
Produtos de trabalho
ARS		Análise dos Requisitos do Software	Fábrica de Software	Analistas e Desenvolvedores	Todos envolvidos
GLO		Glossário do Projeto		Equipe Técnica	Todos envolvidos
SRC		Arquivo compactado do Código-Fonte (distribuição da base de conhecimento)	WinRAR	Analistas e Desenvolvedores	Equipe Técnica
Comunicações e Reuniões
EML	Emails (finalidades diversas)		Leitores de PDF	GPR	Todos envolvidos

Ambiente de Desenvolvimento	EXEMPLO			Operação	Leitura
Google Code	Repositório de projetos baseado em Wiki.		Internet	Todos Envolvidos
Postgres Servidor	Banco de Dados, versão 8.3		Ver manual de instalação do produto	Equipe de Teste
Postgres Desktop	Banco de Dados / Definir Versão		Ver manual de instalação do produto	Equipe de Teste
PgAdmin	Gerenciador de Banco de Dados / Definir Versão		Ver manual de instalação do produto	Equipe de Teste
Ambiente de Produção	EXEMPLO			Operação	Leitura
Grails	Linguagem de Programação baseada em Groovy/Java.
JDK SE	Java Standart Edition Development Kit versão 6		Ver manual de instalação do produto	Hospedeiro do Site
Postgres	Gerenciador de Banco de Dados, versão 8,3		Ver manual de instalação do produto	Hospedeiro do Site

Tabela 2 – Itens de Configuração do Projeto

As permissões de acesso definidas na tabela 1, bem como o acesso as ferramentas listadas para o Ambiente de Desenvolvimento.
Os artefatos definidos para a leitura de pessoas externas a equipe técnica serão enviados por e‑mail no formato ODT ou PDF.
Na ausência de um integrante com permissão de acesso suficiente para execução de uma tarefa, a substituição do integrante deverá ser conforme estabelecido no plano do projeto vigente.
Vistos que poderão surgir outros itens de configuração durante o desenvolvimento dos projetos, esta lista poderá sofrer alterações no decorrer dos projetos.

## 6.1.2. Nomenclatura dos Itens de Configuração

Os documentos do projeto deverão possuir a seguinte nomenclatura:
<SIGLA_PROJETO>_<ACRONIMO_ARQUIVO>_<NOME_ARQUIVO>.<EXTENSÃO>.
Os campos citados acima deverão ser substituídos pelos dados definidos em:
- <SIGLA_PROJETO>: A sigla do projeto corrente, ou seja, SGB.
- <ACRONIMO_ARQUIVO>: Acrônimo do tipo do arquivo definido em 5.1.2
- <NOME_ARQUIVO>: Nome do arquivo em Camel Case
- <EXTENSÃO>: Extensão do arquivo
Um exemplo de nomeclatura de arquivo é utilizando a definição acima é : SGB_GCONF_PlanoDeGerênciaDeConfiguração.pdf.

### 6.1.3 Acrônimos

Segue abaixo a definição dos acrônimos de todos os artefatos do projeto com a definição do tipo de documento correspondente.
Acrônimo	Tipo de Documento
PLGC	Plano de Gerência de Configuração
PRGC	Processo de Gerência de Configuração
TEMPL	Documentos de Template
PLGPR	Plano de Gerência de Projeto
PRGPR	Processo de Gerência de Projeto
ATAR	Ata de reunião
ATARK	Ata de reunião de kick-off do projeto
TAP	Termo de abertura do projeto
EAP	Estrutura analítica do projeto
PLGQA	Plano de Gerência da Qualidade
PLGRI	Plano de Gerência de Requisitos
PCOM	Plano de Gerência de Comunicação
ERS	Especificação de Requisitos de Software

### 6.2 Local de Armazenamento
Os artefatos resultantes dos projetos serão mantidos em uma biblioteca controlada pela gerência de configuração de software, que administra o processo de modificação com o auxílio do sistema de controle de versão Subversion.
O caminho definido para o armazenamento dos artefatos a serem controlados pela ferramenta é https://sgb-02-2012.googlecode.com/svn/.

## 6.2.1 Estrutura de Diretórios
O local de armazenamento deverá ter a seguinte estrutura:
Diretório	Itens de Configuração
Aquisição
Desenvolvimento
Garantia da Qualidade
Gerência de Configuração
Gerência de Projetos
Medição
Requisitos

## 6.3 Ferramentas

## 6.4 Templates de Artefatos

## 5.5 Regras de acesso

### 6.1.5. Geração da Baseline
A baseline deverá ser gerada à conclusão de cada ciclo do projeto, ou em marcos pré-estabelecidos no plano do projeto. A alteração em algum item que já tenha sido armazenado em uma baseline, deverá ser submetida ao controle de mudanças.
## 7.2. Controle de Mudanças
Após o estabelecimento de uma configuração base, os artefatos que a compõem e não fazem parte da iteração vigente, necessitarão de um procedimento formalizado para serem alterados, conforme descrito nas seções a seguir.
Segue abaixo o plano de controle de configuração a ser seguido para os itens de configuração que compõem uma configuração-base.
## 6.2.1. Requisição de mudanças
Durante o projeto serão adotados os seguintes procedimentos para a alteração de um item de configuração já aprovado e arquivado:
1. A necessidade de uma correção é detectada;
2. Um pedido de correção é encaminhado ao gerente de projeto via Requisição de Mudança;
3. O gerente de projeto avalia o impacto da alteração através de conhecimento e experiência pessoal e identificando que se trata de uma alteração de até 4 (quatro) pontos, o gerente encaminha para correção sem comunicar o CCC, caso contrário encaminha para o CCC (Comitê de Controle de Configuração) fazer a análise do impacto da mudança no projeto;
4. Os impactos previstos para a mudança deverão ser documentados utilizando a rastreabilidade definida, incluindo impactos em outros requisitos, nos produtos e nos planos já confeccionados;
5. No caso da requisição ser aprovada, o GCO deverá disponibilizar uma cópia do(s) artefato(s) a ser(em) corrigido(s);
6. O gerente de projeto deverá encaminhar as atividades de correção referentes a requisição a um integrante da equipe de desenvolvimento;
7. Após a correção ter sido efetivada, o responsável pela alteração deverá solicitar a verificação e revisão ao gerente de projeto;
8. O gerente de projeto aciona o GQA que revise os artefatos alterados;
9. O GQA gerar o Relatório de Avaliação com as não – conformidades encontradas;
10. O gerente de projeto providencia a correção das não – conformidades.
11. O gerente de projeto deverá acionar o CCC, que deverá verificar se as correções foram efetivadas adequadamente, conforme as requisições de mudanças indicadas e analisadas;
12. Em caso de aprovação os artefatos corrigidos deverão ser encaminhados ao GCO para que procedam as devidas atividades de controle de configuração;
13. Após uma solicitação do GPR, normalmente ao final dos marcos do projeto, o GCO deverá gerar uma nova versão do artefato utilizando a ferramenta de Controle de Configuração;
14. Depois da geração de uma versão, o GCO deverá comunicar a todos os integrantes da equipe que a nova versão já foi aprovada e está disponível para leitura.

Observações:
- Caso a necessidade de correção tenha sido detectada em uma reunião, deverá ser indicado um responsável para gerar a requisição de mudança e encaminhar ao responsável pela análise. Esta providência deverá ficar registrada no registro da reunião;
- Caso a Requisição de Mudança seja rejeitada, esta deverá ser justificada e comunicada ao solicitante;
- Em caso de rejeição das alterações pelo CCC, esta deverá ser justificada e comunicada ao responsável pelas alterações.
## 6.2.2. Avaliação de mudanças
Mudanças deverão ser avaliadas quanto ao impacto nos produtos entregáveis e nos recursos dos projetos (ex: prazo, custo, recursos humanos). Qualquer mudança em casos de uso pode impactar no plano do projeto, portanto para cada mudança verificar seu impacto no plano e nos planos auxiliares.

## 6.2.3. Aprovação de mudanças

Tipo de alteração	Comitê de Controle de Configuração
Alteração de requisitos	Avaliação: GRE, GCO, GQA; Apoio: GPR
Alterações de produtos	Avaliação: GCO, GQA; Apoio: GPR, responsável pelo produto
Alteração de planos	Avaliação: GCO, GQA, GPR

## 6.2.4. Implementação das mudanças
As mudanças deverão ser implementadas conforme o fluxo definido na sessão 3.2.1 deste documento.
## 6.3. Administração de Status de Estado
Ao final de cada revisão ou quando solicitado, o GCO deverá fornecer as informações que possibilitem um acompanhamento ou uma auditoria pelo Líder de projeto, pelo Dono do Projeto ou por um auditor externo, do estado corrente ou anterior das configurações do projeto.
O relatório do estado do projeto a ser disponibilizado, deverá apresentar no mínimo as seguintes informações: identificação da revisão, período que compreende a revisão, quais os itens de configuração incluídos na revisão e o motivo de sua inclusão.
## 6.4. Cronograma
A gerência de configuração atuará durante a fase de planejamento, na definição e revisão dos planos; no início de cada iteração, identificando os itens de configuração que deverão ser gerados; e ao final de cada atividade das fases do ciclo de vida, conforme definido nos planos de gerência do projeto, visando estabelecer a cada fase do projeto as configurações base.
Além destas atividades, deverão ser geradas revisões na ferramenta de controle de configuração dos artefatos produzidos, mesmo que produzidos parcialmente. Durante estas revisões deverá ser verificada a consistência do demonstrativo de métricas, com o cronograma e as atividades gerencias executadas.
## 6.5. Recursos
Conforme colocado na seção 3.1.3. será necessário espaço para o armazenamento das bibliotecas controladas, ferramenta Subversion para controle destas bibliotecas, equipamento disponível para acesso aos produtos de trabalhos, infra-estrutura de rede de computadores para disponibilização dos artefatos aos demais participantes da equipe do projeto.
## 6.7. Manutenção do Plano de GCO
Este plano, assim como os demais planos do projeto serão controlados pela gerência de configuração, de forma que deverão respeitar os procedimentos de controle de mudanças estipulados neste documento.
Assim o responsável pela configuração fica responsável pela monitoração deste plano, e possíveis alterações provenientes no decorrer do projeto.
## 6.8. Procedimento de medições e avaliações do processo e coletas

Métricas, podem ser definidas como algo que se deseja medir. No entanto deve-se definir que tipos de dados estamos coletando.
Durante a coletar das métricas, deve-se observar os seguintes aspectos:
- Definições: entender o que é a métrica envolvida e como é calculada;
- Unidades: as métricas devem possuir unidades uniformes. Para melhor interpretação e entendimento, dos resultados.
- Consistência: cada conjunto de métricas em si deve prover, em total, uma única resposta, que deve ser clara.
Vejamos agora uma lista de métricas agrupadas por área:

## 6.8.1. Rastreamento de problemas:
- Taxa de aproveitamento (problemas novos/ problemas resolvidos);
- Quantidade de problemas resolvidos/ build;
- Quantidade de problemas resolvidos em um período (gráfico ao longo do tempo);
- Tempo de resolução de problemas em um período (gráfico ao longo do tempo);
- Quantidade de problemas identificados por fase do projeto ou por release (gráfico ao longo das fases).
## 6.8.2. Métricas de Uso da Ferramenta de Versionamento
- Taxa de crescimento do repositório de versionamento em um período (gráfico ao longo do tempo – em geral, no mínimo para um ano). Reflete a ocupação em termos de quantidade (ex.: MB) nos HDs dos servidores.
- Taxa de crescimento de novas aplicações inseridas no repositório (gráfico ao longo do tempo – em geral). Reflete o volume de crescimento em termos de quantidade de novas aplicações para saber até onde a ferramenta e o repositório de versionamento conseguem suportar.
- Tempo de preparação para um simples build.
- Quantidade de arquivo por mudança: verifica quantos arquivos mudaram a partir de uma necessidade de mudança. Visa analisar impacto.
- Linhas de códigos mudadas: indicando quantas linhas de códigos foram mudadas (adicionadas, modificadas, excluídas) a pedido.
- Quais os arquivos mais mudados: lista em ordem de Pareto para indicar em termos de quantidade quais os arquivos que mais mudaram. Isso pode indicar problemas de projeto do código no arquivo.
- Quais as interfaces mais mudadas: lista em ordem de Pareto para indicar em termos de quantidade quais as interfaces que mais mudaram. Isto pode indicar problemas de projeto na interface.
- Número de arquivos por produto ou sistema (mede tamanho dos sistemas em termos de arquivos)
- Linhas de código por arquivo, por subsistema ou por tipo de arquivo (mede tamanho em nível mais atômico).
## 6.8.3. Gerência de Mudanças – Métricas de Processo:
Visa através de informações levantadas, verificar os limites das ferramentas de versionamento que são utilizadas. Algumas métricas se destacam nesse caso:
- Número máximo de revisões por arquivo.
- Número máximo de diretórios / arquivos suportados.
- Número máximo de arquivos por mudança.
- Número máximo de problemas.
- Número máximo de ramificações de uma versão.
- Tempo máximo para fazer um arquivo.
- Tempo máximo para procurar um problema.
- Tempo máximo para congelas um baseline.

## 6.8.4. Métodos de Medição
Devem indicar “como” vai ser medido o que desejamos obter. Em outras palavras, é atribuir um valor a métrica. Podemos ver a seguir, de forma simples, quais os tipos de medições que podemos fazer. Com isso pode-se ter uma melhor visão para definir um método de medição. As medições podem ser:
- Repetíveis: por exemplo, mesmo momento de medição fazendo uso do mesmo instrumento de medição.
- Precisa: uma valida escala de valores e uma fonte conhecida.
- Comparável: um valor obtido a partir de comparação entre dois valores (podendo ser das mesmas escalas ou não)
- Econômica: coleta e análise comparativa e/ ou subjetiva de “n” valores quaisquer, para se chegar a outro valor qualquer.

## 6.9. Procedimentos de auditoria do processo e dos itens de configuração

A auditoria da configuração deve ser conduzida para verificar se um item de configuração está em conformidade com um padrão ou requisito especificado. Ou seja, a auditoria é o processo de examinar um produto, sendo que esse processo é executado por um grupo independente do grupo que o produziu.
Assim, quanto mais crítico é o projeto em termos de tamanho, custo ou cronograma, maior é a necessidade de se ter um processo eficiente de auditoria.
A auditoria de configuração deve ser executada antes que uma baseline seja definida, para certificar que o produto está de acordo com os requisitos (de especificação e contratuais) e também para garantir que está precisamente descrito em seus documentos técnicos.
Toda alteração também precisa ser auditada para garantir a integridade do produto que está sendo produzido. Ou seja, ela é utilizada para tornar visível ao gerenciamento o status do software ao longo do ciclo de vida do projeto e também para revelar se os requisitos iniciais estão sendo satisfeitos e se a passagem de uma configuração a outra não descaracteriza o produto.
São exemplo de itens de configuração sob gerência de configuração nos sistemas devem incluir:
- Documentos gerenciais;
- Requisitos, especificações;
- Modelos da análise e projeto;
- Códigos fonte;
- Arquivos de configuração;
- Executáveis;
- Pacotes de instalação.

Havendo necessidade de gerência de outros itens não listados acima, os itens faltantes devem ser definidos pelo Gerente de Configuração e inseridos no repositório do sistema.

# 6 Requisição de mudança

# 7 Auditoria da Configuração