SGB_PLGC_PlanoDeGerenciaDeConfiguracao
Versão 1.0

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Allan Vieira Ribeiro	Criação do Documento	22/10/2012	0.1
Cássio Augusto S. Freitas	Descrição dos tópicos do Documento(Introdução,Gerência e Atividades de GCO)	23/10/2012	0.1
Allan Vieira Ribeiro	Criação da Identificação da Configuração	26/10/2012	1.0

# 1 Introdução
O Plano de Gerência de Configuração visar gerenciar e controlar os artefatos de software gerados para o Sistema de Gestão Bibliográfica(SGB). Este plano definirá os meios utilizados para manter a integridade, o histórico de alterações e controlar as mudanças realizadas nos artefatos do SGB.
# 2 Propósitos
Este documento tem como finalidade criar o padrão a ser seguido por todos os membros da equipe permitindo que se mantenha a integridade dos artefatos gerados de acordo com a nomenclatura e regras para o versionamento, estrutura de diretórios, a identificação de papéis e responsabilidades.
Para que isso aconteça serão detalhados os recursos necessários (equipes, ferramentas e ambiente), as responsabilidades para a gerência de configuração do SGB.
## 2.1 Público Alvo
Este documento destina-se a todos os membros da equipe, bem como ao Solicitante, Equipe de TI e usuários do sistema.
# 3 Escopo
Este documento descreve as ferramentas necessárias para a realização da configuração pela equipe responsável pelo desenvolvimento dos artefatos de software do SGB.
# 4 Convenções, Abreviações e Termos
Definições de todas as convenções, abreviações e termos utilizados neste documento.
Termo	Descrição
SGB	Sistema de Gestão Bibliográfica
GCO	Gerente de Configuração

Tabela 1 - Convenções, Abreviações e Termos
# 5 Identificação da Configuração
###### Segue abaixo as normas para identificação dos itens de configuração.
## 5.1 Nomenclatura dos Itens de Configuração
Os documentos do projeto deverão possuir a seguinte nomenclatura:
<SIGLA_PROJETO>_<ACRONIMO_ARQUIVO>_<NOME_ARQUIVO>.<EXTENSÃO>.
Os campos citados acima deverão ser substituídos pelos dados, sem acentos e espaços em branco, definidos em:
- <SIGLA_PROJETO>: A sigla do projeto corrente, ou seja, SGB.
- <ACRONIMO_ARQUIVO>: Acrônimo do tipo do arquivo definido em 5.1.2
- <NOME_ARQUIVO>: Nome do arquivo em Camel Case
- <EXTENSÃO>: Extensão do arquivo
Um exemplo de nomenclatura de arquivo é utilizando a definição acima é : SGB_GCONF_PlanoDeGerenciaDeConfiguracao.pdf.
## 5.2 Acrônimos
Segue abaixo a definição dos acrônimos de todos os artefatos do projeto com a definição do tipo de documento correspondente.
Acrônimo	Tipo de Documento
TAP	Termo de abertura do projeto
ANVI	Análise de Viabilidade
CONOPS	Conceito de Operações
MDCV	Modelo de Ciclo de Vida
METEST	Métricas e Estimativas
ADF	Análise e Definição de Ferramentas
ATAR	Ata de reunião
ATARAP	Ata de reunião da Abertura do projeto
WBS	Work Breakdown Structure (EAP)
ESC	Escopo preliminar
ANRI	Análise de riscos
ALRH	Alocação de Recursos Humanos
CRON	Cronograma
PLROD	Plano de rodízio de integrantes
PLGC	Plano de Gerência de Configuração
PRGC	Processo de Gerência de Configuração
PRGQA	Processo de Gerência de Qualidade
PLRH	Plano de Recursos Humanos
PLCOM	Plano de Comunicação
PCE	Planilha de Capacitação da Equipe
CHKQA	Checklist de Qualidade
TEMPL	Documentos de Template
RAIND	Relatório de avaliação individual
ANFER	Análise e Definição de Ferramentas
CONJAVA	Padrão de Codificação Java

Tabela 2 - Acrônimos
## 5.3 Local de Armazenamento
Os artefatos resultantes dos projetos serão mantidos em uma biblioteca controlada pela gerência de configuração de software, que administra o processo de modificação com o auxílio do sistema de controle de versão Subversion.
O caminho definido para o armazenamento dos artefatos a serem controlados pela ferramenta é https://sgb-02-2012.googlecode.com/svn/.

## 5.4 Estrutura de Diretórios
O local de armazenamento deverá ter a estrutura definida abaixo. Todos os usuários terão permissão de leitura a todo os documentos do repositório. A permissão de escrita também é definida abaixo indicando quais papéis tem esse direito.
Diretório	Permissão Escrita
Biblioteca_Virtual	Todos
Desenvolvimento	Equipe Técnica
Desenvolvimento\Projeto	Projetista
Garantia_da_Qualidade	Gestor de Qualidade do Processo / Gestor de Qualidade do Produto
Gerencia_de_Configuracao	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Configuracao\Template	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Projeto\Aquisicao	Gestor de Aquisição
Gerencia_de_Projeto\Comunicacao	Gestor de Comunicação
Gerencia_de_Projeto\Comunicacao\Realizada	Gestor de Comunicação
Gerencia_de_Projeto\Custo	Gestor de Custo
Gerencia_de_Projeto\Escopo	Gestor de Escopo
Gerencia_de_Projeto\Integracao	Gestor de Integração
Gerencia_de_Projeto\Recursos_Humanos	Gestor de Recursos Humanos
Gerencia_de_Projeto\Recursos_Humanos\Atestados_E_Justificativas	Gestor de Recursos Humanos
Gerencia_de_Projeto\Risco	Gestor de Riscos
Gerencia_de_Projeto\Template	Equipe de Gestão
Gerencia_de_Projeto\Tempo	Gestor de Tempo
Medição	Gestor de Medição
Relatorios_Individuais	Gestor de Configuração
Relatorios_Individuais\Concepcao	Todos
Requisitos	Engenheiro de Requisitos / Engenheiro de Usabilidade
Requisitos\Analise	Engenheiro de Requisitos / Engenheiro de Usabilidade
Requisitos\Gerencia	Engenheiro de Requisitos
Requisitos\Template	Engenheiro de Requisitos / Engenheiro de Usabilidade

Tabela 3 – Estrutura de Diretórios
## 5.5 Ferramentas
Segue abaixo a lista de ferramentas utilizadas no projeto SGB.
Tipo	Ferramenta	Plataforma	Versão
Suíte de Escritório	Libre Office	Multiplataforma	3.2 ou superior
Controle de Versão	Subversion	Multiplataforma	1.6 ou superior
Modelagem UML	Astah Community	Multiplataforma	6.x ou superior
Integração Contínua	Hudson	Web	2.2.x ou superior
Qualidade de Código	Sonar	Web	3.0.x ou superior
Gerenciador de artefatos	Artifactory	Web	2.6.x ou superior
Banco de dados	MySql	Multiplataforma	5.5.x ou superior
Modelagem de banco de dados	MySql Workbench	Multiplataforma	5.2 ou superior
Gerenciador de builds	Maven	Multiplataforma	2.2.1 ou superior
Linguagem de Programação	Java	Multiplataforma	1.6 ou superior
Teste de Unidade	Junit	Multiplataforma	3.8 ou superior
Teste de Unidade	Mockito	Multiplataforma	1.8 ou superior
Framework Mapeamento Objeto Relacional	Hibernate	Multiplataforma	3.4 ou superior
IDE	NetBeans	Multiplataforma	7 ou superior
Framework MVC	JSF	Multiplataforma	2.0 ou superior
Framework Inversão de Controle	Spring	Multiplataforma	3.0.7 ou superior
Servidor de Aplicação	Tomcat	Multiplataforma	6 ou superior
Gerenciamento de Projeto	Redmine	Multiplataforma	2.0.4 ou superior
Framework de Segurança	Spring Security	Multiplataforma	3.0.7 ou superior

Tabela 4 - Ferramentas
## 5.6 Templates de Artefatos
Todos os documentos deverão seguir o template de documentos definido em http://sgb-02-2012.googlecode.com/svn/trunk/Gerencia_de_Configuracao/SGB_PLGC_PlanoDeGerenciaDeConfiguracao.odt . Com exceção dos relatórios individuais cujo template foi definido pelo seguinte documento http://sgb-02-2012.googlecode.com/files/PlanoGeralDaFábricaDeSoftware-segundoSemestre2012.pdf.