SGB_CHKQA_ChecklistDeVerificacaoDoTermoDeAbertura
Versão 0.1

Checlkist de Verificação do Termo de Abertura do Projeto
Projeto:	Sistema de Gestão Bibliográfica - sgb-02-2012
Data Aplicação:	26 de Outubro de 2012
Responsável(eis):	Tiago Borges Pereira / Guilherme Gonçalves

Id	Item	S/N/NA	Explicação
1	Foi feita uma descrição narrativa dos produtos e serviços a serem fornecidos pelo projeto (declaração de trabalho)?	S	Evidenciado no escopo preliminar do projeto fornecido pelo dono do produto.
2	Foi feita uma análise para verificar se o projeto justifica ou não o investimento?	S	Evidenciado no escopo preliminar do projeto fornecido pelo dono do produto.
3	Existe contrato estabelecido?	NA	Não aplicável por se tratar de um projeto didático.
4	Foram identificados fatores ambientais que influenciaram no processo de desenvolvimento do termo de abertura do projeto?	N	Não foi evidenciado a identificação de fatores ambientais que influenciam no processo de desenvolvimento do termo de abertura do projeto.
5	Existiu opinião especializada para avaliar as entradas necessárias para desenvolver o termo de abertura?	S	Foi utilizado o plano geral do projeto, fornecido pelo professor Juliano(Gestor de Portifólio e Patrocinador) como base para definir o termo de abertura.
6	Requisitos de alto nível foram elaborados?	S	Foi evidenciado no escopo preliminar do plano geral do projeto.
7	Riscos de alto nível foram identificados?	S	Foi evidenciado através do documento SGB_ANRI_AnaliseDeRiscos.
8	O termo de abertura foi elaborado/disponibilizado de acordo com o Processo de Gerência de Configuração?	S	Foi evidenciado no repositório do projeto que o documento SGB_TAP_TermoDeAberturaDoProjeto foi elaborado e disponibilizado de acordo com o Processo de Gerencia de Configuração.
9	Foi identificado os responsáveis por autorizar/aprovar o termo de abertura?	S	Foi evidenciado através do documento SGB_TAP_TermoDeAberturaDoProjeto no item 6 – Aprovação, os responsáveis por autorizar/aprovar o termo de abertura.