EAP_EstruturaAnaliticaDoProjeto
Versão 1.2

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Carlos Alberto	Criação do Documento	31/10/12	0.1
Carlos Alberto	Adicionado demais informações	01/11/12	1.0
José Leonardo	Inserção da modelagem da EAP	01/11/12	1.1
Carlos Alberto	Adicionádo dicionário da parte de planejamento	02/11/12	1.2

# Fase de comcepção

## Modelagem

## Dicionário

Pacote	Descrição	Critérios de aceitação
Apoio	São os artefatos voltados à parte de apoio ao projeto	Conclusão de seus subprodutos.
Termo de abertura do projeto	Documento que autoriza formalmente o projeto	Descrição do projeto e objetivos.
Análise de viabilidade / preliminar	Documento que procura prever/anteceder o eventual êxito ou fracasso do projeto.	Análise inicial da viabilidade do projeto
ConOps	Conceitos operacionais do sistema	Descrição do sistema proposto
Modelo do ciclo de vida	Modelagem do ciclo de vida do projeto	Descrição de cada fase do ciclo de vida definido.
Métricas e estimativas	Métricas e estimativas para o projeto	Calculo para as métricas e estimativas do projeto.
Análise e definições de ferramentas	Análise e definição das ferramentas a serem utilizadas no projeto	Lista das ferramentas para o projeto
Ata de reunião de abertura do projeto	Ata de reunião para abertura do projeto	Confirmação de todos os participantes da reunião

Gestão	Artefatos voltados para a parte de gestão do projeto	Conclusão de seus subprodutos.
EAP	Modelagem e Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto.	Produtos de trabalho do projeto definidos.
Escopo preliminar	Escopo inicial para o projeto	Definições iniciais para o projeto
Análise de riscos	Análise dos riscos para o projeto	Lista dos riscos, ações de mitificação desses riscos e ações já realizadas.
Plano de RH preliminar	Plano inicial para os recursos humanos	Definição inicial dos papeis e responsabilidades para o projeto
Cronograma preliminar	Cronograma inicial para o projeto	Atividades a serem executadas inicialmente no projeto
Plano de Gerência de Configuração	Plano que gerência e controla os artefatos gerados para o projeto	Normas, padrões e ferramentas apra identificação da configuração.
Plano de rodízio de integrantes	Plano indicando os papeis dos integrantes do projeto	Definição dos papeis dos integrantes do projeto em cada uma das fases.
Plano de comunicação preliminar	Plano inicial para comunicação no projeto	Formas de comunicação a serem utilizadas no projeto

Técnico	Artefatos voltados para parte técnica do projeto	Conclusão de seus subprodutos.
Processo de configuração	Documento com objetivo de manter e estabelecer a integridade do conjunto de artefatos do projeto	Definição dos objetivos para integridades dos artefatos do projeto
Processo de garantia da qualidade	Documento que assegura que os produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos e recursos predefinidos	Atividades que permitam fornecer visibilidade do projeto para todos os integrantes
Checklist de qualidade	Listas de verificação para garantia da qualidade no projeto	Estar em conformidade com os requisitos de qualidade predefinidos
Arquitetura de software	Documento que fornece uma visão arquitetural do sistema	Definição da arquitetura do sistema

# Fase de Planejamento
## Modelagem

## Dicionário

Pacote	Descrição	Critério de aceitação
Apoio	São os artefatos voltados à parte de apoio ao projeto	Conclusão de seus subprodutos.
Comprometimento	Documentro que comprove o comprometimento das equipes	Confirmação do comprometimento de todos das equipes.
Orçamento	Documento para o orçamento do projeto	Defiição do orçamento do projeto
Ata de Reunião	Atas das reuniões	Nomes de todos os participantes da reunião.

Gestão	Artefatos voltados para a parte de gestão do projeto	Conclusão de seus subprodutos.
Plano de gerenciamento do projeto	Plano para a gerencia de projeto	Características para o gerenciamento do projeto descritas de modo claro e preciso.
Mudanças	Plano de gerência de mudanças	Definições das atividades para mudanças.
Medição do desempenho	Documento para medição do desempenho das atividades do projeto	Medição do desempenho definido
Integração	Plano de gerência de integração	Definição das atividades para integração do projeto
Configuração	Plano de gerência de configuração	Definição das atividades para a configuração do projeto
Comunicações	Plano de Comunicação	Definição das diretrizes para comunicação no projeto
Aquisições	Plano de Aquisição	Definição das atividades para a aquisição no projeto
Análise de desvios	Documento para analisar os desvios do projeto.	Modelo que demonstre os desvios que ocorrem no projeto
Requisitos	Plano de gerência de requisitos	Definição das atividades para os requisitos
Cronograma	Cronograma do projeto	Cronograma definido do projeto
Custos	Plano de gerência de custos	Definição dos curstos para o projeto
Qualidade	Plano de gerência de qualidade	Definição das métricas de qualidade para o projeto
Recursos Humanos	Plano de recursos humanos	Definição dos papeis e responsabilidades do projeto
Riscos	Plano de gerência de riscos	Plano para mitigação dos riscos

Escopo	Escopo do projeto	Conclusão de seus subprodutos.
Plano de gerenciamento do escopo do projeto	Plano definindo as atividades para o gerênciamento doe escopo	Atividades para o gerênciamento do escopo definidas
Declaração do escopo	Declaração do escopo	Escopo definido
EAP	Estrutura Analítica do Projeto	Modelagem da EAP
Dicionário EAP	Descrição dos produtos da EAP	Dicionário da EAP definido
Linha base do escopo	Produtos inicias para o escopo	Definição dos item base para o escopo

Tempo	Definições de tempo para o projeto	Conclusão de seus subprodutos.
Lista de atividades	Lista das atividades do projeto	Lista das atividades definida
Atributos das atividades	Atributos das atividades	Atributos das atividades definidos
Lista de marcos	Lista dos marcos do projeto	Marcos bem definidos
Diagrama de rede do cronograma do projeto	Diagrama de rede do cronograma	Diagrama bem definido
Recursos necessários para a atividade	Documento com os recursos necessários para realização das atividades	Definição dos recursos para as atividades
Estrutura analitica dos recursos	Modelagem dos recursos das atividades	Modelagem dos recursos
Estimativa de duração das atividades	Estimativa dasa tividades	Utilizar as métricas de estimativas definidas
Cronogama do projeto	Cronograma do projeto	Atividades do projeto previamente definidas
Dados do modelo de cronograma	Dados da modelagem do cronograma	Cronograma previamente definido
Linha de base do cronograma	Dados iniciais para o cronograma	Dados base para o cronograma.

Custo	Definições de custo para o projeto	Conclusão de seus subprodutos.
Estimativa de custo das atividades	Documento com as estimativas dos custos das atividades	Estimativa realizada com as metridas definidas
Detalhes de suporte à estimativa de custos da atividade	Detalhes do que foi usado para realização das estimativas	Documentação de todo suporte realizado para as estimativas
Linha base dos custos	Linha base dos custos	Dados inicias dos custos
Necessidade de financiamento do projeto	Documentação das necessidades de financiamento	Financiamento documentado

Qualidade	Definições de qualidade para o projeto	Conclusão de seus subprodutos.
Métricas de qualidade	Documento com as métricas para qualidade	Metricas para a qualidade do projeto documentadas
Listas de verificação da qualidade	Listas de verificação para garantia da qualidade	Listas de verificação seguindo as métricas predefinidas
Linha base da qualidade	Linha base para qualidade

Recursos Humanos	Definições dos recursos humanos para o projeto	Conclusão de seus subprodutos.
Funções e responsabilidades	Documento com as funções e responsabilidades de todos os participantes do projeto	Documento devidamente documentado.
Organograma do projeto	Oganograma do projeto

Riscos	Definições dos riscos para o projeto	Conclusão de seus subprodutos.
Registro de riscos	Documentos com os riscos encontrados para o projeto	Riscos devidamente documentados
Planejamento de respostas a riscos	Planejamento para resposta aos riscos	Definição das atividades para as respostas aos riscos
Acordos contratuais relacionados a riscos	Acordos necessários para os riscos	Acordos para os riscos documentados

Aquisição	Definições de aquisição para o projeto	Conclusão de seus subprodutos.
Documentos de aquisição	Documentos necessários para a aquisição de produtos para o projeto	Tarefas necessárias para aquisição no projeto
Critérios de avaliação	Critérios de avaliação da aquisição	Critérios bem definidos
Declaração do trabalho do contrato
Decisões de fazer ou comprar	Documento para definir as decisões da aquisição	Decisões do que comprar ou fazer para aquisição.

Técnico		Conclusão de seus subprodutos.
Instruções de trabalho	Istruções de trabalhos	Definição dos trabalhos a serem realizados
Declarações de trabalho	Declaração de trabalho	Declaração dos responsáveis pelos trabalhos
Definição de arquitetura	Documento de definição da arquitetura	Arquitetura detalhada do sistema documentada