SGB_ATAR_AtaDeReuniaoGestao012
Versão 1.0

Projeto: Sistema de Gestão Bibliográfica
Número da Ata: 012.
Data da reunião: 09/01/2013.
Local: Centro de Aulas A - Sala 106.
Horário de Início: 19:30. Horário de Término:
Autor: Vinícius Gonçalves Braga.

Participantes Presentes:
- Bruno Marquete da Silva;
- Geovane Pazine Filho;
- Guilherme Augusto Gonçalves;
- Raphael Rezende Teixeira;
- Vinícius Gonçalves Braga.
Pauta:
- Discussão sobre o cálculo do tempo e do custo total do projeto até o momento para a apresentação do marco;
- Revisão da sugestão de EAP para a próxima iteração;
- Revisão do andamento das atividades;

Registro de Decisões:
- Raphael e Vinícius deverão cobrar as estimativas e a realização das tarefas dos membros da equipe;
- A sugestão da EAP foi aprovada;
Compromissos:
 Informar a todos os membros da equipe sobre as decisões tomadas.

Itens Não Resolvidos:
Sem observações pertinentes.

Observações:
Sem observações pertinentes.

Próxima Reunião: Ainda não definida.