SGB_TEMPL_EngenhariaDeRequisitos
Versão 1.0

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Bruno Blumenschein e Rodrigo Andrade	Criação do Documento	06/11/2012	0.1
Bruno Blumenschein e Rodrigo Andrade	Criação dos tópicos	06/11/2012	1.0

# 1 Introdução
Este é o leia-me com as descrições das atividades efetuadas pela equipe de engenharia de requisitos durante o período de Planejamento do projeto SGB. Estão aqui descritas: as tarefas efetuadas, os artefatos validados e seus validadores e as lições aprendidas.
# 2 Tarefas Efetuadas e Artefatos Gerados
Esta seção descreve quais foram os artefatos gerados e as tarefas que foram efetuadas pela equipe de acordo com o escopo da iteração. Para maiores detalhes consultar o SGB_PLEREQ_PlanoEngenhariaRequisitos.
## 2.1 Coneitos Operacionais
Os conceitos operacionais foram definidos no documento SGB_CONOPS_DocumentoConOps. Este documento já foi finalizado e precisa de ser validado com o dono do produto.
## 2.2 Especificação de Requisitos
A especificação de requisitos foi iniciada durante a nossa vigência no cargo. Entretanto ela não foi validada nem encerrada. A próxima atividade para este documento é validá-lo com o dono do produto e em seguida continuar a sua evolução de acordo com quais forem as necessidades do escopo. Este documento é versionado pelo nome SGB_DESREQ_EspecificaçãoRequisitos.
## 2.3 Plano de Requisitos
O plano de requisitos foi criado com o intuito de planejar as atividades futuras da engenharia de requisitos. Tudo o que foi feito e o que é esperado está nele descrito. Ele é a base de consulta para qualquer dúvida que surgir.
## 2.4 Templates
Para todos os documentos produzidos foram gerados templates, devidamente alocados na pasta TEMPLATES, dentro de Engenharia de Requisitos no repositório.
# 3 Lições Aprendidas
Nessas duas primeiras iterações, as dificuldades foram a comunicação com o gestor de escopo, para a definição dos artefatos que deveriam ser gerados e também a comunicação com o professor Cássio para fim de validação dos requisitos e documentos que foram gerados na iteração.