SGB_ATAR_AtaDeReuniaoGestao009
Versão 1.0

Projeto: Sistema de Gestão Bibliográfica
Número da Ata: 009.
Data da reunião: 17/12/2012.
Local: Centro de Aulas A - Sala 106.
Horário de Início: 19:50. Horário de Término: 20:40.
Autor: Vinícius Gonçalves Braga.

Participantes Presentes:
- Felipe Giroto - Gestor de Integração e Risco;
- Geovane Pazine Filho - Gestor de Tempo;
- Gabriel Vieira - Gestor de Tempo;
- Rodrigo Andrade - Gestor de Custo e Aquisição;
- Vinícius Gonçalves Braga - Gestor de Comunicação e RH;
- Bruno Marquete da Silva - Gestor de Escopo e Qualidade do Produto.
Pauta:
- Sonar fora do ar - Felipe já enviou e-mail para o Danillo;
- Fechar escopo e distribuir as atividades;
- Apresentação sobre os processos no dia 21/12/2012;
- Atividades incompletas na iteração passada.

Registro de Decisões:
- Geovane, fechará as atividades até quarta-feira;
- Marquete, e Jackeline irão obter o comprometimento da equipe de desenvolvimento;
- O líder do desenvolvimento e da usabilidade na reunião dos gestores;
- Inael ficará responsável pelos testes de unidade;
- Criar ocorrência para quem deixar de avisar sobre problemas na última hora;
- Conversar com quem tem mais experiência para explicar como foi definido cada processo; Devem fazer uma apresentação sobre o processo na sexta.
  - Configuração;
  - Requisitos;
  - Qualidade;
  - Medição;
  - Portifólio;
  - Projeto (a definir);
- Marquete irá enviar e-mail para os lideres de equipe perguntando o que ficou incompleto na iteração passada e o motivo;
- Avisar a todos que membros da equipe que editarem processos devem informar a toda equipe.
Compromissos:
 Informar a todos os membros da equipe sobre as decisões tomadas.

Itens Não Resolvidos:
Escopo não foi finalizado;

Observações:
Sem observações pertinentes.

Próxima Reunião: Ainda não definida.