Lições aprendidas: Integração

Durante as primeiras fases do projeto, foi verificada a necessidade do gerente de integração ser mais atuante e estar ciente do que está acontecendo no projeto.
É a gerência mais atuante nos relacionamentos do projeto verificando se não está havendo falha na comunicação ou se está havendo retrabalho por falta desta.
O gerente de integração deve documentar as atas de reunião, documentando as decisões que foram tomadas na mesma para que fique relatado para consultas posteriores caso haja dúvidas posteriormente.
Não é uma tarefa fácil gerir a integração, pois o gerente de integração deve entender todo o projeto e ter um bom relacionamento com toda equipe, integrando todas as atividades e documentando problemas e ações tomadas pela equipe e verificando se os planos estão perfeitamente interligados não havendo disparidade de ações entre os mesmos.