Aluno: Jose Leonardo A. S. Monteiro	Data: 01/12/2012
Fase/Iteração: Construção 2	Esforço Total: 10 horas e 50 minutos
Papel: Gestor de Comunicação e RH

Atividade: Gerar relatório de avaliação do processo planejado e executado	Esforço: 3 horas
Descrição: Foi confrontada os planos definidos e os processos executados afim de observar desvios. Os desvios foram identificados e abertos na atividade Criar tickets Problema/Ação das não conformidades .
Produtos: http://goo.gl/47LBk
Equipe: Raphael Rezende e Jackeline Almeida

Atividade: Preencher planilha de avaliaçào do MPS-BR	Esforço: 4 horas
Descrição: Planilha de avaliação do MPS-Br foi atualizada com os novos artefatos do projeto.
Produtos: http://goo.gl/X1e6v
Equipe: Raphael Rezende e Jackeline Almeida

Atividade: Criar tickets Problema/Ação das não conformidades	Esforço: 1h
Descrição: Criar tickets para resolução dos problemas identificados na atividade Gerar relatório de avaliação do processo planejado e executado
Produtos: http://goo.gl/47LBk
Equipe: Raphael Rezende e Jackeline Almeida