SGB_PLEREQ_PlanoRequisitos

Versão 1.0

Histórico de Revisões

Nome	Alteração	Data	Versão
Bruno Blumenschein	Criação do Esqueleto do Documento	31/10/2012	0.1
Bruno Blumenschein	Extensão, correção e validação de todos os tópicos	01/11/2012	0.2
Bruno Blumenschein	Revisão Geral para Liberação do Documento	01/11/2012	1.0

###### 1. Introdução
O Plano de Engenharia de Requisitos visa gerenciar e controlar os artefatos de engenharia de requisitos gerados para o SGB. Este plano definirá os meios utilizados para obtenção de requisitos, como documentá-los e torná-los rastreáveis. Serão fornecidas também as indicações de como estes requisitos devem ser validados, e como realizar mudanças caso seja necessário.

###### 2. Propósito
Este documento tem como finalidade criar o padrão a ser seguido por todos os membros da equipe de engenharia de requisitos, permitindo que se obtenha a integridade dos artefatos gerados de acordo os padrões adotados. Para que este objetivo seja alcançado será detalhado quem serão os stakeholders do projeto e quais melhores meios e horários para comunicação com eles, como construir os documentos, quais serão as nomenclaturas utilizadas e quais são as responsabilidades existentes.

###### 2.1 Público Alvo
Este documento é destinado a todos os membros da equipe, principalmente aqueles em que algum momento desesempenhem um papel na engenharia de requisitos, bem como os fornecedores de requisitos (stakeholders), a equipe de TI e usuários do sistema.

###### 3. Escopo
Este documento descreve todas as ferramentas, procedimentos e padrões necessários para a realização da engenharia de requisitos pela equipe responsável.

###### 4. Convenções, Abreviações e Termos
Defnições de todas as convenções, abreviações e termos utilizados neste documento:
Termo	Descrição
SGB	Sistema de Gestão Bibliográfica
DESREQ	Documento de Especificação de Requisitos
INF	Instituto de Informática

Tabela 1 - Convenção, Abreviações e Termos

###### 5. Identificação da Engenharia de Requisitos
Segue abaixo as normas para identificação, coleta, rastreabilidade e validação de itens da engenharia de requisitos

###### 5.1 Equipe
Os papéis que formam a equipe de engenharia de requisitos e as suas funções são aqui descritas.

###### 5.1.1 Líder Engenheiro de Requisitos
O líder engenheiro de requisitos possui as mesmas responsabilidades da equipe apenas possuindo uma função extra: a de dividir as tarefas entre todos e a liderança na busca de informações necessárias para o projeto com as demais áreas do projeto.

###### 5.1.2 Equipe Engenheiro de Requisitos
A equipe, bem como o líder são responsáveis pela coleta, análise, validação e qualquer atividade que seja da responsabilidade da engenharia de requisitos.

Normalmente são utilizados 1 líder e 2 engenheiros na equipe.

###### 5.2 Viabilidade
O estudo de viabilidade do projeto será feito pelo Gestor de Riscos, responsável pelo levantamento de todos os dados para este estudo. Quaisquer informações ou dúvidas sobre a viabilidade devem ser confirmadas através do Plano de Riscos. O plano de engenharia de requisitos só deve ser seguido caso o resultado da análise de viabilidade seja positiva ao desenvolvimento do projeto, caso contrário a engenharia de requisitos deve ser abandonada, assim como a execução do projeto.

###### 5.3 Coleta de Requisitos
Os requisitos devem ser adquiridos, sem exceções, dos fornecedores/patrocinadores oficiais do projeto. Estes foram definidos no início do projeto no Plano Geral do Projeto. São eles:
1. Fornecedor de Requisitos/Dono do Produto: Cássio Leonardo Rodrigues;
2. Patrocinador/Gestor de Portifólio: Juliano Lopes de Oliveira.

Inicialmente os requisitos podem ser identificados através do refinamento do escopo do projeto provido pelo patrocinador Juliano neste mesmo Plano Geral citado acima. Todos os requisitos identificados devem ser descritos e formalizados no documento de análise de acordo com o seu template referente, e validados junto ao dono do produto.

###### 5.2.1 Meios de Comunicação
Segue abaixo as formas de comunicação com os fornecedores/patrocinadores do processo em ordem de prioridade:

- Juliano Lopes de Oliveira
  - Durante as aulas ministradas nas quintas e sextas-feiras, pessoalmente em sala de aula;
  - Via e-mail:
    - juliano@inf.ufg.br ou
    - juliano.estrategia@gmail.com ou
    - juliano@engenhariadesoftware.inf.br;
- Cássio Leonardo Rodrigues
  - Pessoalmente em sua sala, 233 do INF, no período da tarde, ou a noite quando possível (Segundas e Quartas).
    - Caso não se tenha certeza sobre a sua presença na universidade é necessário agendar um encontro via e-mail.
  - Via e-mail:
    - caleorodrigues@gmail.com ou
    - cassio@inf.ufg.br.

###### 5.2.3 Problemas e Incosistências
Caso exista algum problema ou inconsitência relacionado aos requisitos elas devem ser sanadas antes de dar continuidade ao projeto. Problemas levam em conta: incompatibilidade de requisitos, impossibilidade de desenvolvimento de requisitos, requisitos conflitantes, entre outros. Para um problema ser considerados sanado, ele deve ser formalizado em um documento onde estarão descritas: o seu comportamento, a sua razão de ser conflitante, e como ela poderá ser resolvida. Em primeira instância o dono do produto deve ser alertado sobre a existência desse problema, para que ele possa ser resolvido. Observação: Nenhum requisito pode ser modificado, abortado ou alterado sem que antes exista a validação por parte do dono do produto. Assim como todo os outros documentos gerados pela engenharia de requisitos, este novo documento de problemas deve possuir a validação.

###### 5.3 Documentação Formal
Todos os requisitos adquiridos referentes ao projeto, devem necessariamente estar oficialmente documentados de acordo com algum padrão ou normatura.

###### 5.4 Conceitos Operacionais
Os conceitos operacionais do sistema devem ser documentos seguindo o padrão proposto pela norma IEEE 1362. Documento este chamado de ConOps, disponível pelo nome de SGB_CONOPS_DocumentoConOps.

###### 5.5 Identificação e Análise
Os requisitos serão identificados conforme especificado na seção 5.2. A análise dos requisitos deverá ser feita seguindo o padrão proposto pela norma IEEE 830. Este documento está disponível pelo nome de SGB_DESREQ_EspecificaçãoRequisitos. Para o início do projeto o DESREQ é suficiente para promover a rastreabilidade dos requisitos, já que todos os detalhes e requisitos em si são numerados nas devidas seções, podendo ser aproveitados durante o projeto.

###### 5.6 Validação de Requisitos
Todos os requisitos, necessariamente formalizados na forma de algum documento, preferencialmente na fase de análise, devem ser validados junto ao dono do produto. Ele irá analisar o documento, fazer alterações e comentários pertinentes e ao final fornecer sua validação formal. Esta validação deve ser de alguma forma expressa, como a sua assinatura ao final do documento.

###### 5.7 Rastreabilidade dos Requisitos
A rastreabilidade dos requisitos é garantida através do DESREQ. Todos os requisitos são expressos numerados em suas devidas seções e podem ser referenciados ou encontrados quando necessário.

###### 6. Planejamento
Segue abaixo as definições de planejamento para as iterações do projeto.

###### 6.1 03/11/2012 à 16/11/2012
Neste período é esperado que a engenharia de requisitos refina ainda mais os requisitos retirados do escopo do projeto junto ao dono do produto. A partir de reuniões ao longo do tempo para fechar brechas ainda existentes sobre o funcionamento do nosso produto. Este refinamento será feito através da evolução do documento DESREQ já criado, com novos itens e tópicos ainda não abordados. Deverão ser levantadas informações de requisitos não funcionais ainda não abordados e criado a documentação de problemas caso seja necessário. Deve ser avaliada se será necessário a utilização de novas ferramentas para prover a rastreabilidade dos requisitos, como a utilização de casos de uso, caso os documentos até antes gerados se tornem incompletos ou não-satisfatórios. Qualquer decisão deve ser formalizada e validada.

###### 6.2 Demais Iterações
Para as demais iterações, neste momento é esperado que os documentos criados sejam atualizados e que consultas pontuais sejam feitas com o dono do produto para validar os documentos de requisitos e para validar os componentes do sistema que já estão plenamente funcionais com o que era esperado.

###### 7. Sugestões da Engenharia de Requisitos
Segue abaixo algumas sugestões para tornar a engenharia de requisitos rastreável por todo o projeto.

###### 7.1 Sugestão para Rastreabilidade
De forma a ajudar a manter uma rastreabilidade bidirecional dos requisitos frente a especificação de requisitos e o código que é produzido, uma sugestão provida pela engenharia de requistos é a da devida referência aos requisitos durante uma operação de commit de código. Quando algum dos desenvolvedores for realizar um commit de uma nova funcionalidade dos sistema, na caixa de descrição ele deveria referênciar a qual requisito ou requisitos especificos ele está atendendo com aquela operação.