SGB_ATAR_AtaDeReuniaoGestao006
Versão 1.0

Projeto: Sistema de Gestão Bibliográfica
Número da Ata: 006.
Data da reunião: 19/11/2012.
Local: Centro de Aulas A - Sala 106.
Horário de Início: 19:00. Horário de Término: 22:00.
Autor: José Leonardo

Participantes Presentes:
- Victor Ribeiro - Gestor de Escopo
- Diogo Ribeiro - Gestor de Escopo
- Bruno Maia - Gestor de Escopo
- José Leonardo - Gestor de Comunicação e RH
- Igor - Gestor de Tempo
- Hélius Karum - Gestor de Integração
- Marco Aurélio - Gestor de Requisitos
- Bruno Blumenschein - Gestor de Integração
Pauta:
- Validação dos produtos da EAP;
- Identificação das principais atividades da iteração.
- Análise da criação do relatório de ocorrencia de recursos humanos.
- Unir Papéis de Integração + Riscos
- Atualizar todos os documentos da sua área mesmo que seja de iterações anteriores, gerados por outra pessoa.
- Criação do relatórios de Problemas e ações corretivas – um pra cada gestão. Até a última Quarta-feira 28/11/2012
- Realização de um Dojos somente com o desenvolvimento.
- Identificação dos riscos Macros.

Registro de Decisões:
- EAP Validada
- Atividades serão criadas no red mine e encaminhadas ao supervisor de cada cargo
- Documento de ocorrencia de RH será criado pelo Gestor de Comunicação e RH
- Papéis de Integração e Riscos Unificados
- Realização de um Dojo dia 22/11/2012 com o desenvolvimento, teste e projeto
Compromissos:

Itens Não Resolvidos:
Não houveram itens não resolvidos nesta reunião.

Observações:
Sem observações pertinentes.

Próxima Reunião: Ainda não definida.