SGB_PLGT_TemplateDocumentos
Versão 0.1

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Diogo Gonçalves Teodoro	Criação do Documento	26/10/2012	0.1

Sumário
1 Responsabilidades	4
2 Atividades	4
3 Definição de Responsáveis	4
4 Sequenciamento das Atividades	4
5 Estimativa	4
6 Cronograma	5
7 Comprometimento	5
8 Ferramenta	5

1 Responsabilidades
Responsável por controlar cronograma e esforços para realizar o término do projeto do prazo. Suas atividades são: definir as atividades específicas do cronograma que precisam ser realizadas para produzir as várias entregas do projeto, sequenciar as atividades e identificar as dependências entre elas, estimar recursos necessários para cada atividade, estimar duração de cada atividade, desenvolver o cronograma, que inclui analisar os recursos necessários, restrições de cronograma, durações e sequenciamento de atividades, e, por fim, controlar o cronograma.

2 Atividades
As atividades são definidas conforme a WBS gerada pelo Gestor de Escopo. Após a definição das atividades, estas são priorizadas, alocadas aos responsáveis, definido o cronograma, estimar os recursos e duração das atividades, sequenciar as atividades e controlar a execução destas.

3 Definição de Responsáveis
A definição dos responsáveis para execução da atividade é feita levando em conta os recursos disponíveis e os responsáveis por cada papel definido pelo Gestor de Comunicação e RH. Tendo necessidade de alocar mais pessoas para determinada tarefa em que esta pessoa não esta responsável pelo papel definido pelo Gestor de Comunicação e RH, é necessário que entre em contato com o Gestor de Comunicação e RH para verificar esta possibilidade de troca, para que seja documentado.

4 Sequenciamento das atividades
O sequenciamento de atividades é feito pelo Gestor de Tempo levando em conta a analise do artefato a ser entregue e o tempo necessário para execução e entrega deste.

5 Estimativa
A estimativa inicial para fase de Concepção e Planejamento será feita levando em conta bom base histórica e experiência em projetos anteriores. A estimativa é feita com base em horas necessárias para execução destas.

6 Cronograma
O cronograma das atividades é feito com base no tempo de execução das iterações definidas pelo ciclo de vida.

7 Comprometimento
O comprometimento inicial das atividades será feito via e-mail, onde o Gestor de Tempo irá enviar um e-mail com o gráfico de Gantt com todas as atividades para a primeira etapa do ciclo de vida.

8 Ferramenta
Para a primeira etapa do Ciclo de Vida, o Gestor de Tempo irá gerenciar as atividades utilizando gráficos de Gantt. Posteriormente este controle será feito pela ferramenta Redmine que será disponibilizada para utilização na Fábrica de Software.