SGB_CHKQA_VerificaçãoQualidadeDoProduto-Marco1
Versão 0.1

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Igor Vinicius	Criação do Documento	15/11/2012	0.1

Sumário
1. Objetivo
2. Objeto de Verificação e Validação
3. Observação

###### 1. Objetivo
O objeivo desse documento é verifica e validar que os produtos de trabalho estejam em conformidade com os planos, procedimentos e padrões estabelecidos.
###### 2. Objeto de Verificação e Validação
Nesta seção, serão identificados os produtos de trabalho criados durante a iteração e o marco identificado no início dessa seção, para verificar e validar se os mesmos estão de acordo com os planos, procedimentos e padrões estabelecidos.

Responsável: Igor Vinicius dos Santos Silva
Cargo: Gestor de Escopo e Qualidade do Produto
Data: 15/11/2012

Iteração: Iteração 3 – Fase de Contrução
Marco: Marco III
Baseline: 0.1

Produto: SGB_PLRU_PlanoDeGerênciaDeReutilização Versão 0.1.odt (Link svn)

  1. Área de Engenharia de Software: Gerencia de Reutilização.

  1. Possui Plano? Qual? No plano define os procedimento, características que o produto precisa ter?
    O documento avaliado é o próprio Plano de Gerência de Reutilização, no qual define os procedimentos e detalhes que os documentos gerados referente a essa gerência deve ter.

Caso o item “c” reflete a não existencia de um plano que define os procedimentos, requisitos obrigatórios e/ou recomendados que o produto deva ter, será necessário identificar normas ou padrões para elaborar o checklist de verificação.
  1. Existe Normas que identifiquem requisitos obrigatórios e/ou recomendados para esse produto? Qual(is)?
    Plano está parcialmente em conformidade com o MPS.br, há necessidade de realizar algumas intervenções para ter maior aderência às exigências do guia.

  1. Checklist de verificação e validação: SGB_CHKQA_ChecklistPlanoDeGerênciaDeReutilização Versão 0.1-Marco1.odt (Link svn).

  1. Produto está em conformidade? Justificativa.
O Plano de Gerência de Reutilização, está apresentando algumas não conformidades para estar em aderência com o MPS.br. Essas não conformidades são:
- Faltam critérios de aceitação para os demais ativos passíveis de reutilização, os quais são mencionados na seção 3.1 do documento, não somente código fonte.
- Não foi definido documento ou procedimento de avaliação e/ou classificação dos ativos reutilizáveis que foram ou vierem a ser reutilizados.
- Foi identificado apenas como “base”. Deve ser alterada a descrição para esclarecer qual o mecanismo.

Produto: SGB_CONOPS_DocumentoConOps.odt (Link svn)

  1. Área de Engenharia de Software: Gerência de Requisitos

  1. Possui Plano? Qual? No plano define os procedimento, características que o produto precisa ter?
    Não possui plano que o define.

Caso o item “c” reflete a não existencia de um plano que define os procedimentos, requisitos obrigatórios e/ou recomendados que o produto deva ter, será necessário identificar normas ou padrões para elaborar o checklist de verificação.
  1. Existe Normas que identifiquem requisitos obrigatórios e/ou recomendados para esse produto? Qual(is)?
    Existe a norma que define a estrutura interna do documento, a IEEE1362:1998, e o Guia do MPS.br, que define alguns requisitos para avaliação, para esse projeto a aderência ao nível F de maturidade.

  1. Checklist de verificação e validação: SGB_CHKQA_ChecklistDocumentoConOps-Marco1.odt (Link svn)

  1. Produto está em conformidade? Justificativa.
    Documento não está em conformidade. Não foi avaliado quanto a estrutura do documento, devido não ter um plano que defina qual padrão o mesmo está aderente, apensar do nome do documento referenciar a Norma IEEE1362:1998. O documento ainda necessita de alguns detalhes, que poderá ser apresentado nesse documento ou em outro, que são:
    - Aprovação do fornecedor de requisitos;
    - Avaliação do documento;
    - Comprometimento da equipe técnica, quanto aos requisitos contidos nele;
    - Matriz de rastreabilidade dos requisitos com os produtos de trabalho.

Produto: SGB_PRGC_ProcessoDeGerenciaDeConfiguracao.odt (Link svn)

  1. Área de Engenharia de Software: Gerência de Configuração

  1. Possui Plano? Qual? No plano define os procedimento, características que o produto precisa ter?
    Sim, exite plano que define, o qual está previsto sua ciração nesse documento de Processo da Genrência de Configuração

Caso o item “c” reflete a não existencia de um plano que define os procedimentos, requisitos obrigatórios e/ou recomendados que o produto deva ter, será necessário identificar normas ou padrões para elaborar o checklist de verificação.
  1. Existe Normas que identifiquem requisitos obrigatórios e/ou recomendados para esse produto? Qual(is)?

  1. Checklist de verificação e validação: SGB_CHKQA_ChecklistProcessoDeGerenciaDeConfiguracao-Marco1 (Link svn)

  1. Produto está em conformidade? Justificativa.
    Sim, está em conformidade, devido o mesmo apresentar a previsão da criação de todos os artefatos que necessários para a aderencia da Gerência de Configuração ao nível F do MPS.br.

Produto: SGB_PLGC_PlanoDeGerenciaDeConfiguracao.odt (Link svn)

  1. Área de Engenharia de Software: Gerência de Configuração

  1. Possui Plano? Qual? No plano define os procedimento, características que o produto precisa ter?
    Sim, exite plano que define os procedimentos e os critérios das atividades da Gerência de Configuração.

Caso o item “c” reflete a não existencia de um plano que define os procedimentos, requisitos obrigatórios e/ou recomendados que o produto deva ter, será necessário identificar normas ou padrões para elaborar o checklist de verificação.
  1. Existe Normas que identifiquem requisitos obrigatórios e/ou recomendados para esse produto? Qual(is)?

  1. Checklist de verificação e validação: SGB_CHKQA_ChecklistPlanoDeGerenciaDeConfiguracao-Marco1.odt (Link svn)

  1. Produto está em conformidade? Justificativa.
    Sim, está em conformidade, devido o mesmo apresentar a previsão da criação de todos os artefatos que necessários para a aderencia da Gerência de Configuração ao nível F do MPS.br.

Produto: SGB_TEMPL_TemplateDocumentos.odt (Link svn)

  1. Área de Engenharia de Software: Gerência de Configuração

  1. Possui Plano? Qual? No plano define os procedimento, características que o produto precisa ter?
    Sim, exite plano que define a criação desse documento, e define ainda quando será utilizado o modelo.

Caso o item “c” reflete a não existencia de um plano que define os procedimentos, requisitos obrigatórios e/ou recomendados que o produto deva ter, será necessário identificar normas ou padrões para elaborar o checklist de verificação.
  1. Existe Normas que identifiquem requisitos obrigatórios e/ou recomendados para esse produto? Qual(is)?

  1. Checklist de verificação e validação: SGB_CHKQA_ChecklistTemplateDocumentos.odt-Marco1 (Link svn)

  1. Produto está em conformidade? Justificativa.
    Sim, está em conformidade, porem há necessidade de alterar o caminho em que o template se encontra no servidor de vercionamento.

Produto: SGB_CHKQA_ChecklistProcessoDeGerenciaDeQualidade-Marco1.odt (Link svn)

  1. Área de Engenharia de Software: Garantia da Qualidade

  1. Possui Plano? Qual? No plano define os procedimento, características que o produto precisa ter?
    Não, esse documento se trata do processo de Garantia da Qualidade, o qual irá definir o plano da Gerência da Garantia de Qualidade

Caso o item “c” reflete a não existencia de um plano que define os procedimentos, requisitos obrigatórios e/ou recomendados que o produto deva ter, será necessário identificar normas ou padrões para elaborar o checklist de verificação.
  1. Existe Normas que identifiquem requisitos obrigatórios e/ou recomendados para esse produto? Qual(is)?

  1. Checklist de verificação e validação: SGB_CHKQA_ChecklistProcessoDeGerenciaDeQualidade-Marco1.odt (Link svn)

  1. Produto está em conformidade? Justificativa.
    Em conformidade. Foram avaliados os critérios apontados pelo MPS.br, para que a Garantia da Qualidade atenda às exigencias do nível F de maturidade, e todas elas o processo da Gerência de Qualidade foram atendidas.

Produto: SGB_ANFER_AnaliseDefinicaoFerramentas.odt (Link svn)

  1. Área de Engenharia de Software: Desenvolvimento

  1. Possui Plano? Qual? No plano define os procedimento, características que o produto precisa ter?
    Odocumento de Análise e Definição de Ferramentas, não está prevista em nenhum plano de gerência, por tanto o mesmo será avaliado quanto aos critérios de uma pesquisa de opinião.

Caso o item “c” reflete a não existencia de um plano que define os procedimentos, requisitos obrigatórios e/ou recomendados que o produto deva ter, será necessário identificar normas ou padrões para elaborar o checklist de verificação.
  1. Existe Normas que identifiquem requisitos obrigatórios e/ou recomendados para esse produto? Qual(is)?

  1. Checklist de verificação e validação: SGB_CHKQA_ChecklistAnaliseDefinicaoFerramentas-Marco1.odt (Link svn)

  1. Produto está em conformidade? Justificativa.
    Não foi utilizado padrão para certificar que o documento está em conformidade com os requisitos obrigatórios e recomendados. Porem, a pesquisa de opinião foi bem sucedida devido a parcela dos interessados ser maior que 80% e os itens aprovados tiveram acima de 50% mais um das indicações.

Produto: SGB_ANFER_AnaliseDefinicaoFerramentas.odt (Link svn)

  1. Área de Engenharia de Software: Desenvolvimento

  1. Possui Plano? Qual? No plano define os procedimento, características que o produto precisa ter?
    Odocumento de Análise e Definição de Ferramentas, não está prevista em nenhum plano de gerência, por tanto o mesmo será avaliado quanto aos critérios de uma pesquisa de opinião.

Caso o item “c” reflete a não existencia de um plano que define os procedimentos, requisitos obrigatórios e/ou recomendados que o produto deva ter, será necessário identificar normas ou padrões para elaborar o checklist de verificação.
  1. Existe Normas que identifiquem requisitos obrigatórios e/ou recomendados para esse produto? Qual(is)?

  1. Checklist de verificação e validação: SGB_CHKQA_ChecklistAnaliseDefinicaoFerramentas-Marco1.odt (Link svn)

  1. Produto está em conformidade? Justificativa.
    Não foi utilizado padrão para certificar que o documento está em conformidade com os requisitos obrigatórios e recomendados. Porem, a pesquisa de opinião foi bem sucedida devido a parcela dos interessados ser maior que 80% e os itens aprovados tiveram acima de 50% mais um das indicações.

###### 3. Observação
<Observações identificadas durante a atividade de verificação e validação dos produtos de trabalho, a fim de listar produtos que não foram verificados e validados, que foi previsto serem verificados e validados, conforme o plano da Gerencia de Qualidade do Produto>