Universidade Federal de Goiás
José Leonardo Anselmo Sarmento Monteiro
Relatório do dia 19/11/2012 até 26/11/2012

Na primeira semana do projeto me foi atribuído o papel de Gestor de Escopo e Qualidade do projeto. Este papel tem por função definir os entregáveis do projeto assim como o que deve ou não fazer parte do projeto.
Em vista disso foi iniciado o estudo para elaboração da EAP do projeto. Inicialmente reunimos a equipe para coletar o comprometimento de cada um com sua atividade atribuída. Após meu comprometimento com a atividade atribuída a mim iniciei o planejamento e estimativa da EAP.
Com base em projetos anteriores estimei que o prazo de realização de uma versão preliminar da EAP seria de 8 horas. Assim que concluída foi encaminhado para o restante do grupo realizar uma análise do documento e dar inicio ao planejamento para criar os produtos definidos na EAP.
A reunião de definição das tarefas contou com a presença dos alunos que executam papel de gestão, incluindo minha participação. Foi discutido além do comprometimento da equipe as atividades iniciais para gestão do projeto e distribuição de tarefas para a iteração. A reunião teve duração de 2 horas
Como gestor de escopo apresentei a EAP e as atividades foram determinadas em cima dos artefatos listados na mesma. Esta reunião produziu o artefato "SGB_ATAR_AtaDeReuniao001.odt " e foi conduzida coletivamente.
A elaboração da EAP teve duração de 6 horas. Para a realização da mesma ouve a necessidade de leitura do Guia Geral do MPS Br, PMBOK e SWEBOK, tempo que foi incorporado a elaboração da EAP. Artefado produzido: SGB_ESCP_EAP.odt