Aluno: Marco Aurélio Camargo Oliveira	Data: 01/11/2012
Fase/Iteração: Planejamento	Esforço Total: 1 hora

Atividade: Acompanhamento dos Riscos	Esforço: 1 hora
Descrição: Acompanhamento das ações realizadas para mitigação dos riscos e respectiva atualização do documento SGB_ANRI_AnáliseDeRiscos, acolhimento e análise de sugestões de novas ações de mitigação a serem implementadas.
Produtos: Atualização do SGB_ANRI_AnáliseDeRiscos
Equipe: Em reunião com os gestores via e-mail dia 26/10 não foi sugerido, por hora, nenhuma nova atividade de mitigação.