SGB_PRH_PlanoRecursosHumanos
Versão 0.2

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Jackeline Neves de Almeida	Criação de documento e formalização de informações geradas em outros documentos e enviados por e-mail	26/10/12	0.1
Jackeline Neves de Almeida	Planejamento dos treinamentos	01/11/12	0.2

# 1 Introdução
Esse documento define o planejamento dos recursos humanos, assim como as definições necessárias para monitorar os recursos humanos.
# 2 Requisitos de pessoas no projeto
2.1 Definição de papéis de gestão
Os papéis a seguir seguem a orientação do PMBOK.
2.1.1 Gestor de tempo
Responsabilidade
Responsável por controlar cronograma e esforços para realizar o término do projeto do prazo.
Suas atividades são:
- definir as atividades específicas do cronograma que precisam ser realizadas para produzir as várias entregas do projeto;
- sequenciar as atividades e identificar as dependências entre elas;
- estimar recursos necessários para cada atividade;
- estimar duração de cada atividade;
- desenvolver o cronograma, que inclui analisar os recursos necessários;
- restrições de cronograma;
- durações e sequenciamento de atividades; e
- controlar o cronograma.
Competências exigidas:
Ter conhecimento em gerenciamento de projeto;
Competências desejáveis:
- Ter conhecimento em gerenciamento de projeto segundo o PMBOK;
- Ter conhecimento em MPS;
Autoridade:
Autoridade para abortar atividades.
Ferramentas
Suíte de Escritório e Gerenciamento de projeto conforme definido no SGB_PLGC_PlanoGerenciaDeConfiguracao.
2.1.2 Gestor de riscos
Responsabilidade:
Cabe ao gestor de riscos planejar o gerenciamento de riscos, que inclui decidir como abordar, planejar e executar as atividades de gerenciamento de riscos de um projeto; Identificar os riscos que podem afetar o projeto e documentar suas características; Ainda deve analisar qualitativamente os riscos, priorizando os riscos para análise ou ação, deve ser analisado quantitativamente também, que é a determinação dos efeitos dos riscos identificados.
O gestor planeja respostas a riscos, desenvolvendo opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. E por fim, monitora e controla os riscos, acompanhando os riscos identificados, monitorando os riscos residuais, identificando novos riscos, executando planos de respostas a riscos e avaliando sua eficácia durante todo o ciclo de vida do projeto.
Competências exigidas:
Ter conhecimento em gerenciamento de projeto;
Competências desejáveis:
- Ter conhecimento em gerenciamento de projeto segundo o PMBOK;
- Ter conhecimento em MPS;
Autoridade
Planejar ações de mitigação dos riscos.
Ferramentas
Suíte de Escritório e Gerenciamento de projeto conforme definido no SGB_PLGC_PlanoGerenciaDeConfiguracao.
2.1.3 Gestor de integração
Responsabilidade
Está sob a responsabilidade desse gestor fazer escolhas sobre em que pontos concentrar recursos e esforço e em qualquer dia específico, antecipando possíveis problemas, tratando-os antes de se tornarem críticos e coordenando o trabalho visando o bem geral do projeto. O esforço de integração também envolve fazer compensações entre objetivos e alternativas conflitantes.
As atividades principais que estão sob sua responsabilidade são: desenvolver o termo de abertura do projeto, desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, orientar e gerenciar a execução do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, controlar as solicitações de mudanças e encerrar o projeto.
Competências exigidas:
Ter conhecimento em gerenciamento de projeto;
Competências desejáveis:
- Ter conhecimento em gerenciamento de projeto segundo o PMBOK;
- Ter conhecimento em MPS;
Autoridade
Integrar os planos e conflitar o seus conteúdos.
Ferramentas
Suíte de Escritório e Gerenciamento de projeto conforme definido no SGB_PLGC_PlanoGerenciaDeConfiguracao.
2.1.4 Gestor de escopo
Responsabilidade
É de responsabilidade do Gestor de escopo definir e controlar o que está e o que não está incluído no projeto.
As principais atividades desse papel são: planejar escopo, definir escopo, criar EAP, verificar escopo e controlar escopo.
Competências exigidas:
Ter conhecimento em gerenciamento de projeto;
Competências desejáveis:
- Ter conhecimento em gerenciamento de projeto segundo o PMBOK;
- Ter conhecimento em MPS;
Autoridade
Definir o que será ou não entregue no projeto, se necessário, ele pode abortar um integrável.
Ferramentas
Suíte de Escritório e Gerenciamento de projeto conforme definido no SGB_PLGC_PlanoGerenciaDeConfiguracao.
2.1.5 Gestor qualidade do produto
Responsabilidade:
Responsável por planejar e monitorar a qualidade esperada do produto a ser entregue. Esse gestor é quem aprovará a qualidade dos produtos gerados.
Competências exigidas:
Ter conhecimento em gerenciamento de projeto;
Competências desejáveis:
- Ter conhecimento em gerenciamento de projeto segundo o PMBOK;
- Ter conhecimento em MPS;
Autoridade
Determinar a qualidade esperada e recusar produtos fora dos padrões esperados.
Ferramentas
Suíte de Escritório e Gerenciamento de projeto conforme definido no SGB_PLGC_PlanoGerenciaDeConfiguracao.
2.1.6 Gestor de custos
Responsabilidade
Responsável por estimar os custos dos recursos necessários para terminar as atividades do projeto, orçar as atividades individuais ou pacotes para estabelecer uma linha base de custos e controlar os custos e mudanças no orçamento do projeto.
Competências exigidas:
Ter conhecimento em gerenciamento de projeto;
Competências desejáveis:
- Ter conhecimento em gerenciamento de projeto segundo o PMBOK;
- Ter conhecimento em MPS;
Autoridade
Autoridade para negociar com o tempo e escopo para reduzir os custos do projeto.
Ferramentas
Suíte de Escritório e Gerenciamento de projeto conforme definido no SGB_PLGC_PlanoGerenciaDeConfiguracao.
2.1.7 Gestor de aquisições
Responsabilidade:
Responsável por gerenciar compras ou aquisições de produtos, serviços ou resultados necessários de fora da equipe do projeto para realizar o trabalho.
São atividades desse papel planejar compras e aquisições, planejar contratações, solicitar respostas dos fornecedores, selecionar fornecedores, administrar contratos e encerrar contrato.
Competências exigidas:
Ter conhecimento em gerenciamento de projeto;
Competências desejáveis:
- Ter conhecimento em gerenciamento de projeto segundo o PMBOK;
- Ter conhecimento em MPS;
Autoridade
Requer novos recursos, contratos e tercerização.
Ferramentas
Suíte de Escritório e Gerenciamento de projeto conforme definido no SGB_PLGC_PlanoGerenciaDeConfiguracao.
5.1.8 Gestor de recursos humanos
Responsabilidade:
Responsável por planejar recursos humanos, que inclui identificar e documentar funções, responsabilidades e relações hierárquicas do projeto e criar o plano de gerenciamento de pessoal; Contratar ou mobilizar a equipe do projeto; Desenvolver e gerenciar a equipe do projeto.
Competências exigidas:
Ter conhecimento em gerenciamento de projeto;
Competências desejáveis:
- Ter conhecimento em gerenciamento de projeto segundo o PMBOK;
- Ter conhecimento em MPS;
Autoridade
Trocar papel de recursos alocados.
Ferramentas
Suíte de Escritório e Gerenciamento de projeto conforme definido no SGB_PLGC_PlanoGerenciaDeConfiguracao.
----------------------
5.1.9 Gestor de comunicação
Responsabilidade
Responsável por garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final das informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada.
Suas atividades inclui planejar comunicação das partes interessadas no projeto, distribuir informações para os interessados, coletar e distribuir informações sobre o desempenho (relatório de andamento, medição do progresso e previsão), gerenciar as comunicações para satisfazer os requisitos das partes interessadas no projeto e resolver problemas com elas.
Competências exigidas:
Ter assistido as aulas da disciplina gerência de projeto;
Competências desejáveis:
Ter habilidade/especialidade em gerenciamento de projeto.
Autoridade
Redefinir os meios de comunicação para torná-la mais eficiente.
Ferramentas
Suíte de Escritório e Gerenciamento de projeto conforme definido no SGB_PLGC_PlanoGerenciaDeConfiguracao.
2.2 Definição de papel de apoio
2.2.1 Gestor de medição

Responsabilidade:
Responsável por coletar, armazenar, analisar e relatar os dados relativos aos produtos desenvolvidos e aos processos implementados na organização e em seus projetos, de forma a apoiar os objetivos organizacionais.
Cabe a esse gestor procurar estabelecer e manter os objetivos da medição a partir dos objetivos estabelecidos pela alta-direção e das necessidades de informações de processos técnicos e gerenciais; Identificar e definir um conjunto adequado de medidas, orientadas pelos objetivos de medição. Esse conjunto deve ser priorizado, documentado, revisado e, quando pertinente, atualizado. Especificar os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas, coletar e analisar os dados requeridos, armazenar os dados e os resultados das análises e comunicar os resultados aos interessados, que serão utilizados para apoiar decisões.
Competências exigidas:
Ter sido aluno de processo de software.
Competências desejáveis:
Ter habilidade/especialidade em processo de medição.
Autoridade
Definir as
Ferramentas

Gestor de configuração

Responsabilidade:
Responsável garantir que seja estabelecida e mantida a integridade de todos os produtos de trabalho do processo e do projeto e disponibilizá-los.
Suas atividades envolve estabelecer e manter um sistema de gerência de configuração, identificar os itens de configuração com base em critérios definidos, definir e controlar a baseline, monitorar os itens de configuração, controlar ao armazenamento, manuseio e a liberação de itens de configuração, auditar a configuração para garantir que baselines e itens de configuração estejam íntegros, complexos e consistentes, identificar e planejar os dados relevantes do projeto quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição, estabelecer mecanismo de acesso, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança.

Competências exigidas:
Ter sido aluno de processo de software.
Competências desejáveis:
Ter habilidade/especialidade em configuração de software.
Autoridade

Ferramentas

Gestor de Qualidade do Processo

Responsabilidade:

Esse gestor se preocupa em assegurar que a execução do processo esteja em conformidade com os planos, procedimentos e padrões estabelecidos.

Para isso, é avaliado objetivamente a aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos, se problemas forem identificados, eles são documentados e comunicados, e em seguida, as ações corretivas são definidas e acompanhadas até sua finalização.

Competências exigidas:
Ter sido aluno de processo de software.
Competências desejáveis:
Ter habilidade/especialidade em qualidade do processo.
Autoridade

Ferramentas

Gestor de reutilização

Responsabilidade:

Responsável por gerenciar o ciclo de vida dos ativos reutilizáveis. Sendo essencial definir a estratégia de gerenciamento de ativos, contemplando a definição de ativos reutilizável, assim como, os critérios de aceitação, certificação, classificação, descontinuidade e avaliação de ativos reutilizáveis. Deve ser definido também um mecanismo de armazenamento e recuperação de ativos reutilizáveis, assim como, deve registrar os dados de reutilização dos ativos registrados. Esse gestor ainda deve ser preocupar em manter periodicamente, segundo os critérios definidos e deve controlar modificações ao longo do seus ciclo de vida. Quando um problema é identificado, ou modificações são realizadas ou novas versões são disponibilizadas ou os ativos são descontinuados os usuários de ativos reutilizáveis são notificados.
Competências exigidas:
Ter sido aluno de processo de software.
Competências desejáveis:
Ter habilidade/especialidade em reutilização de software.
1. Autoridade
2. Ferramentas

Engenheiro de Requisitos
1. Responsabilidade:
Responsável por elicitar, analisar, validar e gerenciar os requisitos.
Competências exigidas:
Ter sido aluno da disciplina engenharia de requisitos.
Competências desejáveis:
Ter habilidade/especialidade em engenharia de requisitos.
Autoridade

Ferramentas

Engenheiro de Usabilidade
Responsabilidade:
Responsável por elicitar, analisar, validar e gerenciar os requisitos não funcionais de usabilidade.
Competências exigidas:
Ter sido aluno da disciplina engenharia de requisitos.
Competências desejáveis:
Ter habilidade/especialidade em engenharia de requisitos com ênfase em usabilidade de software;
Autoridade

Ferramentas

Arquiteto de Software
Responsabilidade:
O Arquiteto é responsável por definir:
- Se existe uma arquitetura genérica de aplicação que possa funcionar como um modelo para o sistema que está sendo projetado;
- O estilo de arquitetura que é apropriado para o sistema;
- A abordagem fundamental usada para estruturar o sistema;
- Como as unidades estruturais de um sistema serão decompostas em módulos;
- A estratégia que será usada para controlar a operação das unidades no sistema;
- Como o projeto de arquitetura será avaliado;
- Como a arquitetura do sistema deve ser documentada.
Competências exigidas:
- Conhecimento em estilos arquiteturais (MVC, 2 camadas, 3 camadas, 3 camadas, web);
- Conhecimento em padrões de projeto;
- Conhecimento em integração contínua;
- Conhecimento em Maven;
- Conhecimento em UML;
- Segurança da Informação;
- Desenho de Software Orientando a Objetos.
Competências desejáveis:
- Proativo;
- Trabalhar em equipe;
- Comunicativo;
Autoridade

Ferramentas

Projetista de Software

Responsabilidade:

Esse papel tem como objetivo:
- Verificar elementos de suporte que farão o sistema funcionar;
- Definir uma estratégia para implementação do sistema; e
- Produzir especificações detalhadas do sistema.

Esse papel está diretamente envolvido:
- Na criação de modelos de design para os requisitos;
- Criar modelo de solução através dos modelos de design e arquitetura;
- Refinar o modelo de domínio para satisfazer o modelo de solução;
- Aplicar design patterns para os modelos de domínio e solução; e
- Identificar e modelar estados complexos de objetos através de diagrama de estado.

Competências exigidas:
- Linguagem SQL (ANSI);
- Engenharia de Software (requisitos, design e implementação);
- Domínio da Língua Portuguesa (interpretação de texto, gramática);
- Projetos, arquitetura e padrões;
- UML, banco de dados.
Competências desejáveis:
- Diagnosticar problemas, propor soluções, análise crítica;
- Trabalho sob pressão;
- Busca de informações;
- Capacidade de análise e entendimento;
- Administração do tempo e prazo;
- Execução de normas e procedimentos.

Autoridade

Ferramentas

Desenvolvedor
Responsabilidade:
Integrar os componentes do software baseado na arquitetura e seguindo as realizações do projetista e codifcar os componentes do software baseado na documentação elaborada pelo projetista.
Competências exigidas:
- Experiência com desenvolvimento de programação Orientado a Objetos;
- Java;
- Experiência com desenvolvimento de software;
- Programação orientada a objeto;

Competências desejáveis:
Ter experiência em desenvolvimento de software;
Autoridade

Ferramentas

Administrador de BD

Responsabilidade:
- Criar as estruturas e objetos primários;
- Planejar/calcular, bem como, disponibilizar o espaço necessário para o Banco de Dados;
- Modificar a estrutura do banco, quando necessário;
- Criar, deletar, dar/remover privilégios, enfim, gerenciar os usuários do banco;
- Gerar cópias de segurança (Backup’s) e recuperar o banco;
- Manter a segurança do sistema, controlando o acesso ao banco de dados;
- Monitorar e otimizar a performance do Banco de dado;
Competências exigidas:
Ter sido aluno de banco de dados;
Competências desejáveis:
Ter habilidade/especialidade em banco de dados.
Autoridade

Ferramentas

Engenheiro de Teste
Responsabilidade:
Responsável por definir o alvo e os objetivos dos testes, as técnicas de testes, as métricas de testes e as atividades de testes.
Competências exigidas:
Ter sido aluno de verificação e validação de software;
Competências desejáveis:
Ter experiência/habilidade em testes de software;
Autoridade

Ferramentas
# 3 Alocação de recursos humanos

As alocações foram planejadas de acordo com as experiências, capacidade e habilidades. Essa informações foram obtidas na SGB_PCE_PlanilhaCapacidadeEquipe que pode ser encontrada no diretório de recursos humanos.
A alocação pode ser vista no documento SGB_PLCOM_PlanoComunicacao seção Comunicadade do projeto.
# 4 Treinamentos planejados

Treinamento planejado	Responsável	Receptor	Previsão	Realização
Mysql + Workbench	Inael Rodrigues de Oliveira Neto	Todos do projeto	3ª iteração
Configuração Hibernate	Bruno Marquete	Todos do projeto	3ª iteração
Mapeamento Hibernate	Cezar Augusto Ferreira	Todos do projeto	3ª iteração
JSF	Hélios Kárum	Todos do projeto	3ª iteração