SGB_ATAR_AtaDeReuniao001.odt

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Klevlon Moraes	Criação do Documento	19/10/12

Projeto: Sistema de Gestão Bibliográfica
Número da Ata: 001.
Data da reunião: 19/10/2012.
Local: Centro de Aulas A - Sala 106.
Horário de Início: 19:00. Horário de Término: 21:00.
Autor: Klevlon Borges de Moraes.

Participantes Presentes:
●Alunos matriculados na disciplina de Integração 2.

Participantes Ausentes:

Pauta:
● Início do projeto “Sistema de Gestão Bibliográfica”(SGB).
● Explanação geral a respeito do projeto.
● Restrições de cronograma, papéis, escopo.
● Definição do responsável pelo papel de gestor de RH.

Registro de Decisões:
● Foram definidas as restrições para o escopo e cronograma. A escolhida para o papel de “Gestora de Comunicação e RH” foi a estudante Jackeline Neves de Almeida que ficou responsável por alocar os papéis a cada aluno e definir um plano de comunicação.
● Os papéis foram distribuídos e cada gestor ficou responsável por planejar as tarefas para a sua gestão.

Compromissos:
● O gestor de portifólio, Juliano Lopes de Oliveira, perguntou se todos da equipe que fará parte do projeto SGB se comprometiam com o que foi discutido e definido para o projeto, obtendo resposta afirmativa de todos os que estava presentes.

Itens Não Resolvidos:
●  Não houveram itens não resolvidos nesta reunião.

Observações:
●      Sem observações.

Próxima Reunião: 20/10/2012.

Obs: Este documento não deve conter gírias ou abreviações. Números devem ser escritos por extenso.