LEIAME – Gerência de Riscos

1º e 2º Iteração – Gestor: Marco Aurélio

O que fazer inicialmente?
Ler o Plano de Gerência de Riscos e o documento de Análise de Riscos, se ambientar com a sistemática de monitoramento dos riscos adotada e descrita no Plano.

E depois?
Continuar realizando o monitoramento dos riscos através das reuniões semanais com os gestores atualizar as alterações e as novas ações mitigadoras acordadas no documento de Análise de Riscos norteando-se pelo Plano.

Qual o foco?
Comunicação. Nas primeiras iterações, talvez pela confusão inicial, houve pouca comunicação dos gestores sobre novos riscos ou sugestão de novas ações mitigadoras. Portanto acredito que o foco das próximas iterações é intensificar a comunicação e prover novas ações para mitigação dos riscos.