SGB_PLOMC_PlanoComunicacao
Versão 0.1

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Jackeline Neves de Almeida	Definição dos interessados no projeto	26/10/12	0.1

# 1 Introdução
Esse documento planeja e gerencia todas as comunicações do projeto.
# 2 Partes interessadas
Stakeholder	Papel	Ponto de interesse
Juliano Lopes de Oliveira	Patrocinador/Gestor de Portifólio	Sucesso do projeto como case para a Fábrica de software.
Cássio Rodrigues	Fornecedor de Requisitos/Dono do Produto	Produto de software funcional para facilitar nas suas atividades.
Adriana Souza	Avaliador Externo de Processos/Garantia da Qualidade Externa	Garantia de implantação de processo na fábrica de software.
Danillo Guimarães	Infraestrutura de TI/Gestor de ambiente Técnico	Projeto executado na infraestrutura e com os recursos da fábrica de software .
Gestores de projeto	Gestor de escopo, tempo, custo, risco, qualidade do produto, aquisição, comunicação e recursos humanos, integração	Entregar o projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior.
Gestores de apoio	Gestor de medição, gestor de configuração, gestor de qualidade do processo, gestor de reutilização	Entregar projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior.
Técnica	Engenheiro de Requisitos, Engenheiro de usabilidade, arquitetura de software, projetista de software, desenvolvedor, administrador de BD, engenheiro de teste.	Entregar projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior.

# 3 Comunidade do projeto

Os papéis foram alocados de acordo com o SGB_PLRH_PlanoRecursosHumanos seção 3 Alocação recursos humanos.
	Papel	Responsável	E-mail	Telefone	Skype
Gestão	Gestor de tempo e riscos	DIOGO GONCALVES TEODORO	diogodgt@gmail.com	(62)9182-9731	diogodgt
	Gestor de tempo e riscos	MARCO AURELIO CAMARGO OLIVEIRA	macamargooliveira@gmail.com	(62)9394-2904
	Gestor de escopo e qualidade do produto	JOSE LEONARDO ANSELMO SARMENTO MONTEIRO	jleonardo.monteiro@gmail.com	(62)8497-2320
	Gestor de escopo e qualidade do produto	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR	carlos.jota87@gmail.com	(62)9114-7474	malkavian_jota
	Gestor de Comunicação e Recursos humanos	JACKELINE NEVES DE ALMEIDA	na.jackeline@gmail.com	(62)9118-4899	almeidajacke
	Gestor de custo e aquisição	EXPEDITO PEREIRA DOS SANTOS	expedito@engenhariadesoftware.inf.br	(62)8406-9737
	Gestor de integração	KLEVLON BORGES DE MORAES	montecchyo@gmail.com	(62)9629-4888	montecchyo
Apoio	Gestor de Medição	ACHILES CAMILO SOARES NETO	achiles.camilo@gmail.com		achilescamilo
	Gestor de configuração	ALLAN VIEIRA RIBEIRO	allanvribeiro1@gmail.com	(62)9953-0109	allanvribeiro
	Gestor de configuração	CASSIO AUGUSTO SILVA DE FREITAS	kssiofreitas@gmail.com	(62)8197-9635	kssiano3
	Gestor de configuração	LUIS AUGUSTO SALEMA DE SOUZA	luissalema@gmail.com	(62)3242-7363	luissalema
	Gestor de qualidade do processo	GUILHERME AUGUSTO SARDINHA GONCALVES LOIOLA	guilherme.asgl@gmail.com	(62)8420-6131	guilherme.asgl
	Gestor de qualidade do processo	TIAGO BORGES PEREIRA	tiago@engenhariadesoftware.inf.br	(62)8144-7355
	Gestor de reutilização	EDUARDO BRUNO SIMOES SEGURO	eduardo.seguro@gmail.com	(62)8447-5219	eduardo.seguro
	Gestor de reutilização	VINICIUS GONCALVES BRAGA	vinicius.esufg@gmail.com	(62)8160-0232	viniciusgb4
Técnica	Engenheiro de requisitos	ANDRESSA GONCALVES GUIMARAES	andressagoncalvesguimaraes@gmail.com
	Engenheiro de requisitos	BRUNO BLUMENSCHEIN	bruno@engenhariadesoftware.inf.br	62-8265-1331	brunobbbbb
	Engenheiro de requisitos	RODRIGO OLIVEIRA ANDRADE	rodrigo@engenhariadesoftware.inf.br	(62)8173-1504	rodrigo.oa
	Engenheiro de usabilidade	BRUNO CESAR RIBEIRO E SILVA	bruno@brunocesar.com	(62)9184-6214	brunocesarsilva
	Engenheiro de usabilidade	MAXWEL SATOSHI DUARTE OTSUKA	maxwel.engsoft@gmail.com
	Arquiteto de software	GEOVANE PAZINE FILHO	geovanefilho.es@gmail.com	(62)8434-6408	geovane_filho
	Arquiteto de software	VICTOR RIBEIRO DE CARVALHO	vcarvalho0402@gmail.com	(62)9185-4389	vcarvalho0402
	Projetista de software	GABRIEL DA SILVA VIEIRA	gabrieldgf4@gmail.com
	Desenvolvimento	CEZAR AUGUSTO FERREIRA	cezaraf@gmail.com	6284657793	caferreira
	Desenvolvimento	DIOGO RIBEIRO DE SOUZA	diogo.engsoftware@gmail.com
	Desenvolvimento	HÉLIOS KÁRUM DE OLIVEIRA BASTOS	helioskarum@gmail.com	(62)9981-4577	maelstormxz
	Desenvolvimento	HENRIQUE RESENDE HIRAKO	henriquehirako@gmail.com	(62)9995-2311	henriquehirako
	Desenvolvimento	RAPHAEL REZENDE TEIXEIRA	raphael.rezende@gmail.com	(62)9111-9862
	Desenvolvimento	WILKER DE JESUS MACHADO	0wilker0@gmail.com	(62)3573-5160	wilker0soft
	Desenvolvimento	LUA SILVERIO E SILVA ROSSI	lssgoas@gmail.com	(62)3095-4583	luasilverio
	Desenvolvimento	DIOGO TAVARES DE AZEVEDO JAPIASSU
	Desenvolvimento	DYEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA
	Administrador de Banco de dados	BRUNO MARQUETE DA SILVA	marquete.engsoft@gmail.com		brunomarquete
	Administrador de Banco de dados	BRUNO PEREIRA MAIA	brunopmaia@gmail.com		brunopmaia
	Administrador de Banco de dados	INAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	inael.rodrigues@gmail.com		inaelrodrigues
	Engenheiro de testes	FELIPE AUGUSTO LACERDA GIROTO	felipeengsoftware@gmail.com		felipe_giroto
	Engenheiro de testes	LUIS EDUARDO DE ARAUJO ROCHA	luisedrocha@gmail.com		muadadaum
	Engenheiro de testes	IGOR VINICIUS DOS SANTOS SILVA	igor.engenhariadesoftware@gmail.com

4 Estratégia de auto-organização
1. Quem é responsável por o que? (aqui pode-se definir dentro do time quem será responsável por: requisitos, análise e projeto, codificação, testes, implantação, garantia da qualidade, gerência de configuração.
2. Quem precisa conversar com quem e quando?
3. Quem será responsável e como serão realizadas as tomadas de decisão?
4. Como será realizado o escalonamento de problemas e conflitos não resolvidos pelo time?
5. Que práticas serão usadas para facilitar a comunicação e colaboração do time? (por exemplo, uso de brainstorms e quadros brancos para a definiçao do projeto do sistema, uso de ferramentas de mensagens instantâneas, uso de skype conferências, uso de postits para a identificação de lições aprendidas, listas de e-mails, etc...
6. Como será agendas as reuniões, datas, quantos dias de antecedência>

5 Planejamento das comunicações