SGB_GCONF_PlanoDeGerênciaDeConfiguração
Versão 0.1

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Allan Vieira Ribeiro	Criação do Documento	23/10/2012	0.1
Cássio Augusto S. Freitas	Descrição dos tópicos do Documento(Introdução, Gerência e Atividades de GCO)	23/10/2012	0.1

Sumário

# 1 Introdução
O Plano de Gerência de Configuração visar gerenciar e controlar os artefatos de software gerados para o Sistema de Gestão Bibliográfica(SGB). Este plano definirá os meios utilizados para manter a integridade, o histórico de alterações e controlar as mudanças realizadas nos artefatos do SGB.
# 2 Propósito
Este documento tem como finalidade criar o padrão a ser seguido por todos os membros da equipe permitindo que se mantenha a integridade dos artefatos gerados de acordo com a nomenclatura e regras para o versionamento, estrutura de diretórios, a identificação de papéis e responsabilidades.
Para que isso aconteça serão detalhados os recursos necessários (equipes, ferramentas e ambiente), as responsabilidades para a gerência de configuração do SGB.

## 2.1 Público Alvo
Este documento destina-se a todos os membros da equipe, bem como ao Solicitante, Equipe de TI e usuários do sistema.
# 3 Escopo
Este documento descreve as ferramentas necessárias para a realização da configuração pela equipe responsável pelo desenvolvimento dos artefatos de software do SGB.

# 4 Convenções, Abreviações e Termos
Definições de todas as convenções, abreviações e termos utilizados neste documento.
Termo	Descrição
SGB	Sistema de Gestão Bibliográfica
GCO	Gerente de Configuração

# Tabela 1 - Convenções, Abreviações e Termos
# 5 Identificação de Configuração

## 6.1 Nomenclatura dos Itens de Configuração

Os documentos do projeto deverão possuir a seguinte nomenclatura:
<SIGLA_PROJETO>_<ACRONIMO_ARQUIVO>_<NOME_ARQUIVO>.<EXTENSÃO>.
Os campos citados acima deverão ser substituídos pelos dados definidos em:
- <SIGLA_PROJETO>: A sigla do projeto corrente, ou seja, SGB.
- <ACRONIMO_ARQUIVO>: Acrônimo do tipo do arquivo definido em 5.1.2
- <NOME_ARQUIVO>: Nome do arquivo em Camel Case
- <EXTENSÃO>: Extensão do arquivo
Um exemplo de nomeclatura de arquivo é utilizando a definição acima é : SGB_GCONF_PlanoDeGerênciaDeConfiguração.pdf.

### 6.1.3 Acrônimos

Segue abaixo a definição dos acrônimos de todos os artefatos do projeto com a definição do tipo de documento correspondente.
Acrônimo	Tipo de Documento
PLGC	Plano de Gerência de Configuração
PRGC	Processo de Gerência de Configuração
TEMPL	Documentos de Template
PLGPR	Plano de Gerência de Projeto
PRGPR	Processo de Gerência de Projeto
ATAR	Ata de reunião
ATARK	Ata de reunião de kick-off do projeto
TAP	Termo de abertura do projeto
EAP	Estrutura analítica do projeto
PLGQA	Plano de Gerência da Qualidade
PLGRI	Plano de Gerência de Requisitos
PCOM	Plano de Gerência de Comunicação
ERS	Especificação de Requisitos de Software

### 6.2 Local de Armazenamento
Os artefatos resultantes dos projetos serão mantidos em uma biblioteca controlada pela gerência de configuração de software, que administra o processo de modificação com o auxílio do sistema de controle de versão Subversion.
O caminho definido para o armazenamento dos artefatos a serem controlados pela ferramenta é https://sgb-02-2012.googlecode.com/svn/.

## 6.2.1 Estrutura de Diretórios
O local de armazenamento deverá ter a seguinte estrutura:
Diretório	Itens de Configuração
Aquisição
Desenvolvimento
Garantia da Qualidade
Gerência de Configuração
Gerência de Projetos
Medição
Requisitos

## 6.3 Ferramentas

## 6.4 Templates de Artefatos

## 5.5 Regras de acesso

### 6.1.5. Geração da Baseline
A baseline deverá ser gerada à conclusão de cada ciclo do projeto, ou em marcos pré-estabelecidos no plano do projeto. A alteração em algum item que já tenha sido armazenado em uma baseline, deverá ser submetida ao controle de mudanças.
## 7.2. Controle de Mudanças
Após o estabelecimento de uma configuração base, os artefatos que a compõem e não fazem parte da iteração vigente, necessitarão de um procedimento formalizado para serem alterados, conforme descrito nas seções a seguir.
Segue abaixo o plano de controle de configuração a ser seguido para os itens de configuração que compõem uma configuração-base.
## 6.2.1. Requisição de mudanças
Durante o projeto serão adotados os seguintes procedimentos para a alteração de um item de configuração já aprovado e arquivado:
1. A necessidade de uma correção é detectada;
2. Um pedido de correção é encaminhado ao gerente de projeto via Requisição de Mudança;
3. O gerente de projeto avalia o impacto da alteração através de conhecimento e experiência pessoal e identificando que se trata de uma alteração de até 4 (quatro) pontos, o gerente encaminha para correção sem comunicar o CCC, caso contrário encaminha para o CCC (Comitê de Controle de Configuração) fazer a análise do impacto da mudança no projeto;
4. Os impactos previstos para a mudança deverão ser documentados utilizando a rastreabilidade definida, incluindo impactos em outros requisitos, nos produtos e nos planos já confeccionados;
5. No caso da requisição ser aprovada, o GCO deverá disponibilizar uma cópia do(s) artefato(s) a ser(em) corrigido(s);
6. O gerente de projeto deverá encaminhar as atividades de correção referentes a requisição a um integrante da equipe de desenvolvimento;
7. Após a correção ter sido efetivada, o responsável pela alteração deverá solicitar a verificação e revisão ao gerente de projeto;
8. O gerente de projeto aciona o GQA que revise os artefatos alterados;
9. O GQA gerar o Relatório de Avaliação com as não – conformidades encontradas;
10. O gerente de projeto providencia a correção das não – conformidades.
11. O gerente de projeto deverá acionar o CCC, que deverá verificar se as correções foram efetivadas adequadamente, conforme as requisições de mudanças indicadas e analisadas;
12. Em caso de aprovação os artefatos corrigidos deverão ser encaminhados ao GCO para que procedam as devidas atividades de controle de configuração;
13. Após uma solicitação do GPR, normalmente ao final dos marcos do projeto, o GCO deverá gerar uma nova versão do artefato utilizando a ferramenta de Controle de Configuração;
14. Depois da geração de uma versão, o GCO deverá comunicar a todos os integrantes da equipe que a nova versão já foi aprovada e está disponível para leitura.

Observações:
- Caso a necessidade de correção tenha sido detectada em uma reunião, deverá ser indicado um responsável para gerar a requisição de mudança e encaminhar ao responsável pela análise. Esta providência deverá ficar registrada no registro da reunião;
- Caso a Requisição de Mudança seja rejeitada, esta deverá ser justificada e comunicada ao solicitante;
- Em caso de rejeição das alterações pelo CCC, esta deverá ser justificada e comunicada ao responsável pelas alterações.
## 6.2.2. Avaliação de mudanças
Mudanças deverão ser avaliadas quanto ao impacto nos produtos entregáveis e nos recursos dos projetos (ex: prazo, custo, recursos humanos). Qualquer mudança em casos de uso pode impactar no plano do projeto, portanto para cada mudança verificar seu impacto no plano e nos planos auxiliares.

## 6.2.3. Aprovação de mudanças

Tipo de alteração	Comitê de Controle de Configuração
Alteração de requisitos	Avaliação: GRE, GCO, GQA; Apoio: GPR
Alterações de produtos	Avaliação: GCO, GQA; Apoio: GPR, responsável pelo produto
Alteração de planos	Avaliação: GCO, GQA, GPR

## 6.2.4. Implementação das mudanças
As mudanças deverão ser implementadas conforme o fluxo definido na sessão 3.2.1 deste documento.
## 6.3. Administração de Status de Estado
Ao final de cada revisão ou quando solicitado, o GCO deverá fornecer as informações que possibilitem um acompanhamento ou uma auditoria pelo Líder de projeto, pelo Dono do Projeto ou por um auditor externo, do estado corrente ou anterior das configurações do projeto.
O relatório do estado do projeto a ser disponibilizado, deverá apresentar no mínimo as seguintes informações: identificação da revisão, período que compreende a revisão, quais os itens de configuração incluídos na revisão e o motivo de sua inclusão.
## 6.4. Cronograma
A gerência de configuração atuará durante a fase de planejamento, na definição e revisão dos planos; no início de cada iteração, identificando os itens de configuração que deverão ser gerados; e ao final de cada atividade das fases do ciclo de vida, conforme definido nos planos de gerência do projeto, visando estabelecer a cada fase do projeto as configurações base.
Além destas atividades, deverão ser geradas revisões na ferramenta de controle de configuração dos artefatos produzidos, mesmo que produzidos parcialmente. Durante estas revisões deverá ser verificada a consistência do demonstrativo de métricas, com o cronograma e as atividades gerencias executadas.
## 6.5. Recursos
Conforme colocado na seção 3.1.3. será necessário espaço para o armazenamento das bibliotecas controladas, ferramenta Subversion para controle destas bibliotecas, equipamento disponível para acesso aos produtos de trabalhos, infra-estrutura de rede de computadores para disponibilização dos artefatos aos demais participantes da equipe do projeto.
## 6.7. Manutenção do Plano de GCO
Este plano, assim como os demais planos do projeto serão controlados pela gerência de configuração, de forma que deverão respeitar os procedimentos de controle de mudanças estipulados neste documento.
Assim o responsável pela configuração fica responsável pela monitoração deste plano, e possíveis alterações provenientes no decorrer do projeto.
## 6.8. Procedimento de medições e avaliações do processo e coletas

Métricas, podem ser definidas como algo que se deseja medir. No entanto deve-se definir que tipos de dados estamos coletando.
Durante a coletar das métricas, deve-se observar os seguintes aspectos:
- Definições: entender o que é a métrica envolvida e como é calculada;
- Unidades: as métricas devem possuir unidades uniformes. Para melhor interpretação e entendimento, dos resultados.
- Consistência: cada conjunto de métricas em si deve prover, em total, uma única resposta, que deve ser clara.
Vejamos agora uma lista de métricas agrupadas por área:

## 6.8.1. Rastreamento de problemas:
- Taxa de aproveitamento (problemas novos/ problemas resolvidos);
- Quantidade de problemas resolvidos/ build;
- Quantidade de problemas resolvidos em um período (gráfico ao longo do tempo);
- Tempo de resolução de problemas em um período (gráfico ao longo do tempo);
- Quantidade de problemas identificados por fase do projeto ou por release (gráfico ao longo das fases).
## 6.8.2. Métricas de Uso da Ferramenta de Versionamento
- Taxa de crescimento do repositório de versionamento em um período (gráfico ao longo do tempo – em geral, no mínimo para um ano). Reflete a ocupação em termos de quantidade (ex.: MB) nos HDs dos servidores.
- Taxa de crescimento de novas aplicações inseridas no repositório (gráfico ao longo do tempo – em geral). Reflete o volume de crescimento em termos de quantidade de novas aplicações para saber até onde a ferramenta e o repositório de versionamento conseguem suportar.
- Tempo de preparação para um simples build.
- Quantidade de arquivo por mudança: verifica quantos arquivos mudaram a partir de uma necessidade de mudança. Visa analisar impacto.
- Linhas de códigos mudadas: indicando quantas linhas de códigos foram mudadas (adicionadas, modificadas, excluídas) a pedido.
- Quais os arquivos mais mudados: lista em ordem de Pareto para indicar em termos de quantidade quais os arquivos que mais mudaram. Isso pode indicar problemas de projeto do código no arquivo.
- Quais as interfaces mais mudadas: lista em ordem de Pareto para indicar em termos de quantidade quais as interfaces que mais mudaram. Isto pode indicar problemas de projeto na interface.
- Número de arquivos por produto ou sistema (mede tamanho dos sistemas em termos de arquivos)
- Linhas de código por arquivo, por subsistema ou por tipo de arquivo (mede tamanho em nível mais atômico).
## 6.8.3. Gerência de Mudanças – Métricas de Processo:
Visa através de informações levantadas, verificar os limites das ferramentas de versionamento que são utilizadas. Algumas métricas se destacam nesse caso:
- Número máximo de revisões por arquivo.
- Número máximo de diretórios / arquivos suportados.
- Número máximo de arquivos por mudança.
- Número máximo de problemas.
- Número máximo de ramificações de uma versão.
- Tempo máximo para fazer um arquivo.
- Tempo máximo para procurar um problema.
- Tempo máximo para congelas um baseline.

## 6.8.4. Métodos de Medição
Devem indicar “como” vai ser medido o que desejamos obter. Em outras palavras, é atribuir um valor a métrica. Podemos ver a seguir, de forma simples, quais os tipos de medições que podemos fazer. Com isso pode-se ter uma melhor visão para definir um método de medição. As medições podem ser:
- Repetíveis: por exemplo, mesmo momento de medição fazendo uso do mesmo instrumento de medição.
- Precisa: uma valida escala de valores e uma fonte conhecida.
- Comparável: um valor obtido a partir de comparação entre dois valores (podendo ser das mesmas escalas ou não)
- Econômica: coleta e análise comparativa e/ ou subjetiva de “n” valores quaisquer, para se chegar a outro valor qualquer.

## 6.9. Procedimentos de auditoria do processo e dos itens de configuração

A auditoria da configuração deve ser conduzida para verificar se um item de configuração está em conformidade com um padrão ou requisito especificado. Ou seja, a auditoria é o processo de examinar um produto, sendo que esse processo é executado por um grupo independente do grupo que o produziu.
Assim, quanto mais crítico é o projeto em termos de tamanho, custo ou cronograma, maior é a necessidade de se ter um processo eficiente de auditoria.
A auditoria de configuração deve ser executada antes que uma baseline seja definida, para certificar que o produto está de acordo com os requisitos (de especificação e contratuais) e também para garantir que está precisamente descrito em seus documentos técnicos.
Toda alteração também precisa ser auditada para garantir a integridade do produto que está sendo produzido. Ou seja, ela é utilizada para tornar visível ao gerenciamento o status do software ao longo do ciclo de vida do projeto e também para revelar se os requisitos iniciais estão sendo satisfeitos e se a passagem de uma configuração a outra não descaracteriza o produto.
São exemplo de itens de configuração sob gerência de configuração nos sistemas devem incluir:
- Documentos gerenciais;
- Requisitos, especificações;
- Modelos da análise e projeto;
- Códigos fonte;
- Arquivos de configuração;
- Executáveis;
- Pacotes de instalação.

Havendo necessidade de gerência de outros itens não listados acima, os itens faltantes devem ser definidos pelo Gerente de Configuração e inseridos no repositório do sistema.

# 6 Requisição de mudança

# 7 Auditoria da Configuração