SGB_PLGC_PlanoDeGerenciaDeConfiguracao
Versão 5.5

###### Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Allan Vieira Ribeiro	Criação do Documento	22/10/2012	0.1
Cássio Augusto S. Freitas	Descrição dos tópicos do Documento(Introdução,Gerência e Atividades de GCO)	23/10/2012	0.1
Allan Vieira Ribeiro	Criação da Identificação da Configuração	26/10/2012	1.0
Allan Vieira Ribeiro	Atualização do Plano de Gerência de Configuração	31/10/2012	1.0
Cássio Augusto Silva de Freitas	Atualização do Plano de Gerência de Configuração, adequação dos diretórios, atualização do plano de auditoria, estabelecimento de baseline, identificação dos itens de configuração do porojeto	02/11/2012	2.0
Luis Augusto Salema de Souza	Atualização do plano de Gerencia de Configuração com a remoção de acrônimos inadequados e criação de novo acrônimo	08/11/2012	2.1
Geovane Pazine Filho	Mudança de Permissões e adicionando e realocando pastas.	08/11/2012	2.2
Geovane Pazine Filho	Adicionando novos diretórios e suas restrições.	09/11/2012	2.3
Geovane Pazine Filho	Adicionando acrônimo.	14/11/2012	2.4
Luis Augusto S. Souza	Inserindo novo acrônimo	14/11/2012	2.5
Geovane Pazine Filho	Adicionando nova ferramenta, novo acrônimo e novo diretório com suas restrições.	16/11/2012	2.6
Geovane Pazine Filho	Adicionando novo diretório com suas restrições	17/11/2012	2.7
Geovane Pazine Filho	Adicionando acrónimo	22/11/2012	3.0
Inael Rodrigues de O. Neto	Adicionando acrônimo	22/11/2012	3.1
Geovane Pazine Filho	Mudança de Permissões no diretório de riscos e adição de nova ferramenta.	27/11/2012	3.2
Inael Rodrigues de O. Neto	Adicionado padronização de propriedade de arquivos/pastas novas.	27/11/2012	3.3
Inael Rodrigues de O. Neto	Adicionando definição de item de configuração	29/11/2012	3.4
Inael Rodrigues de O. Neto	Adicionando novo item de configuração	29/11/2012	3.5
Inael Rodrigues de Oliveira Neto	Atualização do tópico Estrutura de Diretórios.	30/11/2012	3.6
Henrique Resende Hirako	Adicionado novos acrônimos	15/12/2012	3.7
Henrique Resende Hirako	Criando novo tópico Itens de Configuração	15/12/2012	3.8
Igor Vinicius	Inclusão de novos Acrônimos, e Inclusão de permissão de excessão da Jackeline	11/01/2012	3.9
Henrique Resende Hirako	Adicionando novas pastas	13/01/2013	4.0
Hélios Kárum de Oliveira Bastos	Adicionando restrições.	17/01/2013	4.1
Hélios Kárum de Oliveira Bastos	Adicionando restrições.	25/01/2013	4.2
Hélios Kárum de Oliveira Bastos	Definição de Ambiente de Trabalho	25/01/2013	4.3
Hélios Kárum de Oliveira Bastos	Finalizando restrições (Datas)	26/01/2013	4.4
Hélios Kárum de Oliveira Bastos	Editando Restrições	29/01/2013	4.5
Hélios Kárum de Oliveira Bastos	Editando Restrições	31/01/2013	4.6
Hélios Kárum de Oliveira Bastos	Adequando e editando Itens de Configuração.	01/01/13	4.7
Hélios Kárum de Oliveira Bastos	Editando Restrições e organizando estrutura de diretorios para a adequação do plano.	07/02/13	4.8
Hélios Kárum de Oliveira Bastos	Editando Restrições e organizando estrutura de diretorios para a adequação do plano.	08/02/13	4.9
Gabriel Vieira	Revisão inicial do documento para atender avaliação MPS-BR	12/02/2013	5.0
Hélios kárum de Oliveira Bastos	Adequação do plano, atualizando itens de configuração.	14/02/2013	5.1
Hélios kárum de Oliveira Bastos	Editando Restrições	20/02/2013	5.2
Hélios kárum de Oliveira Bastos	Adequação do plano, atualizando itens de configuração.	21/02/2013	5.3
Bruno Pereira Maia	Atualização de itens de configuração	21/02/2013	5.4
Bruno Pereira Maia	Atualização do tópico 9, Infraestrutura	22/02/2013	5.5

Sumário

Histórico de Revisões
1 Introdução
2 Propósitos
2.1 Público Alvo
3 Escopo
4 Convenções, Abreviações e Termos
5 Identificação da Configuração
5.1 Itens de Configuração
5.2 Nomenclatura dos Itens de Configuração
5.3 Criação dos Itens.
5.4 Descontinuação dos Itens.
5.5 Acrônimos
5.6 Local de Armazenamento
5.7 Estrutura de Diretórios
5.7.1 Exceções de restrição
5.8 Lista de Itens de Configuração
Desenvolvimento
Garantia da Qualidade
Gerência de Configuração
Relatorio que indica as mudanças da baseline 0.7
Gerência de Portifólio
Gerência de Projetos
Testes
Guia do Conhecimento
Medição
Requisitos
Reutilização
Wiki
6 Padrões e ferramentas
6.1 Ferramentas
6.2 Padrões para versionamento
6.3 Padrões de mensagens de commit ao repositório
6.4 Templates de Artefatos
6.5 Padrões do proprietário de pastas e arquivos no Google Drive
7 Atividades
7.1 Planejamento da Configuração
7.2 Acompanhamento da Configuração
7.3 Geração de baselines
7.4 Auditoria da Configuração
7.5 Analisar Solicitação de mudança em Baseline
7.6 Planejar Mudança em Baseline
7.7 Implementar Mudança em Baseline
8 Itens de Configuração
9 Infraestrutura
9.1 Configurações Recomendadas para o Servidor
9.2 Configurações Mínimas e Recomendadas para o Ambiente de Trabalho
9.2.1 Configurações Mínimas
9.2.2 Configurações Recomendadas

###### 1 Introdução
O Plano de Gerência de Configuração visa gerenciar e controlar os artefatos de software gerados para o Sistema de Gestão Bibliográfica (SGB). Este plano definirá os meios utilizados para manter a integridade, o histórico de alterações e controlar as mudanças realizadas nos artefatos do SGB.
###### 2 Propósitos
Este documento tem como finalidade criar o padrão a ser seguido por todos os membros da equipe permitindo que se mantenha a integridade dos artefatos gerados de acordo com a nomenclatura e regras para o versionamento, estrutura de diretórios, a identificação de papéis e responsabilidades.
Para que isso aconteça serão detalhados os recursos necessários (equipes, ferramentas e ambiente), as responsabilidades para a gerência de configuração do SGB.
###### 2.1 Público Alvo
Este documento destina-se a todos os membros da equipe, bem como ao Solicitante, Equipe de TI e usuários do sistema.
###### 3 Escopo
Este documento descreve as ferramentas necessárias para a realização da configuração pela equipe responsável pelo desenvolvimento dos artefatos de software do SGB.
###### 4 Convenções, Abreviações e Termos
Definições de todas as convenções, abreviações e termos utilizados neste documento.

Termo	Descrição
SGB	Sistema de Gestão Bibliográfica
GCO	Gerente de Configuração

Tabela 1 - Convenções, Abreviações e Termos
###### 5 Identificação da Configuração
Segue abaixo as normas para identificação dos itens de configuração.
###### 5.1 Itens de Configuração
Todo elemento de informação criado durante o desenvolvimento do produto será considerado um item de configuração, se o mesmo for confirmado relevante para o projeto. Dessa forma apenas os documentos(docs, diagramas, imagens, planilhas...) e arquivos-fontes, que o Gestor de Configuração define que são relevantes, são itens de configuração. As permissões de acesso estão definidas na seção 5.6
###### 5.2 Nomenclatura dos Itens de Configuração
Os documentos do projeto deverão possuir a seguinte nomenclatura:
<SIGLA_PROJETO>_<ACRONIMO_ARQUIVO>_<NOME_ARQUIVO>.<EXTENSÃO>
Os campos citados acima deverão ser substituídos pelos dados, sem acentos e espaços em branco, definidos em:
- <SIGLA_PROJETO>: A sigla do projeto corrente, ou seja, SGB.
- <ACRONIMO_ARQUIVO>: Acrônimo do tipo do arquivo definido em 5.1.2
- <NOME_ARQUIVO>: Nome do arquivo em Camel Case
- <EXTENSÃO>: Extensão do arquivo
Um exemplo de nomenclatura de arquivo é utilizando a definição acima é : SGB_GCONF_PlanoDeGerenciaDeConfiguracao.pdf.
Esta regra de nomenclatura não se aplica aos arquivos de codificação que se encontram no diretório Desenvolvimento/Codigo_Fonte, visto de que eles terão sua nomenclatura definida pelo documento SGB_CONJAVA_PadraoDeCodificacaoJava.
O Gestor de Configuração é responsável por checar se a nomenclatura está correta. Caso ela não esteja o Gestor de Configuração é responsável por comunicar aos criadores dos documentos a necessidade de correção da nomenclatura. Se não ocorrer a alteração solicitada é permitido ao Gestor alterar o nome do documento para que fique de acordo com o padrão.
###### 5.3 Criação dos Itens.

Para cada item adicionado no repositório do Google Drive: http://goo.gl/vQwnZ é preciso uma aviso prévio ao Gestor de Configuração para que a lista de itens de configuração seja atualizada simultâneamente e esteja atualizada.

###### 5.4 Descontinuação dos Itens.

Para os itens de Configuração que não serão mais usados, deverá ser criado uma pasta dentro de cada papel chamada Descontinuados, e todos os itens que não serão mais usados, deverão serem colocados na mesma.

###### 5.5 Acrônimos
Segue abaixo a definição dos acrônimos de todos os artefatos do projeto com a definição do tipo de documento correspondente.
Acrônimo	Tipo de Documento
TAP	Termo de abertura do projeto
ANVI	Análise de Viabilidade
CONOPS	Conceito de Operações
MDCV	Modelo de Ciclo de Vida
METEST	Métricas e Estimativas
ADF	Análise e Definição de Ferramentas
AS	Arquitetura de Software
ATAR	Ata de reunião
ATARAP	Ata de reunião da Abertura do projeto
WBS	Work Breakdown Structure (EAP)
ESC	Escopo preliminar
ANRI	Análise de riscos
ALRH	Alocação de Recursos Humanos
CRON	Cronograma
PLROD	Plano de rodízio de integrantes
PLGC	Plano de Gerência de Configuração
PRGC	Processo de Gerência de Configuração
PRGQA	Processo de Gerência de Qualidade
PLRH	Plano de Recursos Humanos
PLCOM	Plano de Comunicação
PCOM	Planejamento de Comunicações
CONREA	Comunicação Realizada
PCE	Planilha de Capacitação da Equipe
CHKQA	Checklist de Qualidade
RELNCQA	Relatório de Não-Conformidade da Garantia da Qualidade
ARNCQA	Análise de Recorrência da Garantia da Qualidade
TEMPL	Documentos de Template
RAIND	Relatório de avaliação individual
ANFER	Análise e Definição de Ferramentas
GDC	Guia de Conhecimento
PCP	Planilha de Custos por Profissional
MC	Métricas de custo
PLEREQ	Plano de Engenharia de Requisitos
DESREQ	Documentos de Especificação de Requisitos
REQ	Documento de Requisito
PS	Projeto de Software
GINT	Gerencia de Integração
RAC	Relatorio de Acompanhamento de Configuração
PROT	Imagem de protótipo de Tela
BD	Banco de Dados
USA	Usabilidade
PLGT	Plano de Gerencia de Tempo
REBASE	Relatório de Estabelecimento de Baseline
JUST	Justificativas de Recursos Humanos
CHKUSA	Checklist de Usabilidade do Produto
PLGQA	Plano de Garantia da Qualidade do Processo
AUFR	Analise de uso de Ferramentas e Recursos
CVP	Ciclo de Vida do Projeto
MEAPC	Modelagem EAP Concepccao
MEAPP	Modelagem EAP Planejamento
PLGE	Plano de Gerencia de Escopo
PGT	Planejamento de Gerencia de Teste
PMED	Plano de Medição
RMED	Relatorio de Medição
MED	Documento de Medição
PMREQ	Processo de Mudança de Requisitos
PLRU	Plano de Gerencia de Reutilização
RELS	Relatorio do Sonar
REL	Relatorio de Reutilização
RHU	Reutilização de Histórias de Usuário
RCU	Reutilização de Casos de Uso
DGCOMP	Diagrama de Componentes
DGC	Diagrama de Classes
CA	Checklist de Auditoria
ORH	Ocorrencia de Recursos Humanos
ESTUS	Estórias de Usuários
WIKI	Referêntes a Wiki do Redmine
VGP	Visão Geral do Projeto
SME	Solicitação de Mudança de Escopo
PLCU	Plano de Custo
MEP	Manual de Execução do Projeto
IIGC	Identificação dos Itens de Configuração da Gerência de Configuração
MPPE	Mapeamento de Permissão por Equipe
CAF	Checklist de Auditoria Física
PGP	Processo de Gerência de Portfólio
FSM	Formulário de Solicitação de Mudanças
PAGQA	Planilha de Avaliação Gerência de Qualidade do Processo
CAQ	Critério para Avaliação de Qualidade
CHKVT	Checklist de Viabilidade Téquinica
CHKVCP	Checkliste de Viabilidade com o Patrocinador
RPRT	Relatório de Previsto X Realizado da Gerência de Tempo
CTC	Comprometimento Tarefas Concepcao
PLGRI	Plano de Gerencia de Risco
RPRR	Relatório de Previsto X Realizado da Gerênica de Risco
CHKINCB	Checklist de Inconsistência da Baseline
ASM	Analise de Solicitação de Mudança.
PLSM	Plano de Solicitação de mudança
ECP	Evidências de Controle de Permissões
ORT	Orçamento Total

Tabela 2 - Acrônimos
###### 5.6 Local de Armazenamento
Os artefatos resultantes dos projetos serão mantidos em uma biblioteca controlada pela gerência de configuração de software, que administra o processo de modificação com o auxílio do sistema de controle de versão Subversion.
Os caminhos definidos para os armazenamentos dos artefatos a serem controlados pela ferramenta são:
Google Code: http://code.google.com/p/sgb-02-2012/source/browse/#svn
Guarda o histórico de mudança dos códigos fontes e as primeiras versões das documentações.
Google Docs: https://docs.google.com/folder/d/0ByCXTIFtoTGnTGJqdTlGOUI5dDg/edit
Guarda o histórico atual das mudanças e versões das documentações do projeto.
###### 5.7 Estrutura de Diretórios
O local de armazenamento deverá ter a estrutura definida abaixo. Todos os usuários terão permissão de leitura a todo os documentos do repositório. A permissão de escrita também é definida abaixo indicando quais papéis tem esse direito. O Gestor de Configuração é o responsável por administrar a estrutura de diretórios, criando, removendo e atualizando esta estrutura.
Diretório	Permissão Escrita
Guia_de_Conhecimento	Todos
Desenvolvimento	Equipe Técnica
Desenvolvimento\Banco_de_Dados	Administrador de Banco de Dados
Desenvolvimento\Projeto	Projetista / Arquiteto de Software
Desenvolvimento\Usabilidade	Engenheiro de Usabilidade
Desenvolvimento\Usabilidade\Fontes_dos_Prototipos	Engenheiro de Usabilidade
Garantia_da_Qualidade	Gestor de Qualidade do Processo / Gestor de Qualidade do Produto
Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo	Gestor de Qualidade do Processo
Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Avaliações MPS.	Gestor de Qualidade do Processo
Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Checklists Aplicados	Gestor de Qualidade do Processo
Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Checklists Aplicados\Concepção	Gestor de Qualidade do Processo
Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\FormulariosNaoConformidades	Gestor de Qualidade do Processo
Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Templates	Gestor de Qualidade do Processo
Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto	Gestor de Qualidade do Produto
Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists	Gestor de Qualidade do Produto
Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Templates	Gestor de Qualidade do Produto
Gerencia_de_Configuracao	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Configuracao\Template	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Configuracao\Relatorios_De_Estabelecimento de Baseline	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Configuracao\Auditorias	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Configuracao\Ciclo_Do_Projeto	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Configuracao\Relatorios_Acompanhamento_Configuracao	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Configuracao\Planos_Mudancas_Baseline	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Configuracao\Analise_De_Uso_Ferramentas_E_Recursos	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Configuracao\Evidencias_Controle_Permissoes	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Configuracao\Checklist_Inconsistencia	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Configuracao\Analises_De_Solicitacoes_De_Mudancas	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Configuracao\Solicitacoes_Mudancas	Gestor de Configuração
Gerencia_de_Projetos\Aquisicao	Gestor de Aquisição
Gerencia_de_Projetos\Comunicacao	Gestor de Comunicação
Gerencia_de_Projetos\Comunicacao\Atas	Gestor de Comunicação
Gerencia_de_Projetos\Comunicacao\Realizada	Gestor de Comunicação
Gerencia_de_Projetos\Custo	Gestor de Custo
Gerencia_de_Projetos\Escopo	Gestor de Escopo
Gerencia_de_Projetos\Escopo\Marco1-29/11	Gestor de Escopo
Gerencia_de_Projetos\Escopo\Marco2-24/01	Gestor de Escopo
Gerencia_de_Projetos\Escopo\Marco3-28/02	Gestor de Escopo
Gerencia_de_Projetos\Integracao	Gestor de Integração
Gerencia_de_Projetos\Integracao\Problemas_e_Acoes	Gestor de Integração
Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos	Gestor de Recursos Humanos
Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos\Atestados_E_Justificativas	Gestor de Recursos Humanos
Gerencia_de_Projetos\Risco	Gestor de Riscos
Gerencia_de_Projetos\Template	Equipe de Gestão
Gerencia_de_Projetos\Tempo	Gestor de Tempo
Gerencia_de_Projetos\Tempo\Concepcao	Gestor de Tempo
Gerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Gestor de Tempo
Gerencia_de_Projetos\Tempo\SGB_CRON_Cronograma	Gestor de Tempo / Gestor de Recursos Humanos
Gerencia_de_Testes	Engenheiro de Testes
Gerencia_de_Testes\Planejamento	Engenheiro de Testes
Guia_de_Conhecimento	Gestor de Configuração
Leiame_Transicao_Papeis	-em análise-
Medicao	Gestor de Medição
Relatorios_Individuais	Gestor de Configuração
Relatorios_Individuais\Concepcao	Todos
Relatorios_Individuais\Construcao	Todos
Relatorios_Individuais\Construcao\Iteracao1	Todos
Relatorios_Individuais\Construcao\Iteracao2	Todos
Relatorios_Individuais\Construcao\Iteracao3	Todos
Relatorios_Individuais\Construcao\Iteracao4	Todos
Relatorios_Individuais\Construcao\Iteracao5	Todos
Relatorios_Individuais\Construcao\Iteracao6	Todos
Relatorios_Individuais\Construcao\Iteracao7	Todos
Relatorios_Individuais\Encerramento	Todos
Relatorios_Individuais\Planejamento	Todos
Requisitos	Engenheiro de Requisitos / Engenheiro de Usabilidade
Requisitos\Analise	Engenheiro de Requisitos / Engenheiro de Usabilidade
Requisitos\Gerencia	Engenheiro de Requisitos
Requisitos\Template	Engenheiro de Requisitos / Engenheiro de Usabilidade
Reutilizacao	Gestor de Reutilização
Reutilizacao\Documentos	Gestor de Reutilização
/Gerencia_de_Projetos/Tempo/Construcao_Iteracao4	Gestor de Tempo
/Gerencia_de_Projetos/Tempo/Construcao_Iteracao5	Gestor de Tempo
/Gerencia_de_Projetos/Tempo/Construcao_Iteracao6	Gestor de Tempo
/Gerencia_de_Projetos/Tempo/Construcao_Iteracao7	Gestor de Tempo
/Gerencia_de_Projetos/Tempo/Encerramento	Gestor de Tempo
Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Checklists Aplicados	Gestor de Qualidade do Processo
Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Checklists Aplicados/Concepção	Gestor de Qualidade do Processo

Tabela 3 – Estrutura de Diretórios

As permissões de escrita (Tabela 3 - Estrutura de Diretórios) são controladas em http://fs.inf.ufg.br/redmine/, com uso da ferramenta de gerência de projetos Redmine, e em http://goo.gl/rSeZh, com suporte do aplicativo Google Drive.
O repositório do projeto (http://code.google.com/p/sgb-02-2012/) não oferece recursos para o controle de permissões, dessa forma, é assumido provisoriamente o risco de permissão de escrita para todos os envolvidos no repositório central.
###### 5.7.1 Exceções de restrição
Essa seção descreve casos de exceções de permissão. Caso uma pessoa com papel sem permissão precise editar um documento, o mesmo deve ser descrito aqui.

Nome	Papel	Local de Permissão	Data de Inicio e Fim da Permissão	Motivo
José Leonardo	Desenvolvimento	Desenvolvimento/Projeto	Inicio: 16/11/2012 / Fim: 16/11/2012	Realocação de papel para auxiliar Arquitetos de Software que estava sobrecarregado
Victor Carvalho	Gerente de Escopo	Gerencia_de_Configuracao\Template\SGB_TEMPL_TemplateDocumentos	Inicio: 27/11/2012 / Fim: 27/11/2012	Realocação de papel para auxilar Gerente de Configuração para terminar uma tarefa que estava impedindo iniciar uma outra.
Jackline Almeida	Engenheiro de Requisitos	Papel de Gestor de Tempo no Redmine.	Inicio: 11/01/2012 / Fim: 13/01/2012	Para ter função de relacionar atividades.
Geovanne	desenvolvedor	Gerencia_de_projeto\Tempo	Inicio: 17/01/2013 / Fim: 17/01/2013	alterar dados relevantes no documento
Felipe Giroto	Recursos Humanos	Gerencia_de_projeto\Intregação	Inicio: 17/01/2013 / fim: 26/01/2013	Realizar tarefa não feita na construção 3 e 4.
Inael	Desenvolvimento	Gerencia_de_projeto\Integração	Inicio: 17/01/2013 / fim: 26/01/2013	Realizar tarefa não feita na construção 3 e 4.
Henrique Hirako	Custo	Gerencia_de_Configuração	inicio: 25/01/13 / fim: 25/01/13	Realizar relatorio de baseline da Construção 4.
Victor	Desenvolvimento	Medicao	Inicio 29/01/13 / fim 29/01/13	Terminar Coleta dos dados da iteração passada. Construção 5
Raphael	Teste	Gerencia_de_risco	inicio 31/01/13 / fim 31/01/13	Apresentação do marco, antigo gestor precisa de visualização e edição.
Jackeline	Desenvolvimento	Gerencia_de_risco	inicio 31/01/13 / fim 31/01/13	Apresentação do marco, antigo gestor precisa de visualização e edição.
Luã	Escopo	Permissão no RedMine para tempo.	inicio 07/02/13 / fim 08/02/13	Linkar tarefas necessarias as estorias de usuario
Diogo Gonçalves	Integração e Risco	Permissão de todas as pastas do projeto no Docs.	inicio 08/02/13 / fim 13/02/13	Organização dos documentos para resolver as não conformidades.
Maxwel	Integração e Risco	Permissão de todas as pastas do projeto no Docs.	inicio 08/02/13 / fim 13/02/13	Organização dos documentos para resolver as não conformidades.
Gabriel	Qualidade do Processo	Permissão de todas as pastas do projeto no Docs.	inicio 08/02/13 / fim 13/02/13	Organização dos documentos para resolver as não conformidades.
Guilherme	Qualidade do Processo	Permissão de todas as pastas do projeto no Docs.	inicio 08/02/13 / fim 13/02/13	Organização dos documentos para resolver as não conformidades.
Todos Membros	Todos Membros	Gerencia_de_configuração/SGB_PLGC_PlanoDeGerenciaDeConfiguracao.odt	inicio 14/02/13 / fim ????????	Atualizar a / funcionalidade dos Itens de configuração
Hélios Kárum de Oliveira Bastos	Qualidade do Processo	Permissão de todas as pastas do projeto no Docs.	inicio 14/02/13 / fim ????????	Aplicar não conformidades.

###### 5.8 Lista de Itens de Configuração
Desenvolvimento

Nome do Item	Caracteristica Fisica	Caracteristica Funcional
Documentos
SGB_AS_ArquiteturaDeSoftware.odt	trunk/ Desenvolvimento/ Projeto/ , formato ODT	Fornecer uma visão arquitetural abrangente do sistema
SGB_PS_ProjetoDeSoftware_(Design).odt	trunk/ Desenvolvimento/ Projeto/ , formato ODT	Fornece orientação das etapas de desenvolvimento do sistema proposto através do desenho do banco de dados, das interfaces e da arquitetura do software, e da implementação do sistema e testes
Códigos(Pacotes)

Garantia da Qualidade

Nome do Item	Características

Nome do Item	Físicas	Funcionais
SGB_PRGQA_ProcessoDeGerenciaDeQualidade.odt	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Processo/	Assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos e recursos predefinidos.
SGB_TEMPL_AnaliseDeRecorrenciaDeNaoConformidade.odt.pdf	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Processo/ Templates/
SGB_TEMPL_ChecklistDeAcompanhamentoDasAcoesCorretivas.odt	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Processo/ Templates/	Template para preenchimento de Gestor de Qualidade
SGB_TEMPL_ChecklistDeVerificacaoDaAquisição.odt	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Processo/ Templates/	Template para preenchimento de Gestor de Qualidade
SGB_TEMPL_ChecklistDeVerificacaoDaGarantiaDaQualidade.odt	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Processo/ Templates/	Template para preenchimento de Gestor de Qualidade
SGB_TEMPL_ChecklistDeVerificacaoDaGerenciaDeConfiguração.odt	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Processo/ Templates/	Template para preenchimento de Gestor de Qualidade
SGB_TEMPL_ChecklistDeVerificacaoDaGerenciaDePortfolioDeProjeto.odt	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Processo/ Templates/	Template para preenchimento de Gestor de Qualidade
SGB_TEMPL_ChecklistDeVerificacaoDaGerenciaDeProjetos.odt	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Processo/ Templates/	Template para preenchimento de Gestor de Qualidade
SGB_TEMPL_ChecklistDeVerificacaoDaGerenciaDeRequisitos.odt	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Processo/ Templates/	Template para preenchimento de Gestor de Qualidade
SGB_TEMPL_ChecklistDeVerificacaoDaMedicao.odt	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Processo/ Templates/	Template para preenchimento de Gestor de Qualidade
SGB_TEMPL_ChecklistDeVerificacaoDaQualidadeDoProcesso.odt.pdf	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do
SGB_TEMPL_ChecklistDeVerificacaoDoTermoDeAbertura.odt.pdf	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do
SGB_TEMPL_PlanilhaAvaliacao.xlsx	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do
SGB_TEMPL_RelatorioDeNaoConformidade.odt.pdf	runk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do
SGB_TEMPL_ChecklistDeVerificacaoDoTermoDeAbertura.odt	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Processo/ Templates/	Template para preenchimento de Gestor de Qualidade
SGB_CHKQA_ChecklistDeVerificacaoDoTermoDeAbertura.odt	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Processo/ Checklists/	Checklist para Verificar as conformidades do Termo de Abertura do Projeto.
SGB_PAGQA_PlanilaAvaliacao_Construcao1.xlsx	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Avaliação MPS.BR	Planilha de Avaliação MPS.br, produzida na Construção 1.
SGB_PAGQA_PlanilaAvaliacao_Construcao2.xlsx	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Avaliação MPS.BR	Planilha de Avaliação MPS.br, produzida na Construção 2.
SGB_PAGQA_PlanilaAvaliacao_Construcao3.xlsx	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Avaliação MPS.BR	Planilha de Avaliação MPS.br, produzida na Construção 3.
SGB_PAGQA_PlanilhaAvaliacao_Construcao4.xlsx	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Avaliação MPS.BR	Planilha de Avaliação MPS.br, produzida na Construção 4.
SGB_PAGQA_PlanilhaAvaliacao_Construcao5.	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Avaliação MPS.BR	Planilha de Avaliação MPS.br, produzida na Construção 5.
SGB_PAGQA_PlanilhaAvaliacao_Construcao6.xlsx	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Avaliação MPS.BR	Planilha de Avaliação MPS.br, produzida na Construção 6.
SGB_CHKQA_ChecklistDeVerificacaoDoTermoDeAbertura.odt	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Checklists Aplicados\Concepção	Checklist realizado na fase de concepção para verificação da qualidade do Termo de Abertura.
SGB_RELNCQA_AnaliseDeRecorrenciaDeNaoConformidade.odt.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\FormulariosNaoCoformidades	Documento descontinuado.
	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Processo\Avaliação MPS.BR
SGB_CAQ_CriteriosParaAvaliacaoDaQualidade.odt	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Produto/	Os critérios para avaliar a qualidade dos produtos do projeto visa identificar o nível desejado de qualidade e determinar se ele foi atingido
SGB_CHKVCP_ChecklistDeViabilidadeComOPatrocinador.pdf	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Produto/
SGB_CHKVT_ChecklistDeViabilidadeTecnica.pdf	trunk/ Garantia_da_Qualidade/ Qualidade do Produto/
SGB_CHKQA_ChecklistPlanoDeGerênciaDeReutilização Versão 0.1-Marco1.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco1
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoArquitetura.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco1
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoBancoDeDados.odt.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco3
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoConfiguração.odt.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco3
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoDesenvolvimento.odt.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco3
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoEscopo.odt.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco3
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoMedicao.odt.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco3
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoProjeto.odt.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco3
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoRecursosHumanos.odt.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco3
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoRequisitos.odt.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco3
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoReutilizacao.odt.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco3
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoTestes.odt.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco3
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoUsabilidade.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco3
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoArquitetura.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco4
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoBancoDeDados.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco4
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoConfiguração.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco4
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoDesenvolvimento.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco4
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoEscopo.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco4
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoMedicao.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco4
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoRecursosHumanos.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco4
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoRequisitos.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco4
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoReutilizacao.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco4
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoTestes.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco4
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoUsabilidade.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco4
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoEscopoEQualidadeProduto Versão 1.0.doc	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco5
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoGerenciaDeConfiguracao Versão 1.0.doc	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco5
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoGerenciaDeRequisitos Versão 1.0.doc	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco5
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoGerenciaDeReutilizacao Versão 1.0.doc	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco5
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoGerenciaDeRiscos Versão 1.0.doc	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco5
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoQualidadeProcesso Versão 1.0.doc	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco5
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoUsabilidade Versão 1.0.doc	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco5
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoArquiteturaDeSoftware Versão 1.0.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco6
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoEngenhariaDeReutilizacao Versão 1.0.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco6
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoEngenhariaDeTeste Versão 1.0.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco6
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoEngenhariaDeUsabilidade Versão 1.0.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco6
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoGerenciaDeAquisicao Versão 1.0.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco6
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoGerenciaDeConfiguracao Versão 1.0.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco6
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoGerenciaDeCusto Versão 1.0.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco6
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoGerenciaDeEscopo Versão 1.0.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco6
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoGerenciaDeIntegracao Versão 1.0.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco6
;SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoGerenciaDeRH Versão 1.0.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco6
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoGerenciaDeRisco Versão 1.0.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco6
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoGerenciaQualidadeDoProcesso Versão 1.0.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco6
SGB_CHKQA_ChecklistVerificaçãoProjetista Versão 1.0.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Checklists\Marco6
SGB_CHKQA_TemplateChecklistVerificaçãoQualidadeDoProduto.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Templates
SGB_CHKQA_TemplateVerificaçãoQualidadeDoProduto.pdf	Garantia_da_Qualidade\Qualidade_do_Produto\Templates

Gerência de Configuração

Nome do Item	Características

	Físicas	Funcionais
SGB_TEMPL_RelatorioIndividual.odt	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/ Template/	Template de preenchimento do Gestor de Configuração
SGB_TEMPL_SolicitacaoMudanca.odt	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/ Template/	Template de preenchimento do Gestor de Configuração
SGB_TEMPL_TemplateChecklistDeAuditoriaDeConfiguracaoFuncional.odt	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/ Template/	Template de preenchimento do Gestor de Configuração
SGB_TEMPL_TemplateChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFísica.odt	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/ Template/	Template de preenchimento do Gestor de Configuração
SGB_TEMPL_TemplateDocumentos.odt	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/ Template/	Template de preenchimento do Gestor de Configuração
SGB_TEMPL_TemplateRelatorioDeEstabelecimentoDeBaseline.odt	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/ Template/	Template de preenchimento do Gestor de Configuração
SGB_TEMPL_TemplatePlanoMudancaBaseline.odt	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/ Template/	Template de preenchimento do Gestor de Configuração
SGB_TEMPL_TemplateRelatorioDeNaoConformidadeDaAuditoriaDaConfiguração.odt	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/ Template/	Template de preenchimento do Gestor de Configuração
SGB_TEMPL_TemplateRelatorioDeAcompanhamentoDaConfiguracao.odt	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/ Template/	Template de preenchimento do Gestor de Configuração
SGB_TEMPL_TemplateAnaliseDeSolicitacaoMudanca.odt	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/ Template/	Template de preenchimento do Gestor de Configuração
SGB_PLGC_PlanoDeGerenciaDeConfiguracao.odt	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/	Plano de Gerencia de Configuração.
SGB_PRGC_ProcessoDeGerenciaDeConfiguracao.odt	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/	Processo de Gerencia de Configuração.
SGB_MPPE_MapeamentoDePermissoesPorEquipe.xlsx	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/	Tabela de Alocações de papeis linkado com o relatório de recursos humanos, de Alocações de papéis.
SGB_CVP_CicloDeVidaDoProjeto	trunk/ Gerencia_de_Configuracao/Ciclo_de_vida/	Fornece o Ciclo de vida do projeto e suas etapas.
SGB_ASM_Baseline0.7.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Analises_De_Solicitacoes_De_Mudancas/Baseline 0.7	Analise de Solicitaçoes de mudança da Baseline 7
SGB_ASM_Baseline0.8.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Analises_De_Solicitacoes_De_Mudancas/Baseline 0.8	Analise de Solicitaçoes de mudança da Baseline 8
SGB_AUFR_AnaliseDefinicaoFerramentas.odt	Gerencia_de_Configuracao\Analises_De_Uso_Ferramentas_E_Recursos	Definição de Ferramentas do projeto
SGB_AUFR_TreinamentosNecessarios.odt	Gerencia_de_Configuracao\Analises_De_Uso_Ferramentas_E_Recursos	Documento listando os Treinamentos necessários
SGB_CAF_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFísica_Baseline_0.2.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Auditorias\Checklist _De_Auditoria_Da_Configuracao_Fisica	Checklist de Auditoria fisica da Baseline 0.2
SGB_CAF_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFísica_Baseline_0.3.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Auditorias\Checklist _De_Auditoria_Da_Configuracao_Fisica	Checklist de Auditoria fisica da Baseline 0.3
SGB_CAF_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFísica_Baseline_0.4.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Auditorias\Checklist _De_Auditoria_Da_Configuracao_Fisica	Checklistde Auditoria fisica da Baseline 0.4
SGB_CAF_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFísica_Baseline_0.6.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Auditorias\Checklist _De_Auditoria_Da_Configuracao_Fisica	Checklistde Auditoria fisica da Baseline 0.6
SGB_CAF_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFísica_Baseline_0.7.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Auditorias\Checklist _De_Auditoria_Da_Configuracao_Fisica	Checklist de Auditoria fisica da Baseline 0.7
SGB_CA_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguracaoFuncional_Baseline_0.2.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Auditorias\Checklist _De_Auditoria_Da_Configuracao_Funcional	CheckList de Auditoria Funcional da BaseLine 0.2
SGB_CA_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguracaoFuncional_Baseline_0.3.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Auditorias\Checklist _De_Auditoria_Da_Configuracao_Funcional	CheckList de Auditoria Funcional da BaseLine 0.3
SGB_CA_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguracaoFuncional_Baseline_0.4.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Auditorias\Checklist _De_Auditoria_Da_Configuracao_Funcional	CheckList de Auditoria Funcional da BaseLine 0.4
SGB_CA_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguracaoFuncional_Baseline_0.5.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Auditorias\Checklist _De_Auditoria_Da_Configuracao_Funcional	CheckList de Auditoria Funcional da BaseLine 0.5
SGB_CA_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguracaoFuncional_Baseline_0.6.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Auditorias\Checklist _De_Auditoria_Da_Configuracao_Funcional	CheckList de Auditoria Funcional da BaseLine 0.6
SGB_CA_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguracaoFuncional_Baseline_0.7.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Auditorias\Checklist _De_Auditoria_Da_Configuracao_Funcional	CheckList de Auditoria Funcional da BaseLine 0.7
SGB_CHKINCB_ChecklistInconsistenciaBaseline0.4.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Checklist_Inconsistencia;	CheckList de Inconsistencia da Baseline 0.4
SGB_ECP_Evidencias_Controle_Permissoes.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Evidencias_Controle_Permissoes	Evidencias de Permissão no redmine e Docs
SGB_PLSM_PlanoMudancaBaseline0.7.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Planos_Mudancas_Baseline;Baseline 0.7	Plano de mudanças da Baseline 0.7
SGB_PLSM_PlanoMudancaBaseline0.8.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Planos_Mudancas_Baseline;Baseline 0.8	Plano de mudanças da Baseline 0.8
SGB_RELATORIO_AcompanhamentoConfiguração_ConstruçãoV.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Relatorios_Acompanhamento_Configuracao	Relatório de Acompanhamento da Construção V
SGB_RELATORIO_AcompanhamentoConfiguração_ConstruçãoVI.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Relatorios_Acompanhamento_Configuracao	Relatório de Acompanhamento da Construção VI
SGB_REBASE_RelatorioDeEstabelecimentoDeBaseline0.2.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Relatorios_De_Estabelecimento_De_Baseline	Relatorio que indica as mudanças da baseline 0.2
SGB_REBASE_RelatorioDeEstabelecimentoDeBaseline0.3.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Relatorios_De_Estabelecimento_De_Baseline	Relatorio que indica as mudanças da baseline 0.3
SGB_REBASE_RelatorioDeEstabelecimentoDeBaseline0.4.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Relatorios_De_Estabelecimento_De_Baseline	Relatorio que indica as mudanças da baseline 0.4
SGB_REBASE_RelatorioDeEstabelecimentoDeBaseline0.5.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Relatorios_De_Estabelecimento_De_Baseline	Relatorio que indica as mudanças da baseline 0.5
SGB_REBASE_RelatorioDeEstabelecimentoDeBaseline0.6.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Relatorios_De_Estabelecimento_De_Baseline	Relatorio que indica as mudanças da baseline 0.6
SGB_REBASE_RelatorioDeEstabelecimentoDeBaseline0.7.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Relatorios_De_Estabelecimento_De_Baseline	Relatorio que indica as mudanças da baseline 0.7
SGB_FSM_FormularioDeMudanças_Baseline0.7.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Solicitacoes_Mudancas\Baseline 0.7	Formulario de Solicitação de Meudanças da Baseline 0.7
SGB_FSM_FormularioDeMudanças_Baseline0.8.odt.pdf	Gerencia_de_Configuracao\Solicitacoes_Mudancas;Baseline 0.8	Formulario de Solicitação de Meudanças da Baseline 0.8
SGB_CA_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguracaoFuncional_Baseline_0.8.odf	Gerencia_de_Configuracao\Auditorias\Checklist _De_Auditoria_Da_Configuracao_Funcional	Checklist de Auditoria de Configuração Funcional da baseline 0.8
SGB_CAF_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFísica_Baseline_0.8.odf	Gerencia_de_Configuracao\Auditorias\Checklist _De_Auditoria_Da_Configuracao_Fisica	Checklist de Auditoria de Configuração Física da basaeline 0.8

Gerência de Portifólio

Nome do Item	Caracteristica Fisica	Caracteristica Funcional
SGB_PGP_ProcessoDeGerênciaDePortfólio.pdf	Gerencia_de_Portifólio	Processo de Gerência de Portifólio
SGB_TEMPL_OportunidadesNecessidadesInvestimentos.pdf;	Gerencia_de_Portifólio	Necerssidade de futuros investimentos.

Gerência de Projetos

Nome do Item	Características

Nome do Item	Físicas	Funcionais
SGB_TEMPL_TemplateRelatórioDeProblemaseAcoes.pdf	Gerencia_de_Projetos\Template	Template de relatórios de problemas e Ações.
Gerencia de Aquisição	Gerencia de Aquisição	Gerencia de Aquisição
SGB_GCA_AquisicaoDeFerramentaWorkbench.pdf	trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Aquisicao/
SGB_GCA_AquisicaoDeFerramentaXmind.pdf	trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Aquisicao/
SGB_GCA_Aquisição de Ferramenta_Artfactory.pdf	trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Aquisicao/
SGB_GCA_AquisiçãoDeFerramentas_TestLink.pdf	trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Aquisicao/
SGB_GCA_Aquisição_de_Ferramentas_Astah.pdf	trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Aquisicao/
SGB_GCA_EncerramentoDeAquisicaoAstah.pdf	trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Aquisicao/
SGB_GCA_EncerramentoDeAquisicaoSelenium.pdf	trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Aquisicao/
SGB_GCA_EncerramentoDeAquisicaoWorkbench.pdf	trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Aquisicao/
SGB_GCA_EncerramentoDeAquisicaoXMind.pdf	trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Aquisicao/
SGB_GCA_Processo_de_Aquisição_Ferramentas_Servicos	trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Aquisicao/
SGB_GCA_Requisição de Ferramenta_Redmine.pdf	trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Aquisicao/
SGB_GCA_RequisiçãoDeEquipamentoDatashow.pdf	trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Aquisicao/
SGB_GCA_VerificaçãoDeArtefatos.pdf	trunk/ Gerencia_de_Projetos/ Aquisicao/
SGB_GCA_AquisicaoDeFerramenta.pdf;	Gerencia_de_Projetos\Aquisicao\Template
SGB_GCA_EncerramentoDeAquisicao.pdf	Gerencia_de_Projetos\Aquisicao\Template
SGB_GCA_RequisiçãoDeEquipamento.pdf	Gerencia_de_Projetos\Aquisicao\Template
Gerencia de Comunicação	Gerencia de Comunicação	Gerencia de Comunicação
SGB_PCOM_Planejamento_das_Comunicacoes.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Comunicacao
;SGB_PLCOM_PlanoComunicacao.pdf	Gerencia_de_Projetos\Comunicacao
Gerencia_de_Projetos\Comunicacao\Atas	Gerencia_de_Projetos\Comunicacao\Atas	Descrever a pasta
Gerencia_de_Projetos\Comunicacao;Realizada/	Gerencia_de_Projetos\Comunicacao;Realizada/	Descrever a pasta
Gerencia de Custo	Gerencia de Custo	Gerencia de Custo
SGB_ANVI_AnaliseViabilidade.pdf	Gerencia_de_Projetos\Custo	Documento com análise da viabilidade do projeto.
SGB_ANVI_AnaliseViabilidadeFaseDePlanejamento.pdf	Gerencia_de_Projetos\Custo	Documento com análise do projeto na fase de planejamento
;SGB_GCA_AnaliseCustoConcepcaoPlanejamento.pdf	Gerencia_de_Projetos\Custo	Análise dos Custos da fase de planejamento
SGB_GCA_AnaliseCustoConstrucao3.pdf	Gerencia_de_Projetos\Custo	Análise dos Custos da fase de Construção 3
SGB_GCA_AnaliseCustoConstrucao4.pdf	Gerencia_de_Projetos\Custo	Análise dos Custos da fase de Construção 4
SGB_GCA_AnaliseCustoConstrucao5.pdf	Gerencia_de_Projetos\Custo	Análise dos Custos da fase de Construção 5
SGB_GCA_AnáliseDeCustosDasIteracões.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Custo	Análise de Custos das Iterações
SGB_GCA_EstimativaCustos.pdf	Gerencia_de_Projetos\Custo	Estimativa de Custos
Gerencia_de_Projetos\Custo	Gerencia_de_Projetos\Custo	Pasta Raiz
SGB_GCA_Projeção de Custo_Versao2.0.xlsx		Projeção de Custos versão 2
SGB_GCA_Projeção de Custo_Versao3.0.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Custo	Projeção de Custos versão 3
SGB_MC_Metricas_de_Custo.pdf	Gerencia_de_Projetos\Custo	Métricas usadas para cálculo do Custo
SGB_ORT_OrcamentoTotal_Versao1.0.pdf	Gerencia_de_Projetos\Custo	Orçamento total do projeto versão 1
SGB_ORT_OrcamentoTotal_Versao2.0.pdf	Gerencia_de_Projetos\Custo	Orçamento total do projeto versão 2
SGB_ORT_OrcamentoTotal_Versao3.0.pdf	Gerencia_de_Projetos\Custo	Orçamento total do projeto versão 3
SGB_PCP_PlanilhaDeCustosPorProfissional.jpg	Gerencia_de_Projetos\Custo	Planilha de Custos por profissional
SGB_PLCU_PlanoDeCusto.pdf	Gerencia_de_Projetos\Custo	Plano de Custos
Gerencia de Escopo	Gerencia de Escopo	Gerencia de Escopo
SGB_EAP_PROJETO.png	Gerencia_de_Projetos\Escopo	Planejamento da EAP do projeto
SGB_PLGE_PlanoDeGerenciaDeEscopo.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo	Detalhamento do plano de gerência de configuração
SGB_PLPKR_USPlaningPoker.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Escopo	Documento com a medição das estórias através dos dados do planning poker realizado
SGB_PREP_PrevistoRealizadoEscopoProjeto.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Escopo	Documento contendo a porcentagem realizada de cada etapa das estórias de usuários do projeto
SGB_TAPR_TemplateAnalisePrevistoRealizado.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo	Template do documento de previsto x realizado
SGB_TEAP_TemplateEstruturaAnaliticaDoProjeto.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo	Template da dicionarização da EAP
SGB_TSME_TemplateSolicitacaoDeMudancasEscopo.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo	Template das solicitações de mudança
SGB_MEAPC_ModelagemEAPConcepcao.png	Gerencia_de_Projetos\Escopo/Marco1-19-10_26-10	Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase Concepção
SGB_TEAP_EstruturaAnaliticaDoProjeto_Concepcao.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo/Marco1-19-10_26-10	Template da Estrutura Analítica do Projeto da fase de Concepção
SGB_EAP_EstruturaAnaliticaDoProjeto_Planejamento.pdf;	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco2-26-10_02-11	Template da Estrutura Analítica do Projeto da fase de Planejamento
SGB_MEAPP_ModelagemEAPPlanejamento.png	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco2-26-10_02-11	Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase de Planejamento
EAP_EstruturaAnaliticaDoProjeto_Contrucao_Iteracao1.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco3-02-11_16-11	Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase de Construção 1
SGB_MEAPP_ModelagemEAPConstrucao_Sugestão(Fase Construção - Iteração2).pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco3-02-11_16-11	Sugestração de Modelagem da Estrutura Analítica do Projeto para a fase de Construção - Iteração 2
SGB_MEAPP_ModelagemEAP_Construcao_Iteracao1;228.419	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco3-02-11_16-11	Modelagem da Estrutura Analítica do Projeto da Fase de Construção - Iteração 3
EAP_EstruturaAnaliticaDoProjeto_Contrucao_Iteracao2.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco4-16-11_30-11	Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase de Construção 2
SGB_APR_AnalisePrevistoRealizado_Construcao_Iteracao2.png	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco4-16-11_30-11	Análise do Previsto X Realizado da fase se Construção - Iteração 2
SGB_APR_AnalisePrevistoRealizado_Iteracao2.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco4-16-11_30-11	Análise do Previsto X Realizado da fase se Construção - Iteração 2
SGB_EAP_EstruturaAnaliticaDoProjeto_SugestaoParaProximaIteracao.png	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco4-16-11_30-11	Sugestão da Estrutura Analítica do Projeto do Marco 4, de 16/11/2012 a 30/11/2012
SGB_MEAPP_ModelagemEAPConstrucao_Iteracao2	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco4-16-11_30-11	Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase de Construção 4
SGB_SME_SolicitacaoDeMudancasEscopo.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco4-16-11_30-11	Solicitações de mudanças de escopo da iteração
SGB_APR_AnalisePrevistoRealizado_Construcao_Iteracao3.png	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco5-30-11_14-12	Análise do Previsto X Realizado da fase se Construção - Iteração 3
SGB_APR_AnalisePrevistoRealizado_Iteracao3.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco5-30-11_14-12	Análise do Previsto X Realizado da fase se Construção - Iteração 3
SGB_EAP_ModelagemEAP_Construcao_Iteracao3	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco5-30-11_14-12	Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase de Construção 1
SGB_EAP_ModelagemEAP_Construcao_Iteracao3.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco5-30-11_14-12	Modelagem da Estrutura Analítica do Projeto da fase de Construção - Iteração 3
SGB_SME_SolicitacaoDeMudancasEscopo.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco5-30-11_14-12	Solicitações de mudanças de escopo da iteração
EAP_EstruturaAnaliticaDoProjeto_Contrucao_Iteracao4.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco6-14-12_11-01	Estrutura Analítica do Projeto da fase de Construção - Iteração 4
SGB_APR_AnalisePrevistoRealizado_Construcao_Iteracao4.jpg	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco6-14-12_11-01	Análise do Previsto X Realizado da fase se Construção - Iteração 4
SGB_EAP_Iteracao5Construcao_Sugestao.png	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco6-14-12_11-01	Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase de Construção 5
SGB_EAP_Iteracao5Construcao_Sugestao_Anotacoes.png	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco6-14-12_11-01	Sugestão da Estrutura Analítica do Projeto para a da fase de Construção - Iteração 5
SGB_EAP_ModelagemEAP_Construcao_Iteracao4.png	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco6-14-12_11-01	Modelagem da Estrutura Analítica do Projeto para a da fase de construção - Iteração 4
EAP_EstruturaAnaliticaDoProjeto_Contrucao_Iteracao5.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco7-11-01_25-01	Estrutura Analítica do Projeto para a da fase de construção - Iteração 5
SGB_APR_AnalisePrevistoRealizado_Construcao_Iteracao5.jpg	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco7-11-01_25-01	Análise do Previsto X Realizado da fase se Construção - Iteração 5
SGB_APR_AnalisePrevistoRealizado_Construcao_Iteracao5.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco7-11-01_25-01	Análise do Previsto X Realizado da fase se Construção - Iteração 5
SGB_EAP_Iteracao6Construcao_Sugestao.png	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco7-11-01_25-01	Sugestão da Estrutura Analítica do Projeto para a da fase de construção - Iteração 6
SGB_EAP_Iteracao6Construcao_Sugestao.xmind	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco7-11-01_25-01	Arquivo fonte da Estrutura Analítica do Projeto da fase de Construção - Iteração 6
SGB_EAP_ModelagemEAP_Construcao_Iteracao5.png	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco7-11-01_25-01	Modelagem da Estrutura Analítica do Projeto da fase de Construção - Iteração 5
SGB_MEAPP_ModelagemEAPConstrucao_Iteracao5.xmind	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco7-11-01_25-01	Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase de Construção 5
SGB_SME_SolicitacaoDeMudancasEscopo.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco7-11-01_25-01	Solicitações de mudanças de escopo da iteração
SGB_EAP_EstruturaAnaliticaDoProjeto_Contrucao_Iteracao6.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco8-25-01_08-02	Dicionarização da Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase de Construção 6
SGB_EAP_Iteracao6Construcao.png	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco8-25-01_08-02	Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase de Construção 1
SGB_EAP_Iteracao6Construcao.xmind	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco8-25-01_08-02	Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase de Construção 6
SGB_EAP_Iteracao7Construcao_Sugestao.png	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco8-25-01_08-02	Sugestão da Estrutura Analítica do Projeto para a iteração 7 da fase de construção.
SGB_SME_SolicitacaoDeMudancasEscopo.pdf	Gerencia_de_Projetos\Escopo;Marco8-25-01_08-02	Solicitação de mudança de escopo do marco 8 de 25-01 a 08-02
SGB_EAP_EstruturaAnaliticaDoProjeto_Contrucao_Iteracao7	projeto/Escopo/Marco9-14-02_22-02	Dicionarização da Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase de Construção 7
SGB_EAP_Iteracao7Construcao.png	projeto/Escopo/Marco9-14-02_22-02	Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase de Construção 7
SGB_EAP_Iteracao7Construcao.xmind	projeto/Escopo/Marco9-14-02_22-02	Estrutura analitica de Projeto com os artefatos a serem gerados na fase de Construção 7
Gerencia de Integracao - / Nomes	Gerencia de Integracao - / Fisica	Gerencia de Integracao - / Funcional
SGB_GINT_ChecklistDeViabilidadeComOPatrocinador.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integracao	Checklist aplicado com patrocinador para avaliar viabilidade
SGB_GINT_PlanoDeGerenciaDeIntegracao.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integracao	Plano de Gerência de Integração
SGB_GINT_PlanoDeProjeto.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integracao	Plano de Projeto. Centralização de todos os planos.
SGB_TAP_TermoDeAberturaDeProjeto.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integracao	Termo de abertura do projeto
SGB_GINT_ProblemasEAcoesConstrucao1.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integracao;Problemas_e_Acoes	Relatório de problemas e ações da fase construção 1
SGB_GINT_ProblemasEAcoesConstrucao2.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integracao;Problemas_e_Acoes	Relatório de problemas e ações da fase construção 2
SGB_GINT_ProblemasEAcoesConstrucao3.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integracao;Problemas_e_Acoes	Relatório de problemas e ações da fase construção 3
SGB_GINT_ProblemasEAcoesConstrucao4.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integracao;Problemas_e_Acoes	Relatório de problemas e ações da fase construção 4
SGB_GINT_ProblemasEAcoesConstrucao5.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integracao;Problemas_e_Acoes	Relatório de problemas e ações da fase construção 5
SGB_GINT_ProblemasEAcoesConstrucao6.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integracao;Problemas_e_Acoes	Relatório de problemas e ações da fase construção 6
SGB_GINT_ProblemasEAcoesPlanejamento.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integracao;Problemas_e_Acoes	Relatório de problemas e ações da fase planejamento
SGB_GINT_RelatorioIntegracaoConstrucao5.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integraca\;Relatorios\	Relatório de integração, fase construção 5
SGB_GINT_RelatorioIntegracaoContrucao1.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integraca\;Relatorios\	Relatório de integração, fase construção 1
SGB_GINT_RelatorioIntegracaoContrucao2.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integraca\;Relatorios\	Relatório de integração, fase construção 2
SGB_GINT_RelatorioIntegracaoContrucao3.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integraca\;Relatorios\	Relatório de integração, fase construção 3
SGB_GINT_RelatorioIntegracaoContrucao4.pdf	Gerencia_de_Projetos\Integraca\;Relatorios\	Relatório de integração, fase construção 4
Gerencia de Recursos humanos - Nomes	Gerencia de Recursos humanos - Fisica	Gerencia de Recursos humanos - Funcional
SGB_ALRH_AlocacaoRecursosHumanos.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos
SGB_AURF_TreinamentosNecessarios.pdf	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos
SGB_PCE_PlanilhaCapacitacaoEquipe.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos
SGB_PLRH_PlanoRecursosHumanos.pdf	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos
SGB_AT_HenriqueHirako.jpg	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos\Atestados_e_Justificativas
Cópia de SGB_ORH_OcorrenciaRH_XXX.pdf	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos\Ocorrencias_RH
SGB_ORH_OcorrenciaRH_001.pdf	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos\Ocorrencias_RH
SGB_RELRT_RelatorioDeRealizacaoTreinamentoHibernateConf.jpg	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos\Realizacao_Treinamentos
SGB_RELRT_RelatorioDeRealizacaoTreinamentoHibernateConf2.jpg	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos\Realizacao_Treinamentos
SGB_RELRT_RelatorioDeRealizacaoTreinamentoJPA.jpg	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos\Realizacao_Treinamentos
SGB_RELRT_RelatorioDeRealizacaoTreinamentoJPA2.jpg	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos\Realizacao_Treinamentos
SGB_RELRT_RelatorioDeRealizacaoTreinamentoJSF.jpg	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos\Realizacao_Treinamentos
SGB_RELRT_RelatorioDeRealizacaoTreinamentoJSF2.jpg	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos\Realizacao_Treinamentos
SGB_RELRT_RelatorioDeRealizacaoTreinamentoMysql.jpg;	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos\Realizacao_Treinamentos
SGB_RELRT_RelatorioDeRealizacaoTreinamentoMysql2.jpg	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos\Realizacao_Treinamentos
SGB_ORH_TemplateOcorrenciaRH_XXX.pdf	Gerencia_de_Projetos\Recursos_Humanos\Templates
Gerencia de Risco - / Nomes	Gerencia de Risco - / Fisica	Gerencia de Risco - Funcional
classificação riscos.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Risco	documento com a classificação dos riscos
SGB_ANRI_AnaliseDeRiscos.pdf	Gerencia_de_Projetos\Risco	Análise dos riscos
SGB_ANRI_AnaliseDeRiscos.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Risco	Controle e monitoramento dos riscos
SGB_ANRI_Dados_Estatisticos_Riscos.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Risco	Dados estatistícos dos riscos
SGB_ANRI_Dados_Estatisticos_Riscos_COnstrução3.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Risco	Dados estatistícos dos riscos. Fase construção 3
SGB_ANRI_Dados_Estatisticos_Riscos_COnstrução4.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Risco	Dados estatistícos dos riscos. Fase construção 4
SGB_ANRI_Dados_Estatisticos_Riscos_COnstrução5	Gerencia_de_Projetos\Risco	Dados estatistícos dos riscos. Fase construção 35
SGB_ANRI_Dados_Estatisticos_Riscos_COnstrução6.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Risco	Dados estatistícos dos riscos. Fase construção 36
SGB_PLGRI_PlanoDeGerenciaDeRiscos.pdf	Gerencia_de_Projetos\Risco	Plano para gerência dos riscos
SGB_RPRR_RelatorioPrevisoRealizadoConstrucao1.pdf	Gerencia_de_Projetos\Risco\Relatorios	Relatório previsto realizado dos riscos. Fase construção 1.
SGB_RPRR_RelatorioPrevisoRealizadoConstrucao2.pdf	Gerencia_de_Projetos\Risco\Relatorios	Relatório previsto realizado dos riscos. Fase construção 2
;SGB_RPRR_RelatorioPrevisoRealizadoConstrucao3.pdf	Gerencia_de_Projetos\Risco\Relatorios	Relatório previsto realizado dos riscos. Fase construção 3
;SGB_RPRR_RelatorioPrevisoRealizadoConstrucao4.pdf	Gerencia_de_Projetos\Risco\Relatorios	Relatório previsto realizado dos riscos. Fase construção 4
;SGB_RPRR_RelatorioPrevisoRealizadoConstrucao6.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Risco\Relatorios	Relatório previsto realizado dos riscos. Fase construção 5
Gerencia de Tempo - / Nomes	Gerencia de Tempo - / Fisica	Gerencia de Tempo - / Funcional
SGB_CRON_Cronograma.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Tempo	Cronograma do projeto na fase pré redmine, relativo as duas primeiras iterações de construção.
SGB_CRON_CronogramaDoProjeto.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Tempo	Cronograma atual do projeto, com resumo de todas as atividades criadas no redmine, devidamente mapeadas. Contém também resultados referentes a itens esperados, cocedidos e realizados, de escopo, tempo e custo.
SGB_PLGT_PlanodeGerenciaDeTempo.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo	Descreve as atividades básicas a serem executadas para a gerência de tempo, durante cada iteração, para toda a execução do projeto.
SGB_RPRT_RelatorioPrevistoxRealizadoDeTempo.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo	Criado inicialmente durante as primeiras iterações do projeto, faz referência ao previsto e realizado de tempo de iterações. O documento foi abortado e as informações centralizadas no documento SGB_CRON_CronogramaDoProjeto
SGB_RGH_RelatorioGanttHTML_v0.1.rar	Gerencia_de_Projetos\Tempo;Concepcao	Compacto dos fontes do gráfico de Gantt gerado para a iteração de Concepção.
SGB_RG_RelatorioGantt_v0.1.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo;Concepcao	Gráfico de Gantt referente a iteração de concepção contendo todas as atividades realizadas no período.
SGB_CTC_ComprometimentoTarefasConstrucaoIteracao1.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Construcao_Iteracao1	Comprometimento dos participantes do projeto com as tarefas da iteração 1 de construção.
SGB_CRON_Cronograma do Projeto.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Construcao_Iteracao4	Cronograma desatualizado abortado.
SGB_CRON_Cronograma do Projeto.xlsx	Gerencia_de_Projetos\Tempo;Construcao_Iteracao5	Cronograma desatualizado abortado.
SGB_CABD_ControleAtividadesBancodeDados.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Confirmação via e-mail sobre o controle do andamento das atividades de Banco de Dados durante a segunda iteração.
SGB_CACRH_ControleAtividadesComunicação e RH.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Confirmação via e-mail sobre o controle do andamento das atividades de Comunicação e RH durante a segunda iteração.
SGB_CAC_ControleAtividadesConfiguração.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Confirmação via e-mail sobre o controle do andamento das atividades de Configuração durante a segunda iteração.
SGB_CADT_ControleAtividadesDesenvolvimentoeTestes.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Confirmação via e-mail sobre o controle do andamento das atividades de Desenvolvimento e testes durante a segunda iteração.
SGB_CAI_ControleAtividadesIntegração.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Confirmação via e-mail sobre o controle do andamento das atividades de Integração durante a segunda iteração.
SGB_CAM_ControleAtividadesMedição.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Confirmação via e-mail sobre o controle do andamento das atividades de Medição durante a segunda iteração.
SGB_CAP_ControleAtividadePlanejamento.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo\PlanejamentoGerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Confirmação via e-mail sobre o controle do andamento das atividades de Planejamento durante a segunda iteração.
SGB_CAQP_ControleAtividadesQualidadeProcesso.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Confirmação via e-mail sobre o controle do andamento das atividades de Qualidade de Processo durante a segunda iteração.
SGB_CAREQ_ControleAtividadesRequisitos.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Confirmação via e-mail sobre o controle do andamento das atividades de Engenharia de Requisitos durante a segunda iteração.
SGB_CAR_ControleAtividadesReutilização.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Confirmação via e-mail sobre o controle do andamento das atividades de Reutilização durante a segunda iteração.
SGB_CTC_ComprometimentoTarefasConcepcao.pdf	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Confirmação via e-mail sobre o controle do andamento das atividades da Concepção durante a segunda iteração.
SGB_RG_RelatorioGantt_v0.2.pdf;	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Compacto dos fontes do gráfico de Gantt gerado para a iteração dePlanejamento
SGB_RG_RelatorioGantt_v0.2.rar	Gerencia_de_Projetos\Tempo\Planejamento	Compacto dos fontes do gráfico de Gantt gerado para a iteração de Planejamento.

Testes

Nome do Item	Características

Nome do Item	Físicas	Funcionais
SGB_ECT_EspecificacaoDeCasosDeTeste.pdf	Gerencia_de_Teste\Construcao\Iteracao2
;SGB_ECT_EspecificacaoDeCasosDeTeste.pdf	Gerencia_de_Teste\Construcao\Iteracao3
SGB_TESTE_RelatorioExecucaoTestePorBaseline_ConstrucaoV.xlsx	Gerencia_de_Teste\Construcao\Iteracao5\Relatorios\Execucao_Casos_Teste
Execucao_Casos_Teste;SGB_TESTE_RelatorioExecucaoTesteUnidades.pdf	Gerencia_de_Teste\Construcao\Iteracao5\Relatorios\Execucao_Casos_Teste
SGB_TESTE_RelatorioExecucaoTesteUnidades.pdf	Gerencia_de_Teste\Construcao\Iteracao6\Relatorios\Execucao_de_Teste
Gerencia_de_Teste\Planejamento;SGB_PGT_NormasTiposDeTesteEFerramentasDeTeste.odt.pdf	Gerencia_de_Teste\Planejamento
SGB_PGT_PlanoDeGerenciaDeTestes.pdf	Gerencia_de_Teste\Planejamento

Guia do Conhecimento

Nome do Item	Características

Nome do Item	Físicas	Funcionais
SGB_GDC_BalsamiqMockups.pdf	Guia_de_Conhecimento	Treinamento de BalsamiqMockups
SGB_GDC_ConfiguracaoHibernate.odt.pdf	Guia_de_Conhecimento	Treinamento de ConfiguracaoHibernate
SGB_GDC_ConvecoesCodificacaoJava.pdf	Guia_de_Conhecimento	Treinamento de Convecoes e Codificacao Java
SGB_GDC_ManualInstalacaoTestLink.odt.pdf	Guia_de_Conhecimento	Treinamento de TestLink
SGB_GDC_MVC.odt.pdf	Guia_de_Conhecimento	Treinamento de MVC
SGB_GDC_MySQL.odt.pdf	Guia_de_Conhecimento	Treinamento de MySQL
SGB_GDC_Procedimento de Instalação do Redmine.odt.pdf	Guia_de_Conhecimento	Procedimento de Instalação do Redmine
SGB_GDC_Recursos_do_Redmine_Comparativo.pdf	Guia_de_Conhecimento	Recursos do Redmine comparativos
SGB_GDC_Recursos_Redmine_Justificativa_De_Uso.pdf	Guia_de_Conhecimento	Justificativa de Uso do Redmine.
SGB_GDC_Treinamento_Hibernate.odt.pdf	Guia_de_Conhecimento	Treinamento de ConfiguracaoHibernate
SGB_GDC_Workbench.odt.pdf	Guia_de_Conhecimento	Treinamento de Workbench.

Medição

Nome do Item	Características

	Físicas	Funcionais
SGB_MED_Desvios_e_Causas.pdf	Medicao
SGB_MED_RelatorioMedicao_ConstrucaoIV.pdf	Medicao	Resumo dos dados e ações geradas com a medição na iteração de construção / IV
SGB_MED_RelatorioMedicao_ConstrucaoVI.pdf	Medicao	Resumo dos dados e ações geradas com a medição na iteração de construção VI
SGB_MED_RelatorioMedicao_ConstrucaoVII.pdf	Medicao	Resumo dos dados e ações geradas com a medição na iteração de construção VII
SGB_PMED_PlanoDeMedicao.pdf	Medicao	Descreve todas as atividades básicas que devem ser executadas em cada iteração.
SGB_RMED_RelatorioDeMarco.pdf;	Medicao
;SGB_MED_AnaliseMetricaGSC.xlsx	Medicao\Relatorios	Relatório com os dados referentes a análise do grau de satisfação dos responsáveis do projeto em cada marco.
SGB_MED_AnaliseMetricaNIB.xlsx	Medicao\Relatorios	Relatório com os dados referentes a análise da quantidade de inconsistências encontradas na baseline.
SGB_MED_AnaliseMetricaNOC.xlsx	Medicao\Relatorios	Relatório com os dados referentes ao número de ocorrências críticas e não críticas do projeto
SGB_MED_AnaliseMetricaNOR.xlsx	Medicao\Relatorios	Relatório com os dados referentes ao número de ocorrências relacionadas aos riscos.
SGB_MED_AnaliseMetricaPRC.xlsx	Medicao\Relatorios	Relatório com os dados referentes a variação de custo entre intervalos pré-estabelecidos no cronograma..
SGB_MED_AnaliseMetricaPRE.xlsx	Medicao\Relatorios	Relatório com os dados referentes a variação de custo entre intervalos pré-estabelecidos no cronograma.
SGB_MED_AnaliseMetricaPRS.xlsx	Medicao\Relatorios	Relatório com os dados referentes a variação de esforço entre intervalos pré-estabelecidos no cronograma.
SGB_MER_AnaliseMetricaNDT.xlsx	Medicao\Relatorios	Relatório com os dados referentes ao número de decições tomadas a partir das medições realizadas.
SGB_TEMPL_MetricaGSC.pdf	Medicao\Templates	Template de questionário para verificar o grau de satisfação do cliente.
SGB_TEMPL_MetricaNIB.pdf	Medicao\Templates	Template para coletar o número de inconsistencias da baseline.
SGB_TEMPL_MetricaPRC.pdf	Medicao\Templates	Template para coletar dados de custo previsto x realizado.
SGB_TEMPL_MetricaPRE.pdf	Medicao\Templates	Template para coletar dados de escopo previsto x realizado.
SGB_TEMPL_MetricaPRS.pdf	Medicao\Templates	Template para coletar dados do esforço previsto x realizado.

Requisitos

Nome do Item	Características

Nome do Item	Físicas	Funcionais
SGB_CONOPS_DocumentoConOps.odt.pdf	Requisitos\Analise	Descreve o SGB da UFG.
SGB_DESREQ_EspecificaçãoRequisitos.odt.pdf	Requisitos\Analise	Documento de especificação dos requisitos.
SGB_ESTUS_Estorias_de_Usuario.odt	Requisitos\Analise	Documento contendo a história de usuário.
SGB_REQ_RelatorioDeValidacaoDeConformidade.pdf	Requisitos\Analise	Relata sobre quais produtos as checklists foram aplicadas.
CheckList Consistencia - Login do sistema.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
CheckList Consistencia - Manter Autor.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
CheckList Consistencia - Manter Curso do Instituto de Informática.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
CheckList Consistencia - Manter Disciplina.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
CheckList Consistencia - Manter Editora.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
CheckList Consistencia - Manter Livros.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
CheckList Consistencia - Manter Usuario.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
CheckList Consistencia - SGB_DGC_DiagramaDeClassesConceitual01.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência do diagrama de classes.
CheckList Consistencia - SGB_PROT_PrototiposDeTelas.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência dos protótipos de tela.
CheckList Consistencia - SGB_PROT_PrototiposDeTelasUS12.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência dos protótipos de tela da estória US12.
CheckList Consistencia - SGB_PROT_PrototiposDeTelasUS13.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência dos protótipos de tela da estória US13.
CheckListConsistencia-Produto.pdf	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência do Produto.
SGB_REQ_CheckListAvaliacaoDeImpactoDeMudanca.pdf;	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica o impacto da mudança.
SGB_REQ_CheckListAvaliacaoRequisitosUS11.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que avalia a estória de usuário US11.
SGB_REQ_CheckListAvaliacaoRequisitosUS12.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que avalia a estória de usuário US12.
SGB_REQ_CheckListAvaliacaoRequisitosUS13.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que avalia a estória de usuário US13.
SGB_REQ_CheckListAvaliacaoRequisitosUS15.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que avalia a estória de usuário US15.
SGB_REQ_CheckListAvaliacaoRequisitosUS16.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que avalia a estória de usuário US16.
SGB_REQ_CheckListAvaliacaoRequisitosUS17.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que avalia a estória de usuário US17.
SGB_REQ_CheckListAvaliacaoRequisitosUS18.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que avalia a estória de usuário US18.
SGB_REQ_CheckListAvaliacaoRequisitosUS6.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que avalia a estória de usuário US6.
SGB_REQ_CheckListAvaliacaoRequisitosUS7.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que avalia a estória de usuário US7.
SGB_REQ_CheckListAvaliacaoRequisitosUS8.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que avalia a estória de usuário US8.
SGB_REQ_CheckListAvaliaçãoRequisitosUS5.doc	Requisitos\Checklists	Checklist que avalia a estória de usuário US5.
SGB_REQ_CheckListConformidadeRequisitos.pdf	Requisitos\Checklists	Checklist que avalia a conformidade dos requisitos.
SGB_REQ_CheckListConsistencia-ConfigurarExigenciasDoMEC.pdf	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
SGB_REQ_CheckListConsistencia-ExportarInformacoesFormatoMARC.pdf	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
SGB_REQ_CheckListConsistencia-GerarCotacao.pdf	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
SGB_REQ_CheckListConsistencia-GerarListaOtimizada.pdf	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
SGB_REQ_CheckListConsistencia-GerarPlanilhaDeAquisicao.pdf	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
SGB_REQ_CheckListConsistencia-ListaDeCotações.pdf	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
SGB_REQ_CheckListConsistencia-ManterListasDeCompra.pdf	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
SGB_REQ_CheckListConsistencia-ParametroDeFrete.pdf	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
SGB_REQ_CheckListConsistencia-SGB_DGC_DiagramaDeClassesConceitual01_Versão0.2.pdf	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência do diagrama de classes conceitual.
SGB_REQ_CheckListConsistencia-VerificarExigenciasDoMEC.pdf	Requisitos\Checklists	Checklist que verifica a consistência da estória.
SGB_REL_RelatorioDeExecucaoDoCheckListConsistenciaDoProduto- DIAGRAMA DE CLASSE.pdf	Requisitos\Checklists\Relatorio de Execução dos CheckLis	Relatório de execução de checklist que verifica a consistência do produto com o diagrama de classe.
SGB_REL_RelatorioDeExecucaoDoCheckListConsistenciaDoProduto-CASO DE TESTE.pdf	Requisitos\Checklists\Relatorio de Execução dos CheckLis	Relatório de execução de checklist que verifica a consistência do produto com o caso de teste.
SGB_REL_RelatorioDeExecucaoDoCheckListConsistenciaDoProduto-PRODUTO.pdf	Requisitos\Checklists\Relatorio de Execução dos CheckLis	Relatório de execução de checklist que verifica a consistência do produto.
SGB_REL_RelatorioDeExecucaoDoCheckListConsistenciaDoProduto-PROTOTIPO.pdf	Requisitos\Checklists\Relatorio de Execução dos CheckLis	Relatório de execução de checklist que verifica a consistência do protótipo do produto.
SGB_FSM_FormularioDeSolicitacaoDeMudancas.xlsx	Requisitos\Gerencia	Formulário para solicitação de mudanças.
SGB_PLEREQ_PlanoEngenhariaRequisitos.odt.pdf	Requisitos\Gerencia	Descreve o plano de engenharia de requisitos.
SGB_PMREQ_ProcessoMudançaRequisitos.pdf	Requisitos\Gerencia	Descreve o processo de mudança de requisitos.
SGB_TEMPL_DocumentoConOps.odt.pdf	Requisitos\Template	Define o template para o conops.
SGB_TEMPL_EspecificaçãoRequisitos.odt.pdf	Requisitos\Template	Define o template para a especificação de requisitos.
SGB_TEMPL_RelatorioConformidadeRequisitos.pdf	Requisitos\Template	Define o template para o relatório de conformidade de requisitos.
SGB_TEMPL_TemplateCheckListAvaliacaoRequisitos.pdf	Requisitos\Template	Define o template para o checklist de avaliação de requisitos.
SGB_TEMPL_TemplateCheckListConsistencia.pdf	Requisitos\Template	Define o template para checkliste de consistência.
SGB_TEMPL_TempleteDoRelatorioDeExecucaoDoCheckListConsistenciaDoProduto.pdf	Requisitos\Template	Define o template para o relatório de execução do checklist de consistência do produto.

Reutilização

Nome do Item	Características

Nome do Item	Físicas	Funcionais
SGB_PLRU_PlanoDeGerenciaDeReutilizacao.odt.pdf;	Reutilizacao	Definine as estratégias referentes à reutilização de ativos no projeto e a criação de ativos reutilizáveis
SGB_RELS_RelatorioSonar.odt.pdf	Reutilizacao	Apresenta os resultados da experimentação da ferramenta Sonar no quesito reuso de código
SGB_REL_RelatorioAlgoritmosParaDistribuicaoDoOrcamento.odt.pdf	Reutilizacao	Apresenta os resultados da análise dos algoritmos desenvolvidos pelos alunos do curso Bacharelado em Engenharia de Software matrículados no primeiro semestre de 2012
SGB_REL_RelatorioDeMetricasDeReutilizacao.odt.pdf	Reutilizacao	Apresenta os resultados e métricas obtidos pela ferramenta Sonar no quesito reutilização de código
SGB_REL_RelatorioDeMetricasDeReutilizacaoConstruçãoIV.odt.pdf	Reutilizacao	Este documento apresenta os resultados e métricas obtidos pela ferramenta sonar no requisito reutilização de código
SGB_REL_RelatorioDeMetricasDeReutilizacaoConstruçãoV.odt.pdf	Reutilizacao	Este documento apresenta os resultados e métricas obtidos pela ferramenta sonar no requisito reutilização de código
SGB_REL_RelatorioDeMetricasDeReutilizacaoConstruçãoVI.odt.pdf	Reutilizacao	Este documento apresenta os resultados e métricas obtidos pela ferramenta sonar no requisito reutilização de código
SGB_REL_ / RelatorioDeMetricasDeReutilizacaoConstruçãoVII.odt	Reutilizacao	Apresentar os resultados e métricas obtidos pela ferramenta sonar no requisito reutilização de código
SGB_RCU_ReutilizacaoCasosDeUso.odt	Reutilizacao\Documentos	Apresenta os casos de uso definidos como reutilizáveis
SGB_RHU_ReutilizacaoHistoriasDeUsuario.odt	Reutilizacao\Documentos	Apresenta as histórias de usuário definidas como reutilizáveis

Wiki

Nome do Item	Características

Nome do Item	Físicas	Funcionais
SGB_VPG_VisaoGeralDeIntegracaoDeFerramentas	Wiki	Visão geral da Integração das ferramentas do Projeto.
SGB_WIKI_InfraestruturaDeHardware.pdf	Wiki	Infra estrutura de Hardware.

###### 6 Padrões e ferramentas
###### 6.1 Ferramentas
Segue abaixo a lista de ferramentas utilizadas no projeto SGB.
Tipo	Ferramenta	Plataforma	Versão
Suíte de Escritório	Libre Office	Multiplataforma	3.2 ou superior
Controle de Versão	Subversion	Multiplataforma	1.6 ou superior
Modelagem UML	Astah Community	Multiplataforma	6.x ou superior
Integração Contínua	Hudson	Web	2.2.x ou superior
Qualidade de Código	Sonar	Web	3.0.x ou superior
Gerenciador de artefatos	Artifactory	Web	2.6.x ou superior
Banco de dados	MySql	Multiplataforma	5.5.x ou superior
Modelagem de banco de dados	MySql Workbench	Multiplataforma	5.2 ou superior
Gerenciador de builds	Maven	Multiplataforma	2.2.1 ou superior
Linguagem de Programação	Java	Multiplataforma	1.6 ou superior
Teste de Unidade	Junit	Multiplataforma	3.8 ou superior
Teste de Unidade	Mockito	Multiplataforma	1.8 ou superior
Framework Mapeamento Objeto Relacional	Hibernate	Multiplataforma	3.4 ou superior
IDE	NetBeans	Multiplataforma	7 ou superior
Framework MVC	JSF	Multiplataforma	2.0 ou superior
Framework Inversão de Controle	Spring	Multiplataforma	3.0.7 ou superior
Servidor de Aplicação	Tomcat	Multiplataforma	6 ou superior
Gerenciamento de Projeto	Redmine	Multiplataforma	2.1.6 ou superior
Framework de Segurança	Spring Security	Multiplataforma	3.0.7 ou superior
Prototipação	Balsamiq Mockups	WEB	2.2.3 ou superior
Modelagem	XMind	Multiplataforma	3.3.0 ou superior
Encurtador de URL	Google url shortener	WEB	Não se aplica

Tabela 4 - Ferramentas
###### 6.2 Padrões para versionamento
Todos os artefatos gerados que sofrerem alterações e evoluírem durante a execução do projeto, com exceção do código fonte e documentos que não se encaixam nessa restrição, devem seguir o padrão de versionamento definido abaixo.
O padrão utilizado será baseado na notação XX.YY. Onde X representa o número principal da versão do artefato, que é alterado quando há grandes mudanças e Y representa o número de pequenas alterações em uma versão maior, sendo alterado quando há poucas mudanças.
 São exemplos de versões válidas 0.5, 1.05, 1.1, 10.0 e 4.99.
###### 6.3 Padrões de mensagens de commit ao repositório
Sempre que for realizado um commit ao repositório de versionamento é obrigatório o envio da mensagem. Esta mensagem seguirá o padrão:
ref_#<número _da_atividade>_-_<Mensagem>
Onde <Mensagem> deverá ser substituída por uma mensagem sucinta explicando o motivo do commit mais a palavra ref ou refs (referenciando) a atividade na ferramenta de gerenciamento de projeto, a qual será identificada pelo caractere “#” e o número da atividade, da seguinte forma #<número_da_atividade>, por exemplo ref #78. Logo um exemplo de mensagem: ref #16 - “Envio do Plano de Gerência de Configuração”.
###### 6.4 Templates de Artefatos
Todos os documentos deverão seguir o template de documentos definido em http://sgb-02-2012.googlecode.com/svn/trunk/Gerencia_de_Configuracao/SGB_PLGC_PlanoDeGerenciaDeConfiguracao.odt . Com exceção dos relatórios individuais cujo template foi definido pelo seguinte documento http://sgb-02-2012.googlecode.com/files/PlanoGeralDaFábricaDeSoftware-segundoSemestre2012.pdf.

###### 6.5 Padrões do proprietário de pastas e arquivos no Google Drive
Todos as pastas criadas no diretório/documento do projeto no Google Drive deve-se colocar um dos Gestores de Configuração como proprietário do diretório/documento. Com isso, apenas os Gestores de Configuração terão a permissão de manipular tais artefatos de configuração.
Os arquivos do tipo texto(.doc, .odt, etc) importado para o Google Drive, não é possível alterar o proprietário do arquivo. Nessas situações, deve-se, após importar o arquivo, exportar o arquivo para o formato do google docs. Com isso, o proprietário do documento gerado(cópia do arquivo importado para o google drive) deverá ser alterado para um dos gestores de configuração. Após isso, para não manter arquivos duplicados, deve-se excluir o arquivo que foi importado e manter apenas o novo documento gerado no formato do google docs.
###### 7 Atividades
###### 7.1 Planejamento da Configuração

A cada fase ou iteração o Gerente de Configuração deve atualizar este plano de gerência de configuração de acordo com sua necessidade, verificando se houve a criação de novas estruturas de diretórios, itens de configuração, ferramentas ou mudanças relativas a Gerência de Configuração que impacta na mudança deste plano.
###### 7.2 Acompanhamento da Configuração

O gerente deverá estar acompanhando a configuração do projeto diariamente e a cada fase estar gerando um relatório de acompanhamento da configuração de acordo com seguinte documento SGB_TEMPL_TemplateRelatorioDeAcompanhamentoDaConfiguracao.odt .
###### 7.3 Geração de baselines
As baselines serão geradas ao término de cada fase respeitando a restrição de serem geradas 24 horas após o encerramento de cada fase ou iteração. Esta restrição permite que os relatórios individuais façam parte de cada baseline.
As baselines serão armazenadas na pasta tag, na raiz do repositório, sendo armazenadas nos seguintes diretórios que correspondem a cada fase ou iteração.
Somente o Gestor de Configuração terá acesso à edição destas pasta, sendo ele o responsável pela criação das baselines e por controlar as mudanças nas baselines já geradas.
Diretório	Fase ou Iteração
0.1	Fase de Concepção
0.2	Fase de Planejamento
0.3	Fase de Construção – Iteração 1
0.4	Fase de Construção – Iteração 2
0.5	Fase de Construção – Iteração 3
0.6	Fase de Construção – Iteração 4
0.7	Fase de Construção – Iteração 5
0.8	Fase de Construção – Iteração 6
0.9	Fase de Construção – Iteração 7
1.0	Fase de Encerramento

Tabela 5 – Estrutura de diretórios da pasta tag

Após a geração da baseline o gestor da configuração deverá gerar um relatório de estabelecimento da baseline preenchendo o seguinte template: SGB_TEMPL_TemplateRelatorioDeEstabelecimentoDeBaselinex.x.odt. O relatório deverá ser submetido para o seguinte diretório trunk/ Gerencia_de_Configuracao/ Relatorios_De_Estabelecimento_De_Baseline .

###### 7.4 Auditoria da Configuração
Após a geração da baseline deverá ser realizado uma auditoria da configuração da baseline gerada, preenchendo os seguintes checklists: SGB_TEMPL_TemplateChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFísica.odt , SGB_TEMPL_TemplateChecklistDeAuditoriaDeConfiguracaoFuncional.odt. Depois deverá ser gerado um relatório de não conformidades da auditoria seguindo o seguindo template: SGB_TEMPL_TemplateRelatorioDeNaoConformidadeDaAuditoriaDaConfiguração.odt

###### 7.5 Analisar Solicitação de mudança em Baseline
Cada solicitação realizadas deverá passar por uma análise de soliciatação de mudança em baseline,seguindo o preenchimento do seguinte template: SGB_TEMPL_TemplateAnaliseDeSolicitacaoMudanca.odt . Caso seja aprovada deverá ser realizado um planejamento da mudança.
###### 7.6 Planejar Mudança em Baseline
Com a análise de mudança aprovada o gestor deverá planejar a implementação da mudança solicitada juntamente com a Gerência de Projetos e Integração incluindo no cronograma do projeto as atividades relativas a mudança aprovada e solicitada, para o registro deste plano deve ser usado o seguinte template: SGB_TEMPL_TemplatePlanoMudancaBaseline.odt
###### 7.7 Implementar Mudança em Baseline
Com as atividades de mudança incluídas no cronograma, a medida que elas forem finalizadas o Gestor de configuração deverá ver se as mudanças estão de acordo com o que foi previsto no plano de mudança em baseline, essas atividades se encontram melhor descrita no SGB_PRGC_ProcessoDeGerenciaDeConfiguracao.odt. Com as mudanças completamente implementadas o Gestor de Configuração deverá estabelecer uma nova baseline baseado na baseline a qual sofreu a mudança seguindo a seção 7.3 deste documento de geração de Baseline, porém o versionamento será da seguinte forma:

Exemplos Baseline original	Exemplos Baseline com mudança implementada
0.1	0.1.1, 0.1.2
0.2	0.2.1, 0.2.2
0.3	0.3.1, 0.3.2

###### 8 Itens de Configuração
A lista completa dos itens de configuração pode ser conferida através do documento:SGB_IIGC_PlanilhaDeIdentificacaoDeItensDeConfiguracao de forma que no mesmo documento é possível identificar os Itens que entraram na baseline e os itens que não entraram.

###### 9 Infraestrutura
O ambiente de trabalho para o desenvolvimento do projeto são necessário alguns requisitos.
###### 9.1 Configurações Recomendadas para o Servidor
As configurações são baseadas no necessário para execução do projeto, no servidor Tomcat 7 rodando sob o java 7. Foi levado em consideração uma configuração recomendável para que não ocorra ‘heap space’ e nem ‘permGem’ em tempo de execução

- Processador: AMD Opteron 1200 Series 2,8 GHz / Intel Dual Core (32 ou 64 bits)*
- Memória 1GB (sendo reservado 512mb para execução do Tomcat)
- Espaço em disco: 1GB de espaço livre
* Ou superiores
###### 9.2 Configurações Mínimas e Recomendadas para o Ambiente de Trabalho
As configurações são baseadas na ferramenta que mais exigiu desempenho de Hardware em sua Nota de Release, no caso, NetBeans 7.2
###### 9.2.1 Configurações Mínimas
- Processador: AMD Opteron 1200 Series 1,8 Ghz / Intel Dual Core (32 ou 64 bits)
- Memória: 512mb
- Espaço em disco: 650 MB de espaço livre em disco
###### 9.2.2 Configurações Recomendadas
- Processador: AMD Opteron 1200 Series 2,8 GHz / Intel Dual Core (32 ou 64 bits) *
- Memória: 2 GB (32bits), 4GB (64 bits) *
- Espaço em disco: 1,5 GB de espaço livre em disco *
* Ou superiores

Equipamento	Descrição
Roteador	É preciso um roteador para controlar a informação enviada para fora da rede
Placa de Rede	Necessário para a comunicação de cada computador.
Computadores	Todos configurados com o ambiente de trabalho
Servidor	É necessário um Servidor onde seja alocado todas os software

Hardware

Equipamento	Descrição
CPU	Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz
Placa de Rede	ethernet 10/100
Memória ram	8 GB
Monitor	19 Polegadas WideSreen