SGB_PLOMC_PlanoComunicacao
Versão 0.1

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Jackeline Neves de Almeida	Definição dos interessados no projeto	26/10/12	0.1

# 1 Introdução
Esse documento planeja e gerencia todas as comunicações do projeto.
# 2 Partes interessadas
Stakeholder	Papel	Ponto de interesse
Juliano Lopes de Oliveira	Patrocinador/Gestor de Portifólio	Sucesso do projeto como case para a Fábrica de software.
Cássio Rodrigues	Fornecedor de Requisitos/Dono do Produto	Produto de software funcional para facilitar nas suas atividades.
Adriana Souza	Avaliador Externo de Processos/Garantia da Qualidade Externa	Garantia de implantação de processo na fábrica de software.
Danillo Guimarães	Infraestrutura de TI/Gestor de ambiente Técnico	Projeto executado na infraestrutura e com os recursos da fábrica de software .
Gestores de projeto	Gestor de escopo, tempo, custo, risco, qualidade do produto, aquisição, comunicação e recursos humanos, integração	Entregar o projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior.
Gestores de apoio	Gestor de medição, gestor de configuração, gestor de qualidade do processo, gestor de reutilização	Entregar projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior.
Técnica	Engenheiro de Requisitos, Engenheiro de usabilidade, arquitetura de software, projetista de software, desenvolvedor, administrador de BD, engenheiro de teste.	Entregar projeto no custo, prazo e qualidade acordado ou superior.

# 3 Comunidade do projeto

Os papéis foram alocados de acordo com o SGB_PLRH_PlanoRecursosHumanos seção 3 Alocação recursos humanos.
	Papel	Responsável	E-mail	Telefone	Skype
Gestão	Gestor de tempo e riscos	DIOGO GONCALVES TEODORO	diogodgt@gmail.com	(62)9182-9731	diogodgt
	Gestor de tempo e riscos	MARCO AURELIO CAMARGO OLIVEIRA	macamargooliveira@gmail.com	(62)9394-2904
	Gestor de escopo e qualidade do produto	JOSE LEONARDO ANSELMO SARMENTO MONTEIRO	jleonardo.monteiro@gmail.com	(62)8497-2320
	Gestor de escopo e qualidade do produto	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR	carlos.jota87@gmail.com	(62)9114-7474	malkavian_jota
	Gestor de Comunicação e Recursos humanos	JACKELINE NEVES DE ALMEIDA	na.jackeline@gmail.com	(62)9118-4899	almeidajacke
	Gestor de custo e aquisição	EXPEDITO PEREIRA DOS SANTOS	expedito@engenhariadesoftware.inf.br	(62)8406-9737
	Gestor de integração	KLEVLON BORGES DE MORAES	montecchyo@gmail.com	(62)9629-4888	montecchyo
Apoio	Gestor de Medição	ACHILES CAMILO SOARES NETO	achiles.camilo@gmail.com		achilescamilo
	Gestor de configuração	ALLAN VIEIRA RIBEIRO	allanvribeiro1@gmail.com	(62)9953-0109	allanvribeiro
	Gestor de configuração	CASSIO AUGUSTO SILVA DE FREITAS	kssiofreitas@gmail.com	(62)8197-9635	kssiano3
	Gestor de configuração	LUIS AUGUSTO SALEMA DE SOUZA	luissalema@gmail.com	(62)3242-7363	luissalema
	Gestor de qualidade do processo	GUILHERME AUGUSTO SARDINHA GONCALVES LOIOLA	guilherme.asgl@gmail.com	(62)8420-6131	guilherme.asgl
	Gestor de qualidade do processo	TIAGO BORGES PEREIRA	tiago@engenhariadesoftware.inf.br	(62)8144-7355
	Gestor de reutilização	EDUARDO BRUNO SIMOES SEGURO	eduardo.seguro@gmail.com	(62)8447-5219	eduardo.seguro
	Gestor de reutilização	VINICIUS GONCALVES BRAGA	vinicius.esufg@gmail.com	(62)8160-0232	viniciusgb4
Técnica	Engenheiro de requisitos	ANDRESSA GONCALVES GUIMARAES	andressagoncalvesguimaraes@gmail.com
	Engenheiro de requisitos	BRUNO BLUMENSCHEIN	bruno@engenhariadesoftware.inf.br	62-8265-1331	brunobbbbb
	Engenheiro de requisitos	RODRIGO OLIVEIRA ANDRADE	rodrigo@engenhariadesoftware.inf.br	(62)8173-1504	rodrigo.oa
	Engenheiro de usabilidade	BRUNO CESAR RIBEIRO E SILVA	bruno@brunocesar.com	(62)9184-6214	brunocesarsilva
	Engenheiro de usabilidade	MAXWEL SATOSHI DUARTE OTSUKA	maxwel.engsoft@gmail.com
	Arquiteto de software	GEOVANE PAZINE FILHO	geovanefilho.es@gmail.com	(62)8434-6408	geovane_filho
	Arquiteto de software	VICTOR RIBEIRO DE CARVALHO	vcarvalho0402@gmail.com	(62)9185-4389	vcarvalho0402
	Projetista de software	GABRIEL DA SILVA VIEIRA	gabrieldgf4@gmail.com
	Desenvolvimento	CEZAR AUGUSTO FERREIRA	cezaraf@gmail.com	6284657793	caferreira
	Desenvolvimento	DIOGO RIBEIRO DE SOUZA	diogo.engsoftware@gmail.com
	Desenvolvimento	HÉLIOS KÁRUM DE OLIVEIRA BASTOS	helioskarum@gmail.com	(62)9981-4577	maelstormxz
	Desenvolvimento	HENRIQUE RESENDE HIRAKO	henriquehirako@gmail.com	(62)9995-2311	henriquehirako
	Desenvolvimento	RAPHAEL REZENDE TEIXEIRA	raphael.rezende@gmail.com	(62)9111-9862
	Desenvolvimento	WILKER DE JESUS MACHADO	0wilker0@gmail.com	(62)3573-5160	wilker0soft
	Desenvolvimento	LUA SILVERIO E SILVA ROSSI	lssgoas@gmail.com	(62)3095-4583	luasilverio
	Desenvolvimento	DIOGO TAVARES DE AZEVEDO JAPIASSU
	Desenvolvimento	DYEGO DE OLIVEIRA ALMEIDA
	Administrador de Banco de dados	BRUNO MARQUETE DA SILVA	marquete.engsoft@gmail.com		brunomarquete
	Administrador de Banco de dados	BRUNO PEREIRA MAIA	brunopmaia@gmail.com		brunopmaia
	Administrador de Banco de dados	INAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	inael.rodrigues@gmail.com		inaelrodrigues
	Engenheiro de testes	FELIPE AUGUSTO LACERDA GIROTO	felipeengsoftware@gmail.com		felipe_giroto
	Engenheiro de testes	LUIS EDUARDO DE ARAUJO ROCHA	luisedrocha@gmail.com		muadadaum
	Engenheiro de testes	IGOR VINICIUS DOS SANTOS SILVA	igor.engenhariadesoftware@gmail.com

4 Estratégia de auto-organização
4.1 Quem deve estar alinhado com quem
O Gestor de tempo deve estar alinhado com o Gestor de Escopo para identificar quais itens devem ser entregues e qual é o foco de direcionamento de esforços da equipe.
O Gerente de tempo é o responsável por determinar as tarefas, priorizá-las, negociar o tempo de execução e até mesmo abortá-la. Esse gestor deve estar alinhados com todos.
O Gestor de Custo deve monitorar o orçamento e o custo realizado, estando alinhado com o Gestor de tempo.
Gestor de integração deve estar alinhado com todos os gestores de projeto para integrar os planos e verificar se todos estão convergindo para o mesmo foco.
O gestores da natureza de gestão devem estar alinhados entre si e todos os esforços devem ser convergidos para o foco maior. É fortemente recomendado que seja realizada no mínimo três reuniões durante a iteração entre esses gestores: Uma no início, uma no meio e outra no final da iteração para garantir que todos estejam alinhados.
Engenheiro de requisitos e Engenheiros de usabilidade devem estar alinhados entre si e com o fornecedor de requisitos para que um complete o outro e não haja retrabalho.
Projetistas, Arquitetos, Desenvolvedores, Testadores e DBA's devem estar alinhados e todos trabalhando para o mesmo foco.
Qualidade do processo deve constantemente realizar entrevistas com todos para entender o processo executado, coletar evidências e sugerir melhorias.
4.2 Responsável pela tomadas de decisões
A equipe de Gestão de projeto é responsável pela tomada de decisões, se a decisão não estiver sob o controle dos gerentes, deverá ser procurado o Patrocinador do projeto.
4.3 Práticas utilizadas para facilitar a comunicação e colaboração do time
Deverá ser utilizado o e-mail como principal via de comunicação e o grupo “SGB” do facebook como via complementar.
Para enviar e-mail para todos os integrantes do grupo, copie todos os e-mail abaixo:
<andressagoncalvesguimaraes@gmail.com>, <henriquehirako@gmail.com>, <achiles.camilo@gmail.com>, <allanvribeiro1@gmail.com>, <bruno@engenhariadesoftware.inf.br>, <bruno@brunocesar.com>, <brunopmaia@gmail.com>, <marquete.engsoft@gmail.com>, <carlos.jota87@gmail.com>, <cezaraf@gmail.com>, <kssiofreitas@gmail.com>, <diogo.engsoftware@gmail.com>, <diogodgt@gmail.com>, <eduardo.seguro@gmail.com>, <expedito@engenhariadesoftware.inf.br>, <felipeengsoftware@gmail.com>, <gabrieldgf4@gmail.com>, <geovanefilho.es@gmail.com>, <guilherme.asgl@gmail.com>, <helioskarum@gmail.com>, <igor.engenhariadesoftware@gmail.com>, <inael.rodrigues@gmail.com>, <na.jackeline@gmail.com>, <jleonardo.monteiro@gmail.com>, <montecchyo@gmail.com>, <luissalema@gmail.com>, <luisedrocha@gmail.com>, <lssgoas@gmail.com>, <macamargooliveira@gmail.com>, <maxwel.engsoft@gmail.com>, <raphael.rezende@gmail.com>, <rodrigo@engenhariadesoftware.inf.br>, <tiago@engenhariadesoftware.inf.br>, <vcarvalho0402@gmail.com>, <vinicius.esufg@gmail.com>, <0wilker0@gmail.com>,

Reuniões não-presenciais poderão ser realizadas preferencialmente via skype, em caso de falhas nesse serviço poderá ser utilizado o hangout.
5 Planejamento das comunicações
Gerência de projeto
Reunião de kick-off
Propósito:	Apresentação do escopo inicial e comprometimento com o projeto
Meio preferencial:	Reunião
Emissor:	Patrocinador
Receptor:	Equipe do projeto
Quando:	Início do projeto
Apresentação do plano do projeto
Propósito:	Apresentar o plano do projeto e obter o comprometimento com ele
Meio preferencial:	Reunião
Emissor:	Gestores de projeto
Receptor:	Equipe do projeto
Quando:	Final da fase de planejamento
Viabilidade do projeto
Propósito:	Apresentar para o patrocinador o plano de projeto e obter o comprometimento dele avaliando a viabilidade do projeto.
Meio preferencial:	Reunião
Emissor:	Gestores de projeto
Receptor:	Patrocinador
Quando:	Final da fase de planejamento
Alteração no plano do projeto
Propósito:	Obter comprometimento com o plano de projeto observando as alterações sofridas.
Meio preferencial:	Reunião
Emissor:	Gestores de projeto
Receptor:	Equipe do projeto
Quando:	Sob demanda
Monitoramento do projeto
Propósito:	Monitorar o projeto para que ações corretivas possam ser realizadas antes que problemas afetem o progresso do projeto.
Meio preferencial:	Reunião
Emissor:	Gestores de projeto
Receptor:	Patrocinador e equipe do projeto
Quando:	Ao final de cada iteração
Marco do projeto
Propósito:	Dar visibilidade e reavaliar a viabilidade do projeto
Meio preferencial:	Reunião
Emissor:	Gestores de projeto
Receptor:	Patrocinador e Equipe do projeto
Quando:	Nos marcos do projeto de acordo com o cronograma.
Gerência de requisitos
Comprometimento com os requisitos
Propósito:	Obter aprovação e comprometimento com os requisitos
Meio preferencial:	Reunião
Emissor:	Engenheiros de requisitos
Receptor:	Fornecedor de requisitos e equipe do projeto
Quando:	Finalização dos requisitos
Parecer sobre solicitação de mudanças
Propósito:	Informar se a solicitação de mudança foi aceita ou não
Meio preferencial:	E-mail
Emissor:	Engenheiro de requisitos
Receptor:	Solicitante de mudança
Quando:	Ao final da avaliação da solicitação de requisitos
Medição
Indicadores da medição
Propósito:	Comunicar os dados e os resultados das análises
Meio preferencial:	E-mail
Emissor:	Gestor de medição
Receptor:	Gestores do projeto
Quando:	Após a formalização dos dados e resultados
Gerência de Configuração
Nova baseline estabelecida
Propósito:	Comunicar nova baseline
Meio preferencial:	E-mail
Emissor:	Gestor de configuração
Receptor:	Equipe do projeto
Quando:	Ao ser definida nova baseline
Garantia da Qualidade
Problemas e Não-conformidade
Propósito:	Comunicar a identificação de problemas e não-conformidades
Meio preferencial:	E-mail
Emissor:	Gestor de qualidade
Receptor:	Gestores de projeto
Quando:	Após o registro de problemas e não-conformidades
Aquisição
Resultado de solicitação de aquisições
Propósito:	Comunicar se solicitação de nova aquisição foi atendida ou não.
Meio preferencial:	E-mail
Emissor:	Gestor de aquisição
Receptor:	Gestores de projeto
Quando:	Após o parecer do Administrador da Fábrica de Software
Gerência de portifólio
Alocação do papel Gestor de comunicação e RH na fase inicial do projeto
Propósito: Definir quem será o responsável pelo papel de gestor de comunicação e RH
Meio preferencial: Reunião
Emissor: Gestor de portifólio
Receptor: Equipe do projeto
Quando: Reunião de kick-off