SGB_CVP_CicloDeVidaDoProjeto
Versão 0.1

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Gabriel Vieira	Definição do Ciclo de Vida do projeto	26/10/2012	0.1

# 1 Introdução
Este documento apresenta o ciclo de vida do projeto Sistema de Gestão Bibliográfica (SGB). Apresenta uma descrição de cada fase do ciclo de vida definido. E, apresenta o cronograma geral para a realização das atividades.
# 2 Ciclo de Vida do Projeto
Dividido em quatro fases sequenciais o ciclo de vida definido irá compreender as seguintes etapas: concepção, planejamento, construção e encerramento. As fases de concepção, planejamento e encerramento terão uma semana de duração cada uma. A fase de construção será iterativa, com iterações de duas semanas de duração. Ao final de cada iteração haverá um marco para entrega, controle, apresentação e organização dos artefatos desenvolvidos. O processo executado será aderente ao nível F do MPS.BR.
A figura abaixo ilustra a ciclo de vida definido para o projeto.
Ciclo de Vida Do Projeto

## 2.1 Concepção
Criação de templates. Definição de projetos. Preparação do ambiente. Definição de ferramentas. Definição de responsabilidades e papeis.
## 2.2 Planejamento
Organização das atividades, recursos e documentos necessários.
## 2.3 Construção
Elaboração das ideias e conceitos básicos que determinam os elementos fundamentais do software em questão. Visão macroscópica do software em termos de componentes que interagem entre si. Codificação, compilação, integração e testes.
## 2.4 Encerramento
Revisão da organização dos artefatos gerados. Finalização do projeto. Entrega do projeto. Apresentação do projeto.

# 3 Cronograma Geral
	INÍCIO	FIM
Concepção	19/10/2012	26/10/2012
Marco I	26/10/2012	--------------
Planejamento	26/10/2012	02/11/2012
Marco II	02/11/2012	--------------
Construção	02/11/2012	16/11/2012
Marco III	16/11/2012	--------------
Construção	16/11/2012	30/11/2012
Marco IV	30/11/2012	--------------
Construção	30/11/2012	14/12/2012
Marco V	14/12/2012	--------------
RECESSO ACADÊMICO	24/12/2012	05/01/2013
Construção	07/01/2013	18/01/2013
Marco VI	18/01/2013	--------------
Construção	18/01/2013	01/02/2013
Marco VII	01/02/2013	--------------
Construção	01/02/2013	15/02/2013
Marco VIII	15/02/2013	--------------
Encerramento	15/02/2013	28/02/2013
Marco IX	01/03/2013	--------------