SGB_PLRU_PlanoDeGerênciaDeReutilização
Versão 0.1

Histórico de Revisões

Nome	Alterações	Data	Versão
Vinícius Gonçalves Braga e Eduardo Seguro	Criação do documento.	26/10/2012	0.1
Vinícius Gonçalves Braga	Definição das estratégias de reutilização.	01/11/2012	0.2
Eduardo Bruno S. Seguro	Definição das estratégias de comunicação.	01/11/2012	1.0

Sumário

1. Introdução
1.1. Propósitos
1.1.1 Público Alvo
1.2 Escopo
2. Definições
2.1 Código Reutilizável
3. Estratégia de reutilização
3.1 Código interno
3.2 Código externo
4. Estratégia de comunicação
4.1 Desenvolvimento de ativo reutilizável
4.2 Reutilizando ativos
4.3 Alteração do repositório de reutilização

###### 1. Introdução
O Plano de Gerência de Reutilização (PLRU) tem como objetivo definir as estratégias referentes à reutilização de ativos no projeto e a criação de ativos reutilizáveis. Serão definidos os critérios de avaliação dos ativos. Um local no repositório será definido para o armazenamento dos ativos que forem reutilizados e para os ativos que forem caracterizados como reutilizáveis.
###### 1.1. Propósitos
Este documento tem como finalidade definir os ativos reutilizáveis e as estratégias para criação e reutilização dos mesmos. Dentre estas estratégias incluem-se a descrição do ambiente necessário para o controle destes ativos e dos papéis responsáveis pela organização das bibliotecas. O objetivo deste documento é servir de base para a criação do ambiente e como guia para as operações relativas a criação, uso, inclusão na biblioteca e descontinuidade dos ativos.

###### 1.1.1 Público Alvo
Este documento destina-se a todos os membros da equipe, bem como ao Solicitante, Equipe de TI e usuários do sistema.
###### 1.2 Escopo
Este documento descreve o ambiente de reutilização e os papéis responsáveis por controlá-lo. Apresenta as regras para adicionar, retirar e utilizar um ativo na biblioteca de reutilização.

###### 2. Definições
###### 2.1 Código Reutilizável
Um código reutilizável deve atender aos requisitos apresentados abaixo.
- Pode ser utilizado em partes diferentes do código;
- É independente do domínio do projeto;
- É coeso e não acoplado a um código não reutilizável;
- É bem documentado. O código deve ter documentação de todas as classes e métodos.
###### 3. Estratégia de reutilização
O código reutilizável pode ser tanto interno quanto externo. O primeiro é definido como aquele que foi produzido pela equipe do projeto e o segundo é definido como código desenvolvido por terceiros. Visto estas diferenças, estratégias distintas foram definidas para tratá-los.
###### 3.1 Código interno
A fim de promover a reutilização de código interno no projeto será criado um subprojeto, controlado pelo Gestor de Reutilização. Este subprojeto, chamado de sgb-base, irá conter códigos passíveis de serem reutilizados. A definição de código reutilizável é apresentada em 2.1 Código Reutilizável.
Um código para entrar no sgb-base deverá passar pela avaliação do Gestor de Reutilização ou por alguém designado por ele. Contudo as operações de inclusão, remoção e atualização devem ser realizadas pelo gestor. É tarefa deste, também, avaliar o código periodicamente buscando por pontos que podem ser reutilizados.
Para auxiliar na verificação destes pontos será utilizada a ferramenta SONAR. Esta faz medições periódicas da qualidade do código e uma de suas métricas aponta a duplicação de código. O código duplicado é possivelmente um candidato para entrar no projeto sgb-base e deve ser verificado pelo Gestor de Reutilização.
O SONAR também oferece métricas sobre a reutilização de funções, que devem ser utilizadas pelo GR a fim de determinar a taxa de reutilização. Se alguma parte do código reutilizável não estiver sendo utilizado por um período maior que 6 meses, poderá ser removido do repositório.
###### 3.2 Código externo
Os códigos de terceiros devem ser armazenados no ambiente da fábrica e reutilizados a partir deste ambiente. Para isto, será utilizada a ferramenta Artifactory que mantém um repositório com todas as dependências utilizadas no projeto. Este repositório deve ser gerenciado de forma cuidadosa para que não seja corrompido ou destruído.
Os códigos deverão ser mantidos até a descontinuação do SGB. A operação de remoção de qualquer item deste repositório deve ser autorizada pelo Gestor de Reutilização. Este deverá periodicamente verificar a taxa de uso das dependências. Caso alguma não esteja sendo utilizada, poderá ele removê-la do repositório.

###### 4. Estratégia de comunicação
Durante o andamento do projeto, diversos artefatos serão desenvolvidos podendo eles serem reutilizáveis ou não. Existe também a possibilidade de se reutilizar algum ativo já desenvolvido em alguma etapa do projeto. Para que isso seja feita de forma organizada, foi definida uma abordagem de comunicação para cada um desses casos. A comunicação dos membros da equipe com o Gestor de Reutilização deve ser feita através de e-mail para possuir um registro da mesma.
###### 4.1 Desenvolvimento de ativo reutilizável
As bibliotecas desenvolvidas que forem reutilizáveis devem ser incluídas no subprojeto sgb-base para o uso futuro. Apenas o Gestor de Reutilização possui acesso para escrever no subprojeto sgb-base, portanto o desenvolvedor líder deverá entrar em contato com o Gestor de Reutilização e solicitar a inclusão da biblioteca desenvolvida no projeto de reutilizáveis.
Segue abaixo o fluxograma de armazenamento e criação de novos ativos:

Após a criação de um ativo que possa ser reutilizável, o mesmo deve ser encaminhado ao Gestor de Reutilização para a análise de acordo com os critérios definidos na seção 3.1 deste documento. Sendo considerado aprovado, o ativo deve ser guardado no repositório de reutilização que foi definido com o projeto sgb-base. Caso o ativo não seja aprovado como reutilizável, ele não será incluído no projeto de reutilização.

###### 4.2 Reutilizando ativos
Qualquer desenvolvedor do SGB possui acesso para a leitura do projeto sgb-base. Logo, havendo a necessidade de reutilização de alguma biblioteca, deve-se informar o Gestor de Reutilização qual a biblioteca está sendo reutilizada.
Segue abaixo o fluxograma de reutilização de ativos:

Note que o Gestor de Reutilização apenas auxilia o desenvolvedor a encontrar o ativo que será reutilizado. A necessidade de se reutilizar um ativo será exclusivamente do desenvolvedor.

###### 4.3 Alteração do repositório de reutilização
Sempre que houver alguma alteração no subprojeto sgb-base, seja uma inclusão, remoção ou modificação, o Gestor de Reutilização deverá informar todos os desenvolvedores via e-mail. Nesse documento, deve-se informar os ativos que sofreram modificações junto com o que foi alterado. Caso seja uma inclusão, deve-se dar uma breve descrição dos componentes do ativo incluído.